Smlouva o dílo

Č. zhotovitele: 2017\_DMPM\_01

I. SMLUVNÍ STRANY

 **Objednatel:** **Dopravní podnik města Pardubic a.s.**

 Teplého 2141, 532 20 Pardubice

Zastoupený: ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

 19 – 2372930267/0100

IČ: 6327066

DIČ: CZ63217066

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v , spisová značka

**Zhotovitel:** **TIMRA s.r.o.**

 K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice

Spisová značka: C 36654 u KS v HK

IČ: 048 06 859

DIČ: CZ04806859

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice, č.ú.: 273739177/0300

Zastoupená: Janem Kafkou, jednatelem společnosti

uzavřeli dle následujících ustanovení tuto Smlouvu o dílo:

**II. Dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo níže specifikované v dohodnutých lhůtách a ceně a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí.
2. Dílem je: **OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU MANIPULAČNÍ A PARKOVACÍ PLOCHY V AREÁLU Dopravního podniku města Pardubic a.s.** Dílo zahrnuje vybourání stávajícího povrchu z betonových panelů včetně podloží do hloubky 30 cm, vybourání zbývajících obrubníků, zhutnění základové spáry, zhotovení nového podkladu (ve skladbě 20 cm betonového recyklátu a 10 cm betonového stabilizátu ze směsi stmelené cementem SC C 12/15) a zhotovení dlažby z žulových kostek velikosti 10 cm do lože z těženého kameniva. Dílo zahrnuje též odvoz a likvidaci veškeré stavební suti. Zhotovitel je povinen opatřit veškerý materiál potřebný k provedení díla s výjimkou žulových kostek pro samotnou dlažbu. Zhotovitel použije žulové kostky ve vlastnictví objednatele, které jsou složeny v areálu zhotovitele, v němž se nachází i místo plnění. Opravovaná plocha má celkovou výměru 87,5 m2 a nachází se na pozemku p. č. 2149/2 v k.ú. Pardubice při vchodu do provozovny rehabilitace nacházející se v budově na stavebním pozemku 4065/2, k.ú. Pardubice. Opravená plocha musí plynule navazovat na sousední plochy, které nebudou opravovány.

Přílohou smlouvy je rozpočet díla, podle kterého byla stanovena jeho cena.

1. Místo provádění díla: **Areál DPMP a.s., Pardubice**
2. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu provádění prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel se zavazuje, že bude požadované změny akceptovat. Tyto změny budou upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést i práce v projektové dokumentaci neobsažené v případě, že realizace těchto prací se stane nezbytnou k naplnění účelu kompletnosti a účelu předmětu díla dle této smlouvy.
4. Dílo bude provedeno v souladu s ČSN a platnými zákony ČR. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.
5. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací (příp. s jejími změnami) a ve vysoké kvalitě a nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla než je obvyklé.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo nebo jeho části provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.
7. Součástí předmětu plnění je také:
	* předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla a prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.
8. Součástí předmětu plnění je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v počtu 2 paré v tištěné formě, v rozsahu týkajícím se předmětu díla dle této smlouvy.

#  III. CENA DÍLA

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a prováděcími předpisy se smluvní strany dohodly na ceně za dílo dle této smlouvy, která je stanovena jako cena pevná.
2. Cena díla je stanovena podle projektové dokumentace jako cena maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Takto stanovená cena je platná a zaručená po celou dobu realizace díla.
3. Cena díla činí :

Celková cena za dílo bez DPH: 197.537,51,- Kč

DPH 21%: 41.482,88,- Kč

Celková cena za dílo vč. DPH: 239.020,39,- Kč

 DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace.

1. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami provádění díla a že v ceně jsou všechny práce a dodávky, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu díla.
2. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změny smluvních podmínek, které vyvolá objednatel. Případné vícepráce či méně práce musí být projednány před jejich započetím a uzavřena cenová dohoda a dodatek ke smlouvě. Zápis ve stavebním deníku neplatí pro odsouhlasení těchto víceprací.

#  IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu fakturace a placení objednatelem:

Konečná faktura bude vystavena po předání díla zhotovitelem objednateli a po vzájemném podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami se splatností 14 dnů.

1. DOBA PLNĚNÍ

**Zahájení prací a předání staveniště: 07. 08. 2017**

**Dokončení prací a předání díla: do: 31. 08. 2017**

## VI. ZÁRUKA

1. Od předání a převzetí dokončeného díla : 60 měsíců.

**VII. Smluvní pokuty**

 1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu

 zhotovení a předání díla dle této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý

 započatý kalendářní den prodlení zhotovitele při nedodržení konečného termínu

 předání a převzetí funkčního díla dle předmětu plnění této SOD.

 2. Pro případ zpoždění platby kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně je smluvní

 strana, která je v prodlení povinna uhradit dlužnou částku a dále úrok z prodlení druhé

 smluvní straně ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

 2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.

 3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným,

 datovaným písemným dodatkem ke smlouvě, který bude jako dodatek označen.

 4. Tato smlouva se vztahuje i na práce a dodávky provedené zhotovitelem před podpisem

 této smlouvy na základě objednatelem vystavené písemné objednávky.

 5. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy budou

 použity tyto doklady, a to v pořadí:

a. text smlouvy o dílo

b. stavební/montážní deník

c. zápis o předání a převzetí díla

 6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a

 zhotovitel jedno vyhotovení.

 7.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je povinně uveřejňovaná v registru

 smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a že řádné uveřejnění smlouvy v registru smluv je

 podmínkou účinnosti smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy

 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a že

 tedy žádnou část smlouvy není třeba před uveřejněním v registru smluv znečitelnit

 z důvodu, že obsahuje obchodní tajemství. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede

 objednatel.

 7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

 č.1. Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 17. 07. 2017

 V Pardubicích, dne V Pardubicích, dne

 ………………………………… ……………………….…………………………………….

 za objednatele za zhotovitele

 Jan Kafka, jednatel