Ing. Jan Šinták

Kolová 2

360 01  Kolová

IČ: 11386096

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek		5.3.2025

VĚC:	DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-45688/2025 (1/25) z 8.1.2025

Stavba: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“.

Tímto dodatkem č.1 se:

- Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 10.3.2025) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 30.4.2025.

- Sjednává dílčí fakturace zhotovitele za provedené práce ve výši 60% z maximální fakturované částky včetně DPH, tj. 0,6 x 130 680,00 = 78 408,00 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-45688/2025 (1/25) z 8.1.2025 se nemění.

Komentář:

Termín plnění se prodlužuje na žádost zhotovitele, viz příloha tohoto dodatku č.1.

Dílčí fakturace se sjednává na základě žádosti zhotovitele – viz příloha tohoto dodatku č.1.

Přílohy:

- žádost zhotovitele o posun termínu plnění k dokončení díla

- žádost zhotovitele o částečnou fakturaci

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Magistrátu města Karlovy Vary

Potvrzení zhotovitelem: