Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT

uzavřené dne 2. 5. 2024

Carebot s.r.o.

se sídlem č. ev. 26, 664 34 Rozdrojovice

IČO: 10898263

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123423

zastoupená: Mgr. Danielem Kvakem a Matějem Misařem, jednateli

(dále jen „Carebot“)

a

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Strážovská 1247/22, Kyjov, 697 01

IČO: 00226912

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

zastoupená: MUDr. Jiří Vyhnal, Ředitel

(dále jen „Nemocnice“)

a

ICZ a.s.

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4840

zastoupená: xxx, ředitelkou sekce na základě plné moci

(dále jen „Partner“)

(dále též jako „Smluvní strana“ či společně jako „Smluvní strany“).

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“)

Předmět dodatku

- Dne 2. 5. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „smlouva“).

- Vzhledem k tomu, že dosud nebyl skončen Test dle Přílohy č. 1 smlouvy, tedy, že se dosud nekonala závěrečné schůzka s Testovacím týmem, která se měla konat nejpozději 90 dnů od počátku realizace a smluvní strany mají zájem na pokračování v plnění smlouvy, je nezbytné uzavřít tento dodatek.

- Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. VII. odstavec 1. smlouvy, tak, že se nahrazuje novým zněním:

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a uzavírá se na dobu určitou, do 30. 6. 2025.“

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají beze změny.

- Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů uveřejní Nemocnice tento dodatek bez zbytečného odkladu v registru smluv.

- Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.

- Tento dodatek je uzavřen v počtu šesti výtisků a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

| V Rozdrojovicích dne: ______________ | V Kyjově dne: ______________ |
| --- | --- |
| ………………………………………………. Carebot s.r.o. Mgr. Daniel Kvak, jednatel ………………………………………………. Carebot s.r.o. Matěj Misař, jednatel | ………………………………………………. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace MUDr. Jiří Vyhnal, Ředitel |

|  | V Praze dne: ______________ |
| --- | --- |
|  | ………………………………………………. ICZ a.s. xxx, ředitelka sekce |