**Dodatek č. 2 ke**

**Smlouvě o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT**

**uzavřené dne 2. 5. 2024**

**Carebot s.r.o.**

se sídlem č. ev. 26, 664 34 Rozdrojovice

IČO: 10898263

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123423

zastoupená: Mgr. Danielem Kvakem a Matějem Misařem, jednateli

(dále jen „**Carebot**“)

a

**Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**

se sídlem Strážovská 1247/22, Kyjov, 697 01

IČO: 00226912

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

zastoupená: MUDr. Jiří Vyhnal, Ředitel

(dále jen „**Nemocnice**“)

a

**ICZ a.s.**

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4840

zastoupená: xxx, ředitelkou sekce na základě plné moci

(dále jen „**Partner**“)

(dále též jako „**Smluvní strana**“ či společně jako „**Smluvní strany**“).

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“)

1. Předmět dodatku
2. Dne **2. 5. 2024** byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „smlouva“).
3. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl skončen Test dle Přílohy č. 1 smlouvy, tedy, že se dosud nekonala závěrečné schůzka s Testovacím týmem, která se měla konat nejpozději 90 dnů od počátku realizace a smluvní strany mají zájem na pokračování v plnění smlouvy, je nezbytné uzavřít tento dodatek.
4. Smluvní strany se dohodly, že se **mění čl. VII. odstavec 1.** smlouvy, tak, že se nahrazuje novým zněním:

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a **uzavírá se na dobu určitou, do 30. 6. 2025.**“

1. Závěrečná ustanovení
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají beze změny.
3. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů uveřejní Nemocnice tento dodatek bez zbytečného odkladu v registru smluv.
4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
2. Tento dodatek je uzavřen v počtu šesti výtisků a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

|  |  |
| --- | --- |
| V Rozdrojovicích dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Kyjově dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Carebot s.r.o.** Mgr. Daniel Kvak, jednatel……………………………………………….**Carebot s.r.o.** Matěj Misař, jednatel  | ……………………………………………….**Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**MUDr. Jiří Vyhnal, Ředitel |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V Praze dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | ……………………………………………….**ICZ a.s.**xxx, ředitelka sekce |