Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 367-2023-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 223013/2023 uzavřené dne 17. 4. 2023 na vypracování

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Moravanský

mezi níže uvedenými stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Vacková , Pobočka Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | +420 601 173 148 |
| E-mail : | jana.vackova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GAP Pardubice s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská 135, 530 06 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Pilař |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Pilař |
| Telefon: | Xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | pq47pfm |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank a.s. |
| Číslo účtu: | 9708402524/0600 |
| IČO: | 60934875 |
| DIČ: | CZ60934875 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Zbyněk Pilař |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. 17. bodu 17.3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce u hlavního fakturačního celku 6.2 Přípravné práce, 6.3 Návrhové práce a 6.4 Mapové dílo.

Došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pro DTR a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb a ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí fakturační části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb.

Důvodem pro vícepráce je potřeba zpracování DTR pro polní cestu HC1 o celkové délce 2 506 m. Méněpráce jsou z důvodu nenavrhování vodohospodářských a protierozních opatření a na základě skutečné fakturace.

Změny finančních prostředků (vícepráce a méněpráce) u dílčích částí jsou uvedeny v následujícím přehledu změn:

Vícepráce:

Dílčí část 6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (zvýšení o 2 MJ na 15 MJ)

navýšení o 3 300,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (zvýšení o 6 MJ na 26 MJ)

navýšení o 3 300,- Kč bez DPH

Vícepráce celkem: 6 600,- Kč bez DPH.

Méněpráce:

Dílčí část 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (snížení z 75 MJ na 71 MJ)

méněpráce o 15 400,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

(snížení z 6 MJ na 5 MJ)

méněpráce o 3 500,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.2.7	Rozbor současného stavu

(snížení z 169 MJ na 168 MJ)

méněpráce o 495,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

(snížení z 169 MJ na 168 MJ)

méněpráce o 550,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

(snížení z 169 MJ na 166 MJ)

méněpráce o 2 970,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) (snížení z 5 MJ na 0 MJ)

méněpráce o 27 500,- Kč bez DPH

Dílčí část 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

(snížení z 169 MJ na 166 MJ)

méněpráce o 3 300,- Kč bez DPH

Hlavní část 6.4	Mapové dílo

(snížení z 169 MJ na 168 MJ)

méněpráce o 550,- Kč bez DPH

Méněpráce celkem: 54 265,- Kč bez DPH.

V článku 3. Cena díla Smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s přičtením víceprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  | Cena po úpravě MJ (Kč) |
| --- | --- |
| Přípravné práce celkem (6.2.1–6.2.8) bez DPH v Kč | 749 610,00 |
| Návrhové práce celkem (6.3.1–6.3.2) bez DPH v Kč | 432 490,00 |
| Mapové dílo celkem (6.4) bez DPH v Kč | 92 400,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 274 200,00 |
| DPH 21 % | 267 582,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 541 782,00 |

Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitost: dříve Ing. Mgr. Jaroslava Šprojcarová, Ph.D., nyní Ing. Jana Vacková

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| V Pardubicích, dne 05.03.2025 | V Pardubicích, dne 04.03.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj | Ing. Zbyněk Pilař, jednatel |

Příloha: Položkový výkaz činností