Číslo smlouvy:	502/2025

Číslo veřejné zakázky:	3/2024

Smlouva o zajištění SPRÁVY A ROZVOJE INTEGROVANÉHO WEBU sfžp čr – Část 2 WEBDESIGN

SMLUVNÍ STRANY:

Státní fond životního prostředí České republiky

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR

IČO: 00020729

není plátcem DPH

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

ID datové schránky: favab6q

kontaktní osoby pro účely smlouvy:

XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX

XXX, bezpečnostní manažer, tel.: XXX, e-mail: XXX

(dále jen „objednatel“ nebo „SFŽP ČR“)

na straně jedné

a

Sherpas, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169016

se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená JUDr. Markem Antošem, jednatelem společnosti

IČO: 24724505

DIČ: CZ24724505

bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

ID datové schránky: rp5t6b5

kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX

(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) a na základě části 2 zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Správa a rozvoj integrovaného webu SFŽP ČR“, systémové č. VZ: N006/24/V00032488, tuto Smlouvu o zajištění správy a rozvoje integrovaného webu SFŽP ČR – Část 2 Webdesign (dále jen „smlouva“).

# Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění smlouvy jsou níže uvedené služby související s rozvojem integrovaného webu (dále také „IW“) Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“), bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace plnění.

  - Webdesign a UX/UI řešení týkající se rozvoje následujících webových prezentací IW SFŽP ČR a vývoje nově vzniklých webových prezentací a aplikací dle požadavků SFŽP ČR po dobu účinnosti smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace plnění, kapitola 2, 3 a 4).

- sfzp.cz;

- narodniprogramzp.cz;

- novazelenausporam.cz;

- opzp.cz;

- opst.cz;

- priorita.cz;

- pujdemtudy.cz;

- publicita.sfzp.cz;

- 2014-2021.novazelenausporam.cz;

- 2014-2020.opzp.cz;

- bf.sfzp.cz.

  - Plnění zahrnuje webdesign a UX/UI řešení:

    - Strategické konzultace: byznysové cíle a klíčové ukazatele výkonosti (dále také „KPI“), cílové skupiny;

    - Design proces: výzkum, návrh řešení (low fidelity, high fidelity) a jeho testování.

  - Úkoly a požadavky objednatele v oblasti webdesignu vytvořených webů budou dodavateli předávány přes rozhraní IS JIRA, které objednatel provozuje. V případě rozvojových, vývojových a webdesign požadavků musí dodavatel dle zadání objednatele poskytnout odhad pracnosti v reakční době dle priority požadavku a zajistit jeho předání zadavateli dle kapitoly č. 3 a 4 Přílohy č. 1 smlouvy. Poskytovatel je oprávněn započít práce na požadavku až po odsouhlasení výše pracnosti objednatelem a předání požadavku (issue) poskytovateli. Každý nahlášený požadavek bude zanesen objednatelem do IS JIRA, do kterého obdrží dodavatel přístup. Stav řešení požadavku, jeho ukončení a časovou náročnost bude poskytovatel evidovat v IS JIRA.

  - Předpokládaný rozsah rozvojových a vývojových požadavků v rámci Webdesignu a UX/UI činí 
1 300 hodin za celou dobu účinnosti smlouvy. Tato hodnota je pouze orientační a objednatel není povinen požadovat tento objem práce.

  - Služby webdesignu a UX/UI řešení musí být poskytovány v souladu s bezpečnostními požadavky SFŽP ČR definovanými v příloze č. 3 Smlouvy - Bezpečnostní požadavky SFŽP ČR.

# Čas a místo plnění

  - Místem plnění předmětu smlouvy je Česká republika.

  - Služby budou prováděny zpravidla na dálku formou vzdáleného připojení nebo vzdálené konzultace, není-li pro poskytnutí příslušné služby nezbytná osobní přítomnost pracovníků poskytovatele na korespondenční adrese objednatele.

  - Služby budou poskytovány po dobu 4 let, a to od 20. 1. 2025 do 20. 1. 2029.

# Cena a platební podmínky

  - Cena za plnění dle této smlouvy se sjednává následovně:

    - Částka za 1 člověkohodinu prací na webdesignu a UX/UI řešení webů činí:

Částka bez DPH:		 	990 Kč

Částka:				207,9 Kč

Částka včetně DPH:		1 197,9 Kč

    - Celková maximální možná částka uhrazená na základě této smlouvy je 2.229.500 Kč bez DPH. Tato částka představuje maximální možnou cenu uhrazenou na základě této smlouvy, přičemž skutečně uhrazená cena bude záležet na rozsahu webdesign prací požadovaných objednatelem.

  - V ceně dle odst. 3.1.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním podle této smlouvy. Žádné další práce, dodávky, služby ani činnosti nebudou samostatně fakturovány. Uvedené ceny jsou závazné po celou dobu trvání smlouvy.

  - Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad / fakturu za požadavky na rozvoj, vývoj a web design webů, vždy nejdříve po poskytnutí služeb dle smlouvy a po odsouhlasení fakturovaných prací objednatelem dle odpracovaných činností vedených v IS JIRA anebo obdobném rozhraní. Soupis poskytnutých služeb v IS JIRA bude zároveň přílohou daňového dokladu za rozvoj a vývoj webů.

  - Minimální účtovaná časová jednotka pro služby poskytovatele je čtvrt člověkohodiny. Člověkohodinou se rozumí práce jednoho pracovníka poskytovatele po dobu 1 hodiny. Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu.

  - Vystavený daňový doklad / faktura musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad / faktura vystavená poskytovatelem, který není plátcem DPH, musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad/faktura musí dále obsahovat číslo smlouvy 502/2025 a systémové číslo veřejné zakázky N006/24/V00032488, včetně identifikace požadavků dle IS JIRA (anebo obdobného rozhraní, pokud by objednatel přešel na jiný evidenční ticketovací systém). Součástí daňového dokladu / faktury bude také dostatečně určitá identifikace poskytnutého plnění.  V případě spolufinancování předmětu plnění z jiných zdrojů, může objednatel vyžadovat, aby daňový doklad/faktura obsahovaly povinné sdělení, jehož znění zašle poskytovateli nejpozději 5 dnů před dnem zdanitelného plnění.

  - Objednatel se zavazuje uhradit úplatu za převzatý předmět zakázky na základě daňového dokladu – faktury do 30 dnů od jeho doručení objednateli, za předpokladu, že daňový doklad bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména dostatečně určitou identifikaci předmětu poskytnutého plnění, čísla smlouvy, systémové číslo veřejné zakázky, identifikaci požadavků dle IS JIRA (anebo obdobného rozhraní, pokud by SFŽP ČR přešel na jiný evidenční ticketovací systém) a cenu dle smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad/fakturu ve lhůtě jeho splatnosti poskytovateli k opravě nebo doplnění, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje dle odst. 3.6 této smlouvy. Dnem vrácení daňového dokladu/faktury se staví běh lhůty splatnosti a objednatel tak není v prodlení s úhradou daňového dokladu/faktury. Nová lhůta počíná běžet od počátku dnem, kdy je objednateli vrácen doplněný nebo opravený daňový doklad/faktura.

  - Objednatel nebude poskytovat na plnění žádné zálohy.

  - Bude-li při plnění předmětu této zakázky poskytovatel využívat poddodavatele, musí poddodavatelé splňovat smluvní podmínky stejně jako poskytovatel. Za přenesení požadavků smlouvy na poddodavatele odpovídá poskytovatel. A také prohlašuje, že poddodavatel je smluvně zavázán k dodržování všech bezpečnostních pravidel, která budou uvedena ve smlouvě.

  - Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 
§ 1765 občanského zákoníku.

# Realizační tým

  - Poskytovatel se zavazuje, že realizační tým bude složen z minimálně 3 členů (fyzických osob na pozicích: strategický konzultant, výzkumník, designer), kterými poskytovatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

  - Seznam členů realizačního týmu:

| Jméno a Příjmení | Telefon | E-mail | Pozice |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | projektový manažer |
| XXX | XXX | XXX | strategický konzultant, copywriter |
| XXX | XXX | XXX | designér |
| XXX | XXX | XXX | výzkumník |

  - Požadavek poskytovatele na výměnu, doplnění nebo jinou úpravu člena realizačního týmu po dobu účinnosti smlouvy je možný pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách. Objednatel je oprávněn odmítnout změnu člena realizačního týmu pouze ze závažných objektivních důvodů nebo v případě, že nově navrhovaný člen realizačního týmu nesplňuje kvalifikaci požadovanou objednatelem v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva.

# Licenční ujednání

  - Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout objednateli na základě této smlouvy oprávnění k výkonu práva dílo užít, tj. licenci. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci k užití díla nebo jeho části všemi způsoby užití, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo poskytovatelem vytvořeno v souladu s touto smlouvu, a to v neomezeném rozsahu.

  - Licence dle této smlouvy je udělována na dobu neurčitou. Licence dle této smlouvy je dále udělována jako neomezené územním či množstevním rozsahem, a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména je objednatel oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a též je oprávněn jej spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem.

  - Poskytovatel poskytuje licenci objednateli jako výhradní a neodvolatelnou, poskytovatel tedy není oprávněn toto dílo sám užít ani poskytnout licenci jakékoliv třetí osobě. Odměna poskytovatele za poskytnutí licence k užití díla je již zahrnuta v ceně uvedené v odst. 3.1.1 této smlouvy.

  - Licence dle této smlouvy je převoditelná a postupitelná, tj. udělena s právem udělení sublicence či postoupení jakékoliv třetí osobě objednatelem. Objednatel současně není povinen licenci využít.

  - Povinnost týkající se licence platí pro poskytovatele i v případě zhotovení části takového díla poddodavatelem.

  - Poskytovatel garantuje, že žádná část díla nebo její používání v souladu s touto smlouvu a jejím účelem nebude porušovat autorská práva nebo jiné právo duševního vlastnictví poskytovatele či jiné osoby. Poskytovatel nahradí objednateli veškeré škody a náklady související s takovým porušením práv duševního vlastnictví třetích osob. Toto ustanovení se nepoužije, jsou-li nároky uplatněny z důvodu, že objednatel nebo třetí osoba, které objednatel zpřístupnil předmět práv duševního vlastnictví, jej užíval v rozporu s touto smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací.

  - Poskytovatel poskytuje objednateli kopie všech podkladových dat, pracovních souborů, dokumentace, výzkumů a testování, plných zdrojových souborů s grafickými návrhy, grafické výstupy a veškerých dat pro neomezené použití objednatelem nebo třetí osobou určenou objednatelem.

  - Poskytovatel výslovně prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v této části 5 smlouvy nelze ze strany poskytovatele vypovědět a že na udělení těchto práv nemá vliv ani ukončení platnosti této smlouvy.

# Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

  - Poskytovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Vlastnické právo k veškerým hmotným součástem týkajícím se jakékoliv části díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem převzetí příslušné části díla objednatelem za podmínek uvedených v této smlouvě.

  - V případě, že poskytovatel přestane splňovat kvalifikaci v tom rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto kvalifikaci v chybějícím rozsahu nahradit.

  - Objednatel je oprávněn řádně kontrolovat předmět plnění a potvrdit jeho bezvadnost a v případě, že budou zjištěny vady předmětu plnění, vyhrazuje si právo nezaplatit poskytovateli cenu za předmět plnění až do doby, kdy budou zjištěné vady odstraněny, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností daňového dokladu/faktury.

  - Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem plnění nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  - Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli součinnost při výkonu finanční kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky. Dále se za doručené považují písemnosti doručené na adresy elektronické pošty (e-mail) uvedené v hlavičce této smlouvy, vyjma písemností dle čl. 3.5 smlouvy (daňový doklad).

  - Poskytovatel je povinen spolupracovat se stávajícím poskytovatelem služeb poskytovaných dle Smlouvy o zajištění správy a rozvoje integrovaného webu SFŽP ČR, č. 301/2021, ze dne 19. 1. 2021, jejíž účinnost končí dne 19. 1. 2025, a to zejména při ukončení plnění dle této smlouvy v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy - Specifikace plnění, kapitola 5, tak, aby byl zajištěn plynulý a bezproblémový přechod od stávajícího poskytovatele služeb v souladu s uzavíranou smlouvou.

  - Bude-li při plnění předmětu této smlouvy poskytovatel využívat poddodavatele, musí poddodavatelé splňovat a dodržovat podmínky smlouvy stejně jako poskytovatel. Pokud bude poskytovatel požadovat v době účinnosti této smlouvy změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím poskytovatel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností poskytovatele prokázat objednateli kvalifikaci nového poddodavatele v souladu s podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách. Změna poddodavatele může nastat až po písemném potvrzení prokázání kvalifikace nového poddodavatele objednatelem. Objednatel je povinen písemně potvrdit prokázání kvalifikace nového poddodavatele bez zbytečného odkladu.

  - V souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku, plní-li poskytovatel svůj závazek pomocí jiné osoby (poddodavatele), odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

  - Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost pro zajištění plnění dle této smlouvy a vzájemně se informovat o všech relevantních skutečnostech nezbytných pro řádné plnění smlouvy.

# ochrana osobních údajů

  - Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny:

- zajistit povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními údaji;

- zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů;

- nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze za účelem a po dobu nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle čl. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo o žádost oprávněného subjektu.

  - Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle čl. 4 odst. 9 GDPR.

# Sankční ujednání

  - V případě prodlení objednatele s úhradou ceny podle této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši dle práva občanského. Poskytovatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením objednatele s úhradou finančních částek podle této smlouvy.

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle části 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Tím není dotčeno právo SFŽP ČR na náhradu škody.

  - Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezaniká právo objednatele na náhradu škody, přičemž výše smluvní pokuty se do ní nezapočítává, současně nezaniká ani povinnost poskytovatele splnit závazek, jehož plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Objednatel není oprávněn požadovat za totéž porušení smluvní povinnosti podle smlouvy více než jednu smluvní pokutu.

  - V případě, že poskytovatel bude jakoukoli část plnění podle smlouvy zajišťovat prostřednictvím externích subjektů (nikoliv tedy svými zaměstnanci), přebírá za tyto externí subjekty odpovědnost za škodu, a to ve všech případech porušení smluvních povinností včetně závazků k zaplacení smluvní pokuty.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu zaplacení.

# zánik smlouvy

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 20. 1. 2025 do 20. 1. 2029.

  - Tuto smlouvu lze také předčasně ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. Při předčasném ukončení smlouvy není objednatel povinen uhradit poskytovateli žádnou sankci nebo poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena poskytovateli.

  - Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět pouze z objektivního důvodu, na jehož základě již nadále nemůže vykonávat svou činnost. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž byla výpověď s odůvodněním prokazatelně doručena objednateli. Poskytovatel se zavazuje, že ve výpovědní době bude vykonávat činnost pro objednatele v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám této smlouvy. V opačném případě má objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména, nikoliv výlučně:

    - poskytování služeb v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami bez přechozího písemného souhlasu objednatele;

    - nezajištění člena realizačního týmu dle čl. 4 této smlouvy po dobu trvání smlouvy;

    - závažné porušení bezpečnostní politiky SFŽP ČR.

  - Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

    - Objednatel bude v prodlení s kteroukoliv platbou nebo její částí po dobu delší než 30 dnů od data její splatnosti a bude na tuto skutečnost prokazatelně písemně upozorněn. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

    - Objednatel neposkytne poskytovateli součinnost nutnou k provedení díla, a to ani po předchozím písemném upozornění poskytovatele a přiměřené lhůtě, kterou mu poskytovatel poskytne.

  - V případě předčasného ukončení smlouvy dle odst. 9.3 až 9.6 této smlouvy si objednatel vyhrazuje možnost nahradit poskytovatele jiným poskytovatelem, konkrétně dalším poskytovatelem v pořadí dle výsledků hodnocení zadávacího řízení. S tímto poskytovatelem bude uzavřena smlouva pouze v případě, že i v této době bude poskytovatel splňovat veškeré stanovené zadávací podmínky. Pokud poskytovatel, který se umístil další v pořadí dle výsledků hodnocení tohoto zadávacího řízení, neposkytne objednateli součinnost k uzavření smlouvy či nesplní veškeré stanovené zadávací podmínky, osloví objednatel dalšího poskytovatele v pořadí dle výsledků hodnocení zadávacího řízení, a tento postup může opakovat až do vyčerpání všech poskytovatelů v pořadí.

  - Za splnění podmínky, že nebude před uplynutím doby trvání uzavřené smlouvy vyčerpána částka uvedená v čl. 3.1.2 smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo prodloužit dobu trvání smlouvy, a to do doby uzavření nové smlouvy, zajišťující navazující plnění. V takovém případě uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek ke stávající smlouvě před koncem jejího trvání.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a poskytovatel bude o uveřejnění smlouvy bezodkladně informován.

  - Poskytovatel dále bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tato smlouva, popř. její část, může být předmětem poskytování informací.

  - Tato smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezakládá neplatnost celé smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy platným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.

  - Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé smluvní strany. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.

  - Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně smírně, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.

  - Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami za každou smluvní stranu. Dané neplatí pro změny kontaktních údajů uvedených v úvodu této smlouvy a rovněž pro náležitosti daňového dokladu dle odst. 3.6 této smlouvy. Uvedené změny mohou být činěny prostřednictvím písemného oznámení druhé straně smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, současně smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace plnění

- Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 3: Bezpečnostní požadavky

V Praze dne 4. 3. 2025			 		V Praze dne 22. 2. 2025

za objednatele	za poskytovatele

- Ing. Petr Valdman	JUDr. Marek Antoš

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ PRO ČÁST 2 - WEBDESIGN

# ÚVOD

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“ nebo „objednatel“) je vlastníkem a provozovatelem Integrovaného webu SFŽP ČR (dále jen „IW“), který k datu vyhlášení veřejné zakázky zahrnuje 11 dílčích webových prezentací v CMS WordPress. Integrované řešení spočívá v možnosti ovládat vybrané funkce na všech webech z administrace hlavního webu, ve sdílení obsahu vybraných složek v administraci dílčích webů.

V průběhu trvání veřejné zakázky SFŽP ČR předpokládá tvorbu dalších zhruba 4 webových prezentací jako součástí IW. Počet dílčích webů integrovaného řešení se tedy v průběhu trvání veřejné zakázky může změnit.

## Seznam webů integrovaného řešení k datu vyhlášení veřejné zakázky

Státní fond životního prostředí ČR - sfzp.cz

- středně velký web úřadu a vybraných dotačních programů, rozcestník na další weby dotačních programů, umístění integrované administrace, CMS WordPress

Národní program Životní prostředí - narodniprogramzp.cz

- středně velký web dotačního programu, CMS WordPress

Nová zelená úsporám 21+ - novazelenausporam.cz

- středně velký web dotačního programu, CMS WordPress

Nová zelená úsporám 14+ - 2014-2021.novazelenausporam.cz

- středně velký web dotačního programu, CMS WordPress

Operační program Životní prostředí 21+ - www.opzp.cz

- středně velký web dotačního programu, CMS WordPress

Operační program Životní prostředí 14+ - 2014-2020.opzp.cz

- středně velký web dotačního programu, CMS WordPress

Operační program Spravedlivá transformace - opst.cz

- středně velký web dotačního programu, CMS WordPress

Časopis Priorita - www.priorita.cz

- malý web, online verze časopisu SFŽP ČR s články, CMS WordPress

Generátor povinné publicity SFŽP ČR – publicita.sfzp.cz

- webová aplikace pro generování podkladů povinné publicity vybraných dotačních programů, CMS Wordpress

Půjdem tudy - www.pujdemtudy.cz

- malý web s tipy na výlety s podpořenými dotačními projekty, CMS WordPress

Bilateral Cooperation NG – http://bf.sfzp.cz

- webové rozhraní s databází subjektů registrovaných v programu Norských fondů

- web není plně integrován, slouží jako podpůrný pro web SFŽP ČR

- CMS WordPress

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel v zadávacích podmínkách odkazuje na některé konkrétní názvy SW a technologií, a to z toho důvodu, že webové aplikace integrovaného řešení jsou již ve vlastnictví zadavatele a obsahují tento SW a technologie. Bez těchto odkazů by nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět plnění. Zadavatel u těchto odkazů neuvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení, protože předmětem veřejné zakázky jsou služby na stávajícím výše uvedeném integrovaném řešení zadavatele a poptávání jiné aplikace či služeb k jiné aplikaci by bylo pro zadavatele ekonomicky neefektivní a nehospodárné. Tam, kde je výčet příkladný, zadavatel připouští použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných řešení.

# SPOLUPRÁCE

Plnění zahrnuje webdesign a UX/UI řešení:

- strategické konzultace: byznysové cíle a KPI, cílové skupiny,

- design proces: výzkum, návrh řešení (low fidelity, high fidelity) a jeho testování,

- související dílčí plnění.

Rozsah požadavků na rozvoj stávajících a vývoj nových webových prezentací zadavatel předpokládá v objemu 1 300 hodin za celou dobu trvání smlouvy. Tato hodnota je pouze orientační a objednatel není povinen požadovat tento objem práce

## Proces schvalování požadavků objednatele

- Po zadání požadavku objednatelem musí poskytovatel v rámci reakční doby stanovit odhad pracnosti a navrhnout či potvrdit poskytovatelem navržený termín řešení. Poskytovatel musí v rámci IS JIRA předat zpět na objednatele.

- Pokud objednatel souhlasí s odhadem pracnosti a termínem, předá akceptovaný požadavek zpět na poskytovatele k realizaci.

- Pokud objednatel nesouhlasí s návrhem poskytovatele na odhad pracnosti či termín, vrátí zpět poskytovateli s vlastním návrhem odhadu pracnosti či termínu, tento poskytovatel buď akceptuje, nebo musí mezi smluvními stranami dojít k jiné dohodě o termínu či pracnosti, v případě opakovaných neshod, resp. neakceptování termínu či odhadu pracnosti objednatele poskytovatelem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- Po splnění požadavku předá poskytovatel na objednatele splněný požadavek k převzetí a k uzavření požadavku.

## Design

Poskytovatel vypracuje grafický návrh úvodní stránky webu a všech typů stránek a dílčích obsahových či interakčních prvků. Veškeré návrhy podléhají schválení objednatelem a vycházejí z oficiálních grafických manuálů SFŽP ČR a jím administrovaných programů. Grafické manuály budou poskytovateli zaslány spolu se závaznou objednávkou na vytvoření nového webu. Objednatel může požadovat zpracování designu webu v souladu s Design systémem gov.cz dostupném na https://designsystem.gov.cz.

Objednatel požaduje vytvoření responzivního designu tak, aby se dynamicky přizpůsoboval vlastnostem a rozměrům výstupního zařízení. Výstupními zařízeními, pro která bude layout stránek přizpůsoben, se myslí:

- mobilní telefon s orientací na výšku i na šířku,

- tablet s orientací na výšku i na šířku,

- notebooky a stolní displeje,

- tiskový výstup na papír formátu A4 na výšku a případně i na šířku.

Především se jedná o velikost písma, vertikální rytmus řádků, rozměry klikacích/dotykových prvků a šířku textových i grafických prvků.

U mobilních telefonů a tabletů se zároveň předpokládá přizpůsobení dotykovému ovládání (minimální ergonomické rozměry dotykových prvků, nezávislost na hover stavech).

Konkrétní hranice mezi různými šířkami výstupního zařízení budou pro každý typ stránky navrženy individuálně tak, aby byl co nejvíce respektován charakter obsahu. U některých typů stránek tak mohou vzniknout třeba jen dvě varianty layoutu, u jiných jich bude navrženo více.

Poskytovatel má povinnost při tvorbě designu průběžně komunikovat s externími programátory o technických možnostech a limitech. Poskytovatel má povinnost průběžně předávat externím programátorům zpracovaný design ve formátu Figma nebo obdobným způsobem. Je povinností poskytovatele včasně a průběžně komunikovat s externími programátory a vyjasnit si technické možnosti a limity řešení, načasování a způsob předávání, technické schvalování od externích programátorů a popis designu podle potřeb externích programátorů.

## Soulad úprav existujících webů a nově vzniklých webů

Všechny úpravy existujících webů a nově vzniklé weby musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 374/2021 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Všechny úpravy existujících webů a nově vzniklé weby musí být v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a následnými novelizacemi. Zároveň musí splňovat aktuální metodické pokyny zveřejněné na https://designsystem.gov.cz/pravidla/pristupnost-webovych-stranek.html a https://www.dia.gov.cz/egovernment/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci/metodicke-dokumenty/

# ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

Nové požadavky na rozvoj webů bude objednatel poskytovateli nahlašovat v IS JIRA s označením priorita „Vysoká“. Objednatel požaduje, aby poskytovatel reagoval na nové požadavky zadané do IS JIRA do 2 pracovních dnů, přičemž reakcí se rozumí potvrzení přijetí požadavku poskytovatelem a poskytnutí odhadu pracnosti, případně si vyžádá další upřesnění požadavku. Stav řešení požadavku, jeho ukončení a časovou náročnost bude poskytovatel evidovat v IS JIRA.

Nové požadavky objednatele bude dodavatel naceňovat časovou náročností a dávat ke schválení objednateli. Poskytovatel je oprávněn započít práce na požadavku až po odsouhlasení výše pracnosti objednatelem. Méně náročný požadavek, tj. požadavek v rozsahu do 8 hodin práce, bude poskytovatel realizovat vždy do 5 pracovních dnů od odsouhlasení objednatelem, pokud nebude domluveno jinak. Požadavek nad tento limit bude poskytovatel realizovat dle domluvy s objednatelem.

# VÝVOJ NOVÝCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

Objednatel předpokládá vytvoření 4 dalších dílčích webových prezentací IW SFŽP ČR. Požadavek na vytvoření nového webu bude zadán prostřednictvím systému JIRA s označením priorita „Major“. Poskytovatel je povinen reagovat do 2 pracovních dnů, přičemž reakcí se rozumí potvrzení přijetí požadavku poskytovatelem a poskytnutí odhadu pracnosti, případně si vyžádá další upřesnění požadavku. Upřesnění mohou probíhat i prostřednictvím e-mailu, telefonicky či prostřednictvím osobního setkání.

Poskytovatel se zavazuje web nadesignovat a předat zadavateli do 1,5 měsíce od odsouhlasení výše pracnosti požadavku, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. Stav řešení požadavku, jeho ukončení a časovou náročnost bude poskytovatel evidovat v IS JIRA. Tato lhůta se automaticky prodlužuje o dobu, kdy ze strany objednatele není možné zajistit z objektivních důvodů součinnost při plnění smlouvy. Vytvoření nového webu bude účtováno jako hodinová sazba za Webdesign a UX/UI řešení webů x počet hodin potřebných na jeho vytvoření.

Rozsah a funkčnost nových dílčích webů bude obdobná jako u stávajících dílčích webů IW (např. www.opzp.cz či www.novazelenausporam.cz). Dílčí weby budou součástí integrovaného řešení, a proto mohou být v určitých modulech ovládány z webu sfzp.cz a zároveň mohou obsahovat plně sdílené složky. Konkrétní specifikace webu bude vždy upřesněna v IS JIRA při zadání požadavku na tvorbu nového webu.

# PŘEDÁNÍ PODKLADŮ, ZDROJOVÝCH SOUBORŮ A VEŠKERÝCH DAT

Poskytovatel se zavazuje jednou za 6 měsíců zhotovit aktuální kopii všech podkladových dat, pracovních souborů, dokumentace, výzkumů a testování, plných zdrojových souborů s grafickými návrhy, grafické výstupy a veškerých dat (dále jen „Datový soubor“) a předat je objednateli.

Poskytovatel se zavazuje kdykoliv předat objednateli na jeho vyžádání datový soubor, a to nejdéle do 5 pracovních dnů tak, aby objednatel mohl pokračovat v práci bez aktivní pomoci poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje přebrat datový soubor od předchozího poskytovatele a vyžádat si jeho plnou součinnost s převodem, zaškolením a předáním veškeré dokumentace.

Poskytovatel se zavazuje po skončení této smlouvy předat novému poskytovateli kompletní zdrojový soubor a poskytnout mu plnou součinnost s převodem, zaškolením a předáním dokumentace.

PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM PODDODAVATELŮ

| Poddodavatel (Obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo, IČO) | Část plnění smlouvy, která bude plněna prostřednictvím poddodavatele |
| --- | --- |
| Filip Ekl, IČO: 14069229, Služská 779/34, 182 00 Praha | strategicky konzultant, copywriter |
| Jakub Bielawski, IČO: 05177391, Rokycanova 984/6, 130 00 Praha | výzkumník |

PŘÍLOHA Č. 3 - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

# 1.	Ochrana informací

1.1.	Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace o všech skutečnostech objednatele týkajících se informačních aktiv, které získají v průběhu činnosti podle této smlouvy, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se poskytovatele či dodavatele, které nejsou veřejně přístupné, případně jsou označeny jako neveřejné. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu této smlouvy. Tyto informace použijí výhradně pro touto smlouvou dohodnutý účel.

1.2.	Poskytovatel se dále zavazuje k mlčenlivosti o postupech či metodikách, které objednatel navrhl a dodal, stejně tak o díle jako takovém.

1.2.	Poskytovatel se zavazuje shromažďovat jakékoli informace objednatele (např. zálohy dat, parciální zálohy dat, tabulek atd.) pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele (např. prostřednictvím informačního systému JIRA), k předem stanoveným účelům (převody dat, analýza chyby apod.) a na předem stanovenou dobu. Za objednatele je odpovědnou osobou kontaktní osoba objednatele určená ve smlouvě. Bezprostředně po vyřešení požadavku či problému je poskytovatel povinen tato data zlikvidovat, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

1.4.	Likvidace dat musí být provedena. Věcný garant doplní přípustný způsob likvidace dat, aby byl stanoven smluvním ujednáním. VG postupuje podle SM 46 - Bezpečnostní politika informací SFŽP ČR článek 6.3.5 s přihlédnutím k ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

1.5.	Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti principů ochrany neveřejných informací. Poskytovatel se zavazuje, že neveřejné informace nevyužije ve svůj vlastní prospěch. Při přenosu a zpracování dat je poskytovatel povinen přijmout náležitá bezpečností opatření, aby nedošlo k úniku nebo neoprávněnému použití těchto informací. Poskytovatel předloží soupis přijatých opatření objednateli ke schválení. Přenos a zpracování informací je poskytovatel oprávněn provádět až po jejich odsouhlasení bezpečnostním manažerem – koordinátorem uvedeným ve smlouvě.

# 2.	Vymezení povoleného přístupu Poskytovatele

2.1.	Přístup k informačním aktivům objednatele bude umožněn jen předem schváleným zaměstnancům či dalším osobám na straně poskytovatele (dále společně jen „pracovníci poskytovatele“), zapsaným v listině „Přístup k aktivům ICT“, která bude vyplněna neprodleně po uzavření této smlouvy, nejpozději však před zahájením plnění. Vyplnění listiny zajistí objednatel ve spolupráci s poskytovatelem. V listině budou dále uvedena přidělená oprávnění jednotlivých pracovníků poskytovatele, podmínky, způsob a parametry přístupu do systému/ů objednatele.

2.2.	Výměnu či doplnění pracovníka poskytovatele podílejícího se na plnění smlouvy lze provést pouze na základě žádosti poskytovatele a jejím schválení kontaktní osobou objednatele určenou ve smlouvě. Pokud poskytovatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů ve zadávacím řízení pracovníkem poskytovatele uvedeným v listině „Přístup k aktivům ICT“, lze výměnu či doplnění takového pracovníka poskytovatele provést, pouze pokud nový pracovník poskytovatele splňuje kvalifikační předpoklady požadované ve zadávacím řízení.

# 3.	Ujednání o závazku poskytovatele řídit se existujícími vnitřními předpisy SFŽP ČR s důrazem na dokumentaci SŘBI

3.1.	Poskytovatel je povinen řídit se bezpečnostními požadavky a příslušnými vnitřními směrnicemi a manuály SFŽP ČR.

3.2.	Pracovníci poskytovatele, kteří používají, spravují či jinak využívají aktiva objednatele, musí být prokazatelným způsobem seznámeni s bezpečnostními požadavky a příslušnými vnitřními směrnicemi a manuály objednatele a musejí být poskytovatelem zavázáni se jimi řídit.

3.3.	Poskytovatel ustanoví odpovědnou osobu, která bude odpovídat za adekvátní seznámení se pracovníků poskytovatele s bezpečnostními požadavky objednatele a za dodržování těchto požadavků.

3.4.	Pracovníci poskytovatele, kteří nakládají s neveřejnými informacemi objednatele, absolvují seznámení s pravidly a postupy ISMS objednatele. Každý poučený pracovník poskytovatele následně podepíše „Prohlášení o zajištění bezpečnosti informací SFŽP ČR (privilegovaný přístup)“, a to nejpozději před započetím prací, na nichž se podílí.

3.5.	Seznámení pracovníků poskytovatele s pravidly a postupy SŘBI organizuje kontaktní osoba 
objednatele určená ve smlouvě či jiná odpovědná osoba určená smluvními stranami.

# 4.	Odpovědnost poskytovatele, jeho zaměstnanců, osob ve smluvním vztahu k poskytovateli a poddodavatelů

4.1.	Poskytovatel zajistí promítnutí smluvních požadavků a povinností do povinností pracovníků poskytovatele podílejících se na plnění smlouvy.

4.2.	Bude-li při plnění smlouvy poskytovatel využívat poddodavatele, musí poddodavatelé splňovat stejné podmínky a požadavky, jako poskytovatel a pracovníci poskytovatele. Za přenesení smluvních požadavků a povinností na poddodavatele odpovídá poskytovatel. Poddodavatel má povinnost dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele. Poskytovatel prohlašuje, že poddodavatel je smluvně zavázán k dodržování všech bezpečnostních požadavků uvedených ve smlouvě.

# 5.	Závazek k hlášení a řešení bezpečnostních incidentů v souladu s postupy objednatele

5.1.	Ze strany poskytovatele budou důsledně hlášeny všechny skutečnosti, které vedou nebo by mohly vést k porušení bezpečnosti, integrity, spolehlivosti předmětného systému nebo systémů souvisejících. Takto budou hlášeny i skutečnosti, které již byly při údržbě napraveny. Kontaktní osobou objednatele pro hlášení těchto tzv. „bezpečnostních incidentů“ je bezpečnostní manažer uvedený ve smlouvě.

# 6.	Požadavky na zajištění kontinuity poskytovaných produktů a služeb a právo kontroly dodržování bezpečnostních požadavků

6.1.	Poskytovatel je povinen archivovat záznamy o provedených úkonech v rámci plnění smlouvy, a to minimálně po dobu trvání smlouvy.

6.2.	Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění bezpečnostních požadavků na straně poskytovatele. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli nezbytné podklady, součinnost, případně umožnit kontrolu na místě.

6.3.	Všechny přístupy budou důsledně logovány, aby bylo možné zpětně analyzovat proběhlé skutečnosti.

6.4.	Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad poskytovatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými poskytovatelem k plnění podle smlouvy nebo při porušení bezpečnostních pravidel.

V případě elektronického podpisu smlouvy bude toto ustanovení odstraněno.