****

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupena: PhDr. Filipem Hájkem, předsedou představenstva

 Ing. Josefem Richtrem, místopředsedou představenstva

 Ing. Marcelem Homolkou, místopředsedou představenstva

 Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

 Ing. Petrem Kožíškem, členem představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 6087522/0800

datová schránka: mivq4t3

(„**Objednatel**”)

a

**Společnost „RKUV diagnostika mosty**“

se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6

bankovní spojení: 19-5504300237/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 18.10.2024 mezi níže uvedenými společnostmi:

Správce/vedoucí společník: České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Součást: Kloknerův ústav

Sídlo: Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku: nezapisuje se; zřízeno zákonem o vysokých školách
 č. 111/1998 Sb.

zastoupen: xxxxxxxxxxx., ředitelem Kloknerova ústavu ČVUT v Praze

datová schránka: p83j9ee

a společník: Valbek, spol. s r.o.

**RÁMCOVÁ DOHODA**

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 00 Liberec III

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku: C 4487, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupena: xxxxxxxxxxxx ředitelem střediska Praha

a

**Společnost „Pontex/PGP/Horsky-RD-Dg24“**

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 7. 10. 2024 mezi níže uvedenými společnostmi:

vedoucí společník: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

zápis v obchodním rejstříku: C 2994 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Petrem Součkem, jednatelem,

 Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,

 Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

 (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost

 samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300

a společník:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387 (plátce DPH)

zápis v obchodním rejstříku: B 1434 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA,

 předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 4, č. účtu: 5904041/0100

a společník:

Horský s.r.o.

se sídlem Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO: 256 31 900

DIČ: CZ25631900 (plátce DPH)

zápis v obchodním rejstříku: C 56431 vedená Městským soudem v Praze

zastoupena: Ing. Janem Horským, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka, č. účtu: 2500226021/2010

a

**Společnost „MM – INSET 2024“**

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, na základě Společenské smlouvy uzavřené dne 18. 10. 2024 mezi níže uvedenými společnostmi:

vedoucí společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 485 88 733

 DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: C14051 vedená Městským soudem v Praze

 zastoupena: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

 Ing. Michal Babič, jednatel

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic,

 č.ú. 316903150/8150

datová schránka: qwcnts7

a společník:

INSET, s.r.o.

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 035 79 727

DIČ: CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku: C 234236 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 90303071/0100

(každý samostatně „**Poskytovatel**“, společně „**Poskytovatelé**“)

(Objednatel a Poskytovatelé také společně „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**Rámcová dohoda na provádění prohlídek a diagnostiky mostních a speciálních objektů**

 („**Dohoda**“)

Číslo smlouvy Objednatele: 9/24/5600/051

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že

1. hlavní město Praha, jakožto vlastník pozemních komunikací nacházejících se na jeho území, jejichž součástmi jsou i mosty a mostní objekty, je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („**ZPK**“), povinno vykonávat správu těchto komunikací, zahrnující zejména jejich pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy,
2. Objednatel je mimo jiné oprávněn a povinen pro hlavní město Prahu zajišťovat činnosti, jež jsou předmětem plnění dle této Dohody, a za tím účelem rovněž uzavírat smlouvy,
3. Objednatel vyhlásil v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na provádění prohlídek a diagnostiky mostních a speciálních objektů“ („**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“),
4. Poskytovatelé disponují všemi příslušnými živnostenskými a dalšími oprávněními nezbytnými pro poskytování Služeb a jsou schopni v plném rozsahu vyhovět požadavkům Objednatele vyplývajícím z této Dohody a z platných a účinných právních předpisů,
5. na základě výsledků Zadávacího řízení Objednatel rozhodl o přidělení Veřejné zakázky Poskytovatelům,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“) a § 131 a násl. ZZVZ tuto Dohodu:

# Úvodní ustanovení

* 1. Níže uvedené termíny této Dohody mají význam definovaný v tomto článku s tím, že v textu Dohody jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:
		1. „**DIR**“ mý význam uvedený v čl. 4.3;
		2. „**Dílčí plnění**“ má význam uvedený v čl. 2.1;
		3. „**Dílčí smlouva**“ znamená dílčí smlouvu uzavřenou s jedním z Poskytovatelů, jejímž předmětem je poskytnutí Dílčího plnění, uzavřená postupem dle čl. 3 této Dohody;
		4. „**Dohoda**“ znamená tuto rámcovou dohodu na provádění prohlídek a diagnostiky mostních a speciálních objektů;
		5. „**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu Zákona o DPH;
		6. „**Ceník**“ znamená přílohu č. 2 této Dohody obsahující kompletní výčet Služeb s uvedením jednotkových cen za jednotlivé činnosti, které Poskytovatelé nabídli v Zadávacím řízení. V zájmu zachování efektivní hospodářské soutěže bude každému Poskytovateli zpřístupněn pouze jeho Ceník;
		7. „**Dílčí ceník minitendru**“ znamená vymezení rozsahu a množství Služeb, které tvoří předmět Dílčího plnění s uvedením jednotkových cen za jednotlivé činnosti, které Poskytovatel nabídl v Minitendru.
		8. „**Hodnocené zkušenosti**“ má význam uvedený v čl. 4.7 této Dohody;
		9. „**Hodnocené body**“ má význam uvedený v čl. 4.7 této Dohody;
		10. „**Kvalifikované osoby**“ má význam uvedený v čl. 4.6;
		11. „**Minimální kvalifikační předpoklady**“ má význam uvedený v čl. 4.6;
		12. „**Minitendr**“ má význam uvedený v čl. 3.8 a násl.;
		13. „**Nabídka**“ znamená nabídku Poskytovatele podaná v Zadávacím řízení;
		14. „**Náhradní kvalifikovaná osoba**“ má význam uvedený v čl. 4.6;
		15. „**Nová kvalifikovaná osoba**“ má význam uvedený v čl. 4.6;
		16. „**Objednávka**“ znamená dílčí objednávku zaslanou na základě této Dohody Objednatelem přímo jednomu z Poskytovatelů na základě principu rotace vymezující předmět a další podmínky Dílčího plnění;
		17. „**Realizační tým**“ znamená osoby na pozicích „Specialista v oboru mosty a inženýrské konstrukce“, „Specialista v oboru diagnostika mostů a propustků“, „Specialista v oboru mostních prohlídek“ a „Specialista v oboru geotechnika“;
		18. „**Služby**“ má význam uvedený v čl. 2.1;
		19. „**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci Veřejné zakázky na uzavření této Dohody, včetně všech jejích příloh, vysvětlení, změn a doplnění ve smyslu § 98 a 99 ZZVZ;
		20. „**Zákon o DPH**“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Dohody s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně, uvedena uvozovkami a při každém dalším výskytu je v textu Dohody vyznačena velkým počátečním písmenem.
	3. Základním účelem této Dohody je vymezení podmínek a vytvoření rámce pro uzavírání Dílčích smluv mezi Objednatelem a jedním z Poskytovatelů. Na základě této Dohody vznikají právní vztahy výlučně mezi Objednatelem a Poskytovateli, nikoliv mezi Poskytovateli navzájem.
	4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Dohody, Dílčích smluv a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
		1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Dohody a/nebo Dílčí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
		2. v případě chybějících ustanovení Dohody a/nebo Dílčí smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
		3. v případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Dohody;
		4. v případě rozporu mezi ustanovení Dohody a Dílčí smlouvy bude mít přednost ustanovení Dílčí smlouvy.
	5. Dohoda je uzavřena se 3 (třemi) Poskytovateli. Poskytovatelé jsou v záhlaví této Dohody uvedeni v abecedním pořadí. Toto pořadí nemá žádný význam pro práva a povinnosti související s touto Dohodou.
	6. Dílčí veřejné zakázky na uzavření Dílčích smluv budou zadávány postupem podle § 132 odst. 3 písm. c) ZZVZ, tj. postupem s obnovením soutěže podle § 135 ZZVZ v Minitendrech, nebo postupem bez obnovení soutěže podle § 134 ZZVZ prostřednictvím Objednávek na základě principu tzv. rotace (kdy bude Objednatel postupně oslovovat jednotlivé Poskytovatele v pořadí, v jakém se umístili v Zadávacím řízení).
	7. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Dohodě a je ji oprávněn uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
	8. Poskytovatelé (každý z nich) prohlašují, že:
		1. splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené v Dohodě a jsou oprávněni Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
		2. ke dni uzavření Dohody vůči nim nejsou vedena řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazují Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
		3. se náležitě seznámili se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace, včetně jejích příloh, s rozsahem a povahou Služeb, a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Služeb za dohodnuté maximální ceny stanovené v Dohodě, a to rovněž ve vazbě na jimi prokázanou kvalifikaci a předložené podklady k hodnocení v Zadávacím řízení;
		4. jsou odborně způsobilí ke splnění všech svých závazků podle Dohody a Dílčích smluv.

# Předmět Dohody

* 1. Předmětem této Dohody je vymezení povinností Poskytovatelů při obdržení Objednávky a v rámci Minitendrů základního obsahu právních vztahů mezi Objednatelem a Poskytovateli a dále základních podmínek, na základě, nichž budou Poskytovatelé poskytovat Objednateli plnění spočívající v provedení:
		1. běžné, hlavní nebo mimořádné prohlídky mostních a speciálních objektů ve správě Objednatele (mosty, zdi, protihlukové stěny),
		2. diagnostické průzkumy mostních a speciálních objektů ve správě Objednatele (mosty, zdi, protihlukové stěny),
		3. diagnostického průzkumu předpjatých, ocelových a dalších mostních staveb,
		4. geotechnické průzkumy a posudky výpočtu a přepočtu zatížitelnosti mostů
		5. zpřístupnění mostních a speciálních staveb

(„**Služby**“), a to vždy v rozsahu a podle požadavků specifikovaných Objednatelem („**Dílčí plnění**“).

* 1. Bližší požadavky na Dílčí plnění jsou definovány ve vzoru Dílčí smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Dohody.
	2. Objednatel se zavazuje vymezit podrobnou specifikaci a rozsah Dílčího plnění ve výzvě k předložení nabídky v Minitendru („**Výzva pro minitendr**“), nebo v Objednávce, a to:
		1. výčtem požadovaných Služeb a jejich množství/četnosti v souladu s Ceníkem, a
		2. uvedením lhůt a místa pro realizaci, pokud jsou odlišné od lhůt sjednaných v této Dohodě.
	3. Poskytovatelé jsou povinni zajistit komplexní provedení Dílčího plnění a na své náklady zajistit veškeré prostředky a vybavení potřebné pro provedení Služeb.
	4. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda nezakládá povinnost Objednatele poptat od Poskytovatelů Služby v jakémkoliv rozsahu či skladbě, ani kdykoliv po dobu trvání této Dohody učinit Výzvu pro minitendr nebo Objednávku. Poskytovatelé nejsou na základě této Dohody oprávněni požadovat jakékoliv zadání Dílčího plnění.

# Postup při uzavírání Dílčích smluv

* 1. Objednatel uzavře konkrétní Dílčí smlouvu na základě této Dohody vždy s jedním z Poskytovatelů, se kterými je uzavřena tato Dohoda.
	2. Dílčí veřejné zakázky je Objednatel oprávněn zadat postupem bez obnovení soutěže nebo postupem s obnovením soutěže. V rámci postupu bez obnovení soutěže zadá Objednatel všem Poskytovatelům finančně a obsahově srovnatelný rozsah Dílčích plnění.
	3. Na základě postupu bez obnovení soutěže budou zadávány dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne 2.000.000 Kč bez DPH. Při zadávání dílčích veřejných zakázek bez obnovení soutěže bude Objednatel vystavovat konkrétní Objednávky dle svých aktuálních požadavků a potřeb, přičemž výběr Poskytovatele bude probíhat principem rotace na základě pořadí, ve kterém se Poskytovatelé umístili při uzavírání Dohody (dle výsledků Zadávacího řízení), tedy první Objednávku zašle Poskytovateli, který se v Zadávacím řízení umístil na 1. místě, druhou Objednávku Poskytovateli na 2. místě a třetí Poskytovateli na 3. místě. Následně začne Objednatel obesílat Poskytovatele opět od 1. místa dle výsledků Zadávacího řízení.
	4. Objednávku zašle Objednatel Poskytovateli určenému dle předchozího odstavce elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v příloze č. 6 této Dohody. Podkladem pro uzavření Dílčí smlouvy bude v těchto případech Ceník předložený Poskytovatelem v Nabídce. Poskytovatel je oprávněn nabídnout Objednateli i nižší jednotkové ceny, případně slevu z celkové ceny Dílčího plnění.
	5. Poskytovatel je povinen Objednávku potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Objednávky, nebude-li v konkrétní Objednávce stanoveno jinak. Nedoručení potvrzení Objednávky ve stanovené lhůtě bude Objednatel považovat za odmítnutí Objednávky.
	6. Pokud oslovený Poskytovatel Objednávku odmítne, případně nedoručí potvrzení ve stanovené lhůtě, zašle Objednatel Objednávku Poskytovateli, který je další v pořadí. Pokud i tento (oslovený jako druhý) Objednávku odmítne a/nebo nepotvrdí ve stanovené lhůtě, zašle Objednatel Objednávku dalšímu Poskytovateli, který je v pořadí.
	7. S Poskytovatelem, který akceptoval Objednávku, uzavře Objednatel Dílčí smlouvu.
	8. Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji Objednatele, tj. v Národním elektronickém nástroji NEN. Objednatel v Minitendru zašle všem Poskytovatelům Výzvu pro minitendr. Specifikace předmětu Dílčí smlouvy a konkrétní požadavky Objednatele na nabídku podanou v Minitendru budou uvedeny ve Výzvě pro minitendr. Přílohou Výzvy pro Minitendr bude vždy návrh Dílčí smlouvy v souladu se vzorem Dílčí smlouvy dle přílohy č. 1 této Dohody.
	9. Poskytovatelé jsou povinni podat na základě Výzvy pro minitendr akceptovatelnou nabídku, a to každý Poskytovatel samostatně. Nabídka Poskytovatele v Minitendru nesmí být v rozporu s právními předpisy, touto Dohodou nebo s Výzvou pro minitendr. Bude-li s nimi v rozporu, nepovažuje se za akceptovatelnou nabídku.
	10. Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky na Dílčí plnění v rámci Minitendru bude nejnižší nabídková cena. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny v Minitendru bude Dílčí ceník minitendru, který bude obsahovat výčet požadovaných Služeb a jejich četnost/množství. Dílčí ceník minitendru bude přílohou uzavřené Dílčí smlouvy a bude pro její plnění závazný.
	11. Při podání nabídky v Minitendru nejsou Poskytovatelé oprávněni nabídnout a vycházet z vyšších jednotkových cen, než které nabídli ve své Nabídce (v Ceníku). Jednotkové ceny obsažené v Ceníku představují maximální jednotkové ceny pro dílčí veřejné zakázky zadávané na základě Dohody a jsou závazné a nejvyšší přípustné po celou dobu její účinnosti. Změna jednotkových cen je možná jen v případě změny příslušné sazby DPH dle daňových předpisů a v případě výslovně upravených touto Dohodou.
	12. Jednotkové ceny Dílčího plnění budou stanoveny jako pevné a neměnné po celou dobu platnosti příslušné Dílčí smlouvy a budou platné pro nacenění veškerých Služeb realizovaných na základě Dílčí smlouvy.
	13. Objednatel vyrozumí Poskytovatele o výsledcích hodnocení nabídek na poskytování Dílčího plnění prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
	14. Poskytovatel, jehož nabídka bude v Minitendru vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro uzavření Dílčí smlouvy a tuto s Objednatelem uzavřít za podmínek stanovených v Minitendru a poskytnout plnění podle Dílčí smlouvy v souladu s Dílčí smlouvou, příslušnou Výzvou pro minitendr, touto Dohodou a nabídkou Poskytovatele podanou v Minitendru.
	15. V případě, že vybraný Poskytovatel neposkytne Objednateli součinnost pro uzavření Dílčí smlouvy v rozsahu nebo lhůtách stanovených Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Dílčí smlouvy Poskytovatele, jehož nabídka byla v Minitendru vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Takto je oprávněn Objednatel případně postupovat do doby, než bude Dílčí smlouva platně uzavřena s některým z Poskytovatelů.
	16. V případě, že ani jeden Poskytovatel nesplní podmínky pro uzavření Dílčí smlouvy, je Objednatel oprávněn a povinen postupovat k pořízení Dílčího plnění jiným postupem dle ZZVZ.

# Závazky Smluvních stran

* 1. Poskytovatelé se zavazují poskytovat Objednateli na svůj náklad a nebezpečí Služby uvedené v této Dohodě a jejich přílohách v souladu s podmínkami sjednanými v této Dohodě a v Dílčích smlouvách.
	2. Poskytovatelé se zavazují, že Dílčí plnění provedou se znalostí a odbornou péčí a v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy. Poskytovatelé prohlašují, že si jsou plně vědomi všech důsledků, které by mohly nastat v případě nedbalého nebo úmyslně či neúmyslně chybně provedeného Dílčího plnění.
	3. Poskytovatelé jsou povinni provést Dílčí plnění v souladu s pravomocným rozhodnutím veřejnoprávního orgánu (je-li vydáno), jakož i dalšími závaznými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, a v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí („**DIR**“), dodržovat jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a případně uhradit jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že předmětná část Dílčího plnění nebude dokončena v termínu dle DIR, Poskytovatelé jsou povinni si sami a na vlastní náklady zajistit projednání a prodloužení (vydání) DIR k řádnému dokončení Dílčího plnění.
	4. Poskytovatelé musí po celou dobu trvání Dohody splňovat kvalifikační kritéria, jejichž splnění bylo požadováno v Zadávacím řízení.
	5. Poskytovatel se zavazuje plnit Dílčí plnění primárně prostřednictvím členů Realizačního týmu uvedených v Příloze č. 3 této Dohody, jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek a jejichž prostřednictvím prokazovali Poskytovatelé splnění kvalifikace a odborné způsobilosti požadované Zadávací dokumentací.
	6. Klíčové pozice při poskytování Služeb, tj. osoby na pozicích „Specialista v oboru mosty a inženýrské konstrukce“, „Specialista v oboru diagnostika mostů a propustků“ a „Specialista v oboru mostních prohlídek“ a „Specialista v oboru geotechnika“ („**Klíčové pozice**“), musí být zastávány výlučně osobami, jež splňují minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na příslušnou Klíčovou pozici Zadávací dokumentací („**Minimální kvalifikační předpoklady**“ a „**Kvalifikované osoby**“), případně osobami, které je za podmínek dle této Dohody nahradí („**Náhradní kvalifikované osoby**“, příp. „**Nové kvalifikované osoby**“). Každý člen Realizačního týmu zastávající Klíčovou pozici bude při poskytování Služeb osobně vykonávat činnosti v rozsahu, který takové Klíčové pozici běžně odpovídá. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby byly Služby poskytovány vždy s osobním zapojením Kvalifikovaných osob, jejichž zkušenosti a praxe byly v Zadávacím řízení hodnoceny, a to v rozsahu, který příslušné pozici běžně odpovídá.
	7. U každé Kvalifikované osoby, jejíž zkušenosti a praxe byly předmětem hodnocení dle Zadávací dokumentace („**Hodnocené zkušenosti**“), je v Příloze č. 3 této Dohody uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených zkušeností převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci Zadávacího řízení („**Hodnocené body**“). Hodnota nula (0) Hodnocených bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci Zadávacího řízení splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady.
	8. Poskytovatel může v nabídce do Minitendru nebo akceptaci Objednávky Kvalifikovanou osobu nahradit Náhradní kvalifikovanou osobou, která musí splnit Minimální kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci pro příslušnou pozici. Pokud Poskytovatel nemá v Realizačním týmu Kvalifikovanou ani Náhradní kvalifikovanou osobu, bude jeho nabídka v Minitendru považována na neakceptovatelnou, resp. Poskytovatel v takovém případě musí odmítnout Objednávku.
	9. Náhradní kvalifikovaná osoba uvedená v nabídce do Minitendru musí splňovat Hodnocené zkušenosti tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci Zadávacího řízení byl přidělen nejméně stejný počet Hodnocených bodů za Hodnocené zkušenosti jako Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje.
	10. Pokud Náhradní kvalifikovaná osoba takový počet bodů nedosáhne, bude sice nabídka Poskytovatele v Minitendru považována za akceptovatelnou, nabídková cena Poskytovatele v nabídce do Minitendru (jednotkové ceny dle Ceníku) však bude adekvátně snížena postupem dle čl. 6.3 této Dohody. Pokud Náhradní kvalifikovaná osoba dosáhne více Hodnocených bodů než původní Kvalifikovaná osoby, nedochází k žádnému zvýšení jednotkových cen ani celkové ceny Dílčího plnění.
	11. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno více Hodnocených bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Poskytovatel není oprávněn za tento nárůst odborné kvalifikace a zkušeností požadovat jakékoliv zvýšení jednotkových cen uvedených v Ceníku.
	12. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba nebo Náhradní kvalifikovaná osoba řádně podílet na plnění Dílčí smlouvy, např. v důsledku ukončení její spolupráce s Poskytovatelem nebo objektivních překážek, je Poskytovatel povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat písemně Objednatele o této skutečnosti. Poruší-li Poskytovatel tuto povinnost, zaplatí za každý započatý den porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Dílčího plnění. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění.
	13. Poskytovatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení dle předchozího článku zajistí a doloží, že namísto takové Kvalifikované osoby nebo Náhradní kvalifikované osoby se bude na plnění Dílčí smlouvy podílet adekvátní náhrada v podobě Nové kvalifikované osoby. Nová kvalifikovaná osoba musí splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené zkušenosti nejméně ve stejném rozsahu jako Kvalifikovaná osoba nebo Náhradní kvalifikovaná osoba, kterou nahrazuje.
	14. Bude-li Nové Kvalifikované osobě v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou/Náhradní kvalifikovanou osobou náležet méně Hodnocených bodů, Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Dílčího plnění za každý chybějící (rozdílový) Hodnocený bod za každý započatý den prodlení. Bude-li Nové Kvalifikované osobě přiděleno více Hodnocených bodů než nahrazované (Náhradní) Kvalifikované osobě, nezanikne již vzniklý nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty. Nová kvalifikovaná osoba musí vždy v plném rozsahu splňovat Minimální kvalifikační předpoklady.
	15. Poruší-li Poskytovatel povinnost zajistit a doložit, že Nová kvalifikovaná osoba splňuje alespoň Minimální kvalifikační předpoklady (včetně případu, kdy Poskytovatel vůbec nezajistí náhradu), zaplatí Objednateli za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Dílčího plnění. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti představuje závažné porušení Dohody ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.
	16. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby či Nové kvalifikované osoby a prokázáním jejich Minimálních kvalifikačních předpokladů a Hodnocených zkušeností nese výlučně Poskytovatel.
	17. Při změně Realizačního týmu není nutné uzavírat písemný dodatek k této Dohodě. Poskytovatel je po odsouhlasení změny Objednatelem povinen vypracovat a předat Objednateli v elektronické podobě aktualizované znění Přílohy č. 3 této Dohody, čímž dojde automaticky k nahrazení předchozího znění této přílohy.
	18. Smluvní pokuty dle předchozích článků v souhrnu nepřesáhnou 20 % z celkové ceny sjednané za plnění konkrétní Dílčí smlouvy.

# Doba a místo plnění

* 1. Místem plnění dle této Dohody je území hlavního města Prahy.
	2. Poskytovatelé se zavazují každé Dílčí plnění dokončit a předat jej Objednateli v termínu stanoveném v Dílčí smlouvě. Vykazuje-li Dílčí plnění jakoukoliv vadu, závazek Poskytovatele provést Dílčí plnění není splněn.
	3. Bude-li Poskytovatel v prodlení se zahájením nebo dokončením Dílčího plnění delším než 5 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy.
	4. Objednatel potvrdí Poskytovateli dodání (poskytnutí) plnění dle Dílčí smlouvy podpisem předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokladu.
	5. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti.
	6. Platnost Dílčí smlouvy není dotčena zánikem nebo ukončením této Dohody. Dílčí smlouvy uzavírané na základě této Dohody mohou být uzavřeny i na období přesahující dobu účinnosti Dohody. Dílčí smlouvy budou uzavírány pouze v době účinnosti Dohody.
	7. Smluvní vztah založený touto Dohodou zaniká uplynutím doby sjednané v čl. 5.5.
	8. Smluvní vztah založený touto Dohodou mezi Objednatelem a Poskytovatelem může být ukončen pouze:
		1. písemnou dohodou uzavřenou mezi oběma Smluvními stranami ke dni uvedenému v příslušné dohodě;
		2. písemnou výpovědí (bez uvedení důvodu) ze strany Objednatele s tím, že výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď Poskytovateli. Výpověď bez uvedení důvodu je možné učinit pouze vůči všem Poskytovatelům současně;
		3. odstoupením od Dohody ze strany Objednatele v případě, že:
* vůči Poskytovateli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Poskytovatel vstoupí do likvidace;
* Poskytovatel nedodrží podmínky stanovené pro změnu poddodavatelů stanovených v čl. 8.3 této Dohody;
* Dílčí smlouva uzavřená s příslušným Poskytovatelem či její část zanikne v důsledku odstoupení Objednatele z důvodu porušení povinností Poskytovatele;
* takový Poskytovatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle Dohody a/nebo Dílčí smlouvy,
* takový Poskytovatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
* takový Poskytovatel nepodá nabídku ve třech případech z deseti po sobě jdoucích minitendrů; mezi tyto případy se počítají i případy, kdy se na nabídku pohlíží jako neakceptovatelnou (čl. 4.8),
* Poskytovatel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže a nedoloží trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9;
* Poskytovatel poruší tuto Dohodu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení se považuje takové porušení této Dohody, které je jako podstatné označeno v této Dohodě, nebo opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Poskytovatel nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 10 kalendářních dnů od výzvy ze strany Objednatele; nebo
* dojde k naplnění podmínek pro odstoupení v dalších případech výslovně stanovených v této Dohodě.

Odstoupení od této Dohody musí být učiněno písemně a s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupením se Dohoda vůči příslušnému Poskytovateli ruší, a to k datu uvedeném v odstoupení od této Dohody. Není-li datum v odstoupení uvedeno, pak je účinné okamžikem doručení Poskytovateli. Ve vztahu ke zbývajícím Poskytovatelům nejsou takovým odstoupením platnost a účinnost Dohody dotčeny.

* + 1. Odstoupením od Dohody ze strany Poskytovatele v případě podstatného porušení této Dohody Objednatelem, které Objednatel nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě po doručení písemné výzvy ze strany Poskytovatele. Odstoupení od této Dohody musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda se mezi Objednatelem a příslušným Poskytovatelem v tomto případě ruší okamžikem doručení odstoupení Objednateli. Ve vztahu ke zbývajícím Poskytovatelům nejsou takovým odstoupením platnost a účinnost Dohody dotčeny.
	1. Ukončením Dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z ustanovení čl. 4 této Dohody, a to po dobu trvání Dílčí smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami na základě této Dohody.
	2. Pro vyloučení pochybností platí, že ukončení Dohody nemá vliv na účinnost jakékoli do té doby uzavřené Dílčí smlouvy. Zároveň platí, že zánik kterékoliv Dílčí smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost Dohody.
	3. Ukončení Dohody nemá vliv na povinnosti Poskytovatelů zaplatit případné smluvní pokuty nebo povinnosti nahradit Objednateli případně vzniklou újmu.

# Cenové a platební podmínky

* 1. Jednotkové ceny za poskytování Služeb nabídnuté Poskytovateli na uzavření Dohody uvedené v Příloze č. 2 této Dohody (Ceník) představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování Služeb platné po celou dobu trvání Dohody.
	2. Jednotkové ceny a celková cena v Dílčí smlouvě budou stanoveny na základě Objednávky nebo nabídky pro Minitendr vybraného Poskytovatele a musí respektovat, tedy nesmí být vyšší než, jednotkové ceny příslušného Poskytovatele uvedené v Příloze č. 2 této Dohody.
	3. V případě naplnění podmínek stanovených v čl. 4.9 až 4.11 této Dohody však nesmí být jednotkové ceny příslušného Poskytovatele v Minitendru na Dílčí smlouvu vyšší než nové jednotkové ceny („**Nové jednotkové ceny**“). Nové jednotkové ceny budou stanoveny snížením jednotkových cen uvedených v Ceníku o slevu (v %). Výše slevy bude vypočtena podle vzniklého procentuálního snížení bodového hodnocení Náhradní kvalifikované osoby oproti Kvalifikované osobě tak, aby při aplikaci slevy byl dosažen tentýž počet bodů, který Nabídka obdržela v hodnocení nabídek v Zadávacím řízení.
	4. Pokud by Poskytovatel při naplnění podmínek stanovil celkovou cenu Dílčí smlouvy do Minitendru na základě jednotkové ceny nebo jednotkových cen vyšších, než jsou ty vypočtené na základě předchozího článku, bude mu Objednatelem taková jednotková cena nebo jednotkové ceny upraveny na úroveň vypočtených nových jednotkových cen a na základě těchto bude přepočtena i celková cena Dílčí smlouvy. Tato pak bude zohledněna v hodnocení nabídek v příslušném Minitendru a bude závazná pro plnění Dílčí smlouvy, bude-li nabídka příslušného Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější.
	5. V případě, že by Poskytovatel stanovil jednotkové ceny nebo celkovou cenu Dílčí smlouvy na základě jednotkové ceny nebo jednotkových cen nižších, než jsou ty vypočtené na základě tohoto článku, nebude mu cena upravena a pro plnění Dílčí smlouvy bude závazná cena stanovená Poskytovatelem.
	6. Celková cena Dílčího plnění stanovená na základě Objednávky nebo nabídky pro Minitendr zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Dílčích plnění dle této Dohody, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na technické vybavení, náhradní díly, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Poskytovatelů, poplatky a veškeré další náklady Poskytovatelů v souvislosti s činností podle této Dohody (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, sankce, pokuty, penále, pojištění, čištění, apod.).
	7. Veškeré ceny Služeb jsou uvedeny v korunách českých.
	8. Objednatel nebude poskytovat Poskytovatelům žádné zálohy na plnění Dílčích smluv.
	9. Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla uzavřena Dohoda, budou jednotkové ceny uvedené v Ceníku automaticky každoročně upravovány (kladně i záporně) o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu stavební produkce za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční mzdy nominální (podnikatelská, nepodnikatelská sféra) za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem („index“; „indexace“) v níže uvedeném poměru a dle níže uvedeného vzorce:

# Index pro rok t = (0,3 x roční přírůstek či snížení průměrné míry inflace stavební produkce pro rok t-1 + 0,7 x roční přírůstek či snížení průměrné hrubé měsíční mzdy nominální pro rok t-1)

**t = rok, ve kterém se počítá index pro úpravu ceny Dílčího plnění**

* 1. Jednotkové ceny v prvním kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž byla uzavřena Dohoda, budou upraveny o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu stavební produkce za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční mzdy nominální (podnikatelská, nepodnikatelská sféra) za předchozí kalendářní rok ve výši poměrně zkrácené o kalendářní měsíce předcházející uzavření Dohody. Následující kalendářní roky budou jednotkové ceny upravovány o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu stavební produkce za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční mzdy nominální (podnikatelská, nepodnikatelská sféra) za předchozí kalendářní rok v plné výši.
	2. Objednatel do třiceti (30) dnů ode dne vyhlášení indexu Českým statistickým úřadem zašle Poskytovatelům návrh dodatku k této Dohodě, ve kterém bude uvedena (i) hodnota indexu, který má být použit, a jeho výpočet dle smluveného vzorce; (ii) aktualizované jednotkové ceny uvedené v Ceníku. V případě prodlení Objednatele s předložením řádného návrhu dodatku Objednateli, může návrh dodatku předložit Objednateli Poskytovatel. Poskytovatel je oprávněn v Minitendrech či akceptaci objednávek nabízet aktualizované jednotkové ceny od okamžiku účinnosti dodatku k této Dohodě.
	3. Pokud by Český statistický úřad přestal v průběhu trvání této Dohody vyhlašovat indexy (nebo některý z nich) uvedené v tomto článku Dohody anebo by působnost Českého statistického úřadu přešla na jiný úřad, zavazují se Smluvní strany jednat v dobré víře tak, aby v co nejkratší době po nastání takové skutečnosti uzavřely dodatek k této Dohodě, kterým nahradí indexy (nebo některý z nich) uvedené v článku 6 Dohody indexy (indexem) nejbližšími. Nejbližším indexem je třeba rozumět takový index, který bude vyhlašován obecně uznávanou autoritou či autoritou, na kterou přešla působnost Českého statistického úřadu, bude se vztahovat k věcně obdobnému předmětu, jeho tvorba bude vycházet z obdobných zásad a roční průměrný růst takového indexu (za předchozí období, tak i v budoucnu očekávatelný/očekávaný) bude co nejbližší nahrazovaným indexům (indexu).
	4. Konkrétní cenové a platební podmínky jsou stanoveny ve vzoru Dílčí smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody a z něhož bude Dílčí smlouva vycházet.

# provádění dílčího plnění

* 1. Konkrétní podmínky plnění budou stanoveny v příslušné Dílčí smlouvě ve znění vycházejícím ze vzoru dle Přílohy č. 1 této Dohody s tím, že Poskytovatel je povinen tyto podmínky bezvýhradně akceptovat a řádně splnit.
	2. Poskytovatelé se zavazují provádět Dílčí plnění v souladu s
		1. právními předpisy účinnými v době plnění Dílčí smlouvě,
		2. technickými normami ČSN účinnými v době plnění Dílčí smlouvě,
		3. technickými podmínkami Ministerstva dopravy a vzorovými listy dle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR účinnými v době plnění Dílčí smlouvě, ve znění přístupném na internetovém portálu [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
	3. Objednatel na své náklady může poskytnout personál v souvislosti se zpřístupněním konstrukcí, bude-li to kapacitně možné (např. obsluha plošin a prohlížeček). Pokud Objednatel projeví zájem o využití vlastního personálu (a tento bude prokazatelně řádně kvalifikovaným zkušený a schopný předmětného plnění), Poskytovatel toto využití umožní. V takovém případě Poskytovatel a Objednatel uzavřou dodatek k Dílčí smlouvě a příslušné položky Dílčího ceníku minitendru se nevyužijí a nebudou fakturovány.
	4. Poskytovatelé jsou povinni řídit se pokyny Objednatele. Od pokynů Objednatele se mohou Poskytovatelé odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatelé nemohou včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě jsou však Poskytovatelé povinni bezodkladně oznámit Objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.
	5. Poskytovatelé jsou povinni při plnění Dílčí smlouvy komunikovat s Objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže Objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním a nebude na ně brán zřetel. V případě, že Objednatel Poskytovatele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoliv prodloužení termínů pro dokončení Dílčího plnění či jeho části.
	6. Poskytovatelé berou na vědomí, že Objednatel negarantuje Poskytovatelům stavební ani logistickou připravenost jednotlivých Dílčích plnění.
	7. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování Služeb a zjistí-li, že Poskytovatel je provádí v rozporu se svými povinnostmi plynoucími z této Dohody, Dílčí smlouvy nebo z právních předpisů, je oprávněn žádat po Poskytovateli okamžité odstranění vad vzniklých vadným prováděním nebo nápravu protiprávního stavu a další řádné zajišťování plnění. V případě, že Poskytovatel neodstraní tyto vady nebo protiprávní stav bez zbytečného odkladu od výzvy Objednatele a nebude pokračovat v plnění této Dohody nebo Dílčí smlouvy řádným způsobem, může Objednatel vůči tomuto Poskytovateli od této Dohody písemně odstoupit.

# Poddodavatelé

* 1. Poskytovatelé jsou oprávněni pověřit výkonem jednotlivých činností dle Dílčích plnění třetí osoby – poddodavatele, s výjimkou níže uvedených případů.
	2. Poddodavatel Poskytovatele nesmí v rámci poskytování Dílčího plnění zastávat pozice v Realizačním týmu. V případě, že Poskytovatel poruší tuto povinnost, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle Dílčí smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení.
	3. Poskytovatelé jsou oprávněni a povinni, s výjimkou dle čl. 8.2 této Dohody, využívat výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 této Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny, a za podmínky, že činnosti vykonávané poddodavatele nepřesáhnout 20 % z objemu daného Dílčí smlouvou. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel. V případě nedodržení podmínek pro změnu poddodavatele podle tohoto článku má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle Dílčí smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení.
	4. Poskytovatelé odpovídají za provádění činností dle této Dohody a jednotlivých Dílčích smluv jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděli sami.

# Pojištění

* 1. Poskytovatelé se zavazují po celou dobu trvání této Dohody zajistit a udržovat pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám či Objednateli při výkonu činností, které jsou předmětem plnění dle této Dohody, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši **40.000.000 Kč** na rok.
	2. Poskytovatelé jsou povinni předložit kdykoliv po dobu trvání této Dohody do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.
	3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovateli třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Poskytovatelů, případně jsou Poskytovatelé povinni zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jejich poddodavatelé, kteří se pro ně budou podílet na poskytování plnění dle této Dohody.

# Smluvní pokuty

* 1. Pokud Poskytovatel nesplní svoji povinnost dle čl. 3 této Dohody a při zadávání veřejné zakázky na základě Dohody
		1. nepotvrdí Objednávku, nebo
		2. nepodá nabídku v Minitendru, nebo
		3. podá neakceptovatelnou nebo v souladu se ZZVZ nevysvětlitelnou či nedoplnitelnou nabídku v Minitendru,

a to ve více než 3 případech, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý další případ porušení.

* 1. Pokud Poskytovatel v rozporu s touto Dohodou zmaří uzavření kterékoliv Dílčí smlouvy, tj. odmítne-li na výzvu k poskytnutí součinnosti a uzavření Dílčí smlouvy uzavřít Dílčí smlouvu, příp. neposkytne Objednateli potřebnou součinnost k uzavření Dílčí smlouvy, příp. po obdržení výzvy k předložení dokladů a informací dle § 122 odst. 3 ZZVZ nedoručí Objednateli požadované doklady či informace spolu s akceptovaným (tj. řádně a závazně Poskytovatelem podepsaným) návrhem Dílčí smlouvy ve všech ohledech odpovídajícím Dohodě a vycházejícím ze vzoru dle Přílohy č. 1 Dohody, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli, vedle požadavku na zjednání nápravy, rovněž zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši 50.000 Kč za každý případ.
	2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu poskytování Služeb nebo jejich částí dle Dílčích smluv se stanoví ve výši 0,5 % z odpovídající ceny nedokončených Služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
	3. Smluvní pokuta za porušení povinností Poskytovatele komunikovat a dodávat písemné výstupy v českém jazyce činí 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH sjednané v příslušné Dílčí smlouvě, které se porušení týká, a to za každý případ porušení povinnosti.
	4. Poskytovatelé ani žádný z jejich poddodavatelů podílejících se na plnění Dílčích smluv nesmí být ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z dotčených objektů. Porušení této povinnosti Poskytovatelem nebo jeho poddodavatelem představuje podstatné porušení Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele. V případě takového porušení příslušný Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové nabídkové ceny bez DPH sjednané v příslušné Dílčí smlouvě, které se porušení týká, a to za každý jednotlivý případ porušení. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Dílčí smlouvy.
	5. Pro případ, že Poskytovatel nepředloží pojištění odpovědnosti ke kontrole Objednateli dle čl. 9 této Dohody, nebo pro případ, že toto pojištění nebude splňovat požadavky uvedené v této Dohodě, zavazuje se příslušný Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den trvání závadného stavu.
	6. Smluvní strany sjednaly, že výše náhrady škody je omezena výší a rozsahem pojištění odpovědnosti Poskytovatelů.

# VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

* 1. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dohody překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
	2. Vyšší mocí se pro účely této Dohody rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dohody předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
		1. živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
		2. události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší moci dovolává;
		3. epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
		4. obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
	3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatelů, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatelů nebo jakéhokoliv jejich poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatelů nebo jakéhokoliv jejich smluvního dodavatele.
	4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dohody.
	5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od příslušné Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

# Registr smluv

* 1. Poskytovatelé poskytují souhlas s uveřejněním Dohody včetně jejích případných dodatků („**zveřejňované dokumenty**“) v registru smluv. Poskytovatelé berou na vědomí, že uveřejnění zveřejňovaných dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu zveřejňovaných dokumentů v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.
	2. Poskytovatelé berou na vědomí a výslovně souhlasí, že zveřejňované dokumenty budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“).
	3. V rámci zveřejňovaných dokumentů nebudou uveřejněny informace předem označené Poskytovateli ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

# KontakTní údaje

* 1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Dohody učiněn písemně, musí být, pokud Dohoda nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být po vzájemné dohodě doručen e-mailem Smluvní straně, které má být doručen. Kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze č. 6 této Dohody.
	2. Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém článku, může kterákoli ze Smluvních stran, pokud Dohoda nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany. Pro účely této Dohody se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
	3. Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v příloze č. 6 této Dohody formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou v příloze č. 6 této Dohody (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Dohodě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro zasílání faktur.

# Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

* 1. Poskytovatelé berou výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazují se jej při plnění této Dohody dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Poskytovatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
	2. Poskytovatelé berou dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec Dohody, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Poskytovatelé se zavazují tyto povinnosti dodržovat.
	3. Poskytovatelé výslovně prohlašují, že si jsou vědomi kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti nim budu uplatněny, se zavazují je akceptovat.
	4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 7 Souhrnná smluvní doložka. Tato příloha tvoří nedílnou součást Dohody. V uvedeném textu je výraz „Poskytovatel“ nahrazen výrazem „dodavatel“; výraz „TSK“ je shodný s výrazem „Objednatel“.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem všech Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
	2. Všechny Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, a to s výjimkou Ceníků jednotkových cen dle Přílohy č. 2 této Dohody. Poskytovatelé souhlasí s uveřejněním Dohody, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Dílčí plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
	3. Poskytovatelé se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním této Dohody a Dílčích smluv.
	4. Tato Dohoda a Dílčí smlouvy mohou být měněny pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě (písemným číslovaným dodatkem k této Dohodě a Dílčím smlouvám), přičemž změna této Dohody a Dílčích smluv bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni podpisu dodatku příslušnými Smluvními stranami.
	5. Tato Dohoda a všechna ustanovení této Dohody jsou závazná pro Smluvní strany a jejich právní nástupce.
	6. Smluvní strany se dohodly, že:
		1. marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Dohody nebo Dílčích smluv;
		2. Poskytovatelé nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit a/nebo jinak převést a/nebo zastavit třetí osobě, zcela či částečně, jakékoli pohledávky, práva a/nebo povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo v souvislosti s ní.
		3. tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2 a § 1793 občanského zákoníku;
		4. obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter.
	7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
	8. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy Objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
	9. Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
	10. Pokud není v Dohodě a jejích přílohách či Dílčích smlouvách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Dohodou a Dílčími smlouvami občanským zákoníkem.
	11. Tato Dohoda se vyhotovuje v 10 (deseti) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 (čtyři) stejnopisy a 2 (dva) stejnopisy obdrží každý z Poskytovatelů.
	12. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
	13. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
		1. Příloha č. 1 – Vzor Dílčí smlouvy
		2. Příloha č. 2 – Ceník
		3. Příloha č. 3 – Seznam členů realizačních týmů Poskytovatelů
		4. Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
		5. Příloha č. 5 – Specifikace minimálního potřebného vybavení
		6. Příloha č. 6 – Kontaktní údaje
		7. Příloha č. 7 – Souhrnná smluvní doložka

# Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

### **V Praze dne 6.3.2025**

**Za Objednatele:**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PhDr. Filip Hájek Ing. Petr Kožíšek

generální ředitel a předseda představenstva člen představenstva

### **V Praze dne dle elektronického podpisu**

**Za Poskytovatele:**

**Za společníky sdružené ve společnost s názvem „RKUV diagnostika mosty“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxx
ředitel Kloknerova ústavu

České vysoké učení technické v Praze

### **V Praze dne dle elektronického podpisu**

**Za Poskytovatele:**

**Za společníky sdružené ve společnost s názvem „Pontex/PGP/Horsky-RD-Dg24“**

vedoucí společník: Pontex, spol. s r.o

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Souček

jednatel Pontex, spol. s r.o.

### **V Praze dne dle elektronického podpisu**

**Za Poskytovatele:**

**Za společníky sdružené ve společnost s názvem „MM – INSET 2024“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Loško, Ph.D.

jednatel společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Ing. Michal Babič

jednatel společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

*Příloha č. 1 – vzor Dílčí smlouvy*

*(samostatný dokument)*

*Příloha č. 2 - Ceník*

Přiložen samostatný soubor Priloha c 2 RD MaSO - Soupis Final 2024\_10\_11 verze 1 - 16-10.xlsx

*(samostatný dokument)*

*Příloha č. 3 – Seznam členů realizačních týmů Poskytovatelů*

*(samostatný dokument)*

*Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů Poskytovatelů*

*(samostatný dokument)*

*Příloha č. 5 – Specifikace potřebného vybavení*

*(samostatný dokument)*

*Příloha č. 6 – Kontaktní údaje*

*(samostatný dokument)*

*Příloha č. 7 – Souhrnná smluvní doložka*

*(samostatný dokument)*