**SMLOUVA č. 25026**

**O DÍLO**

(dále jen „smlouva“)

**níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl., zejména § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace**

organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b,
ze dne 19. 11. 1991

IČO: 00839060

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

*jako „objednatel“*

a

**2. Jiří Hrdina**

sídlo: Pavlice 124, 671 56

zapsán: fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním rejstříku

IČO: 48922901

*jako „zhotovitel“*

*oba dále také jako „smluvní strany“*

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že dílo, podle této smlouvy je veřejnou zakázkou, o které proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s podmínkami zadávacího řízení, důkladně si prohlédl místo plnění, bylo mu umožněno provést sondy k prozkoumání konstrukcí či podkladních vrstev a všechny informace, které v této souvislosti má, postačovaly ke zpracování a podání nabídky na provedení díla za pevnou cenu, která zahrnuje všechny práce a materiály, které bude muset zajistit k provedení funkčního díla podle této smlouvy. Zhotovitel zároveň prozkoumal místo plnění maximálním způsobem, aby zjistil všechny případné skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a vyloučil nebo maximálně omezil možnost výskytu takových skrytých překážek, které by znemožnily provést dílo dohodnutým způsobem.

**II.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO PORTÁLU DOMU VELKÁ MIKULÁŠSKÁ 10\_ZNOJMO (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
* zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 24.01.2025,
* nabídka zhotovitele ze dne 29.01.2025,
* harmonogram provádění díla ze dne 29.01.2025.
1. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1). Zhotovitel prohlašuje, že byl informován, že v zadávací dokumentaci popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, je popisem předpokládaným a objednatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zhotovitel povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a předvídat všechny potřebné položky pro celé, úplné a funkční dílo, které musí být zahrnuty v ceně. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a případné nedostatky v projektu a ve výkazu výměr měl zjistit, nebo předpokládat a doplnit do rozpočtu (§ 2594 odst. 1 OZ). Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky, zejména v návaznosti na sondy k prozkoumání konstrukcí či podkladních vrstev. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot.
2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
* akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky
a zadávací dokumentace;
* převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje,
že je s ní plně seznámen;
* seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“);
* vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
* zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky
a všechny náklady díla;
* uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
1. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
* s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
* se všemi Závaznými podklady,
* s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými
ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
* s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
* s obecně závaznými právními předpisy
* se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.

**III.**

**Doba a místo plnění**

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však
od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli, včetně odstranění případných vad
a nedodělků. Dílo se dodává jako plně funkční celek.
2. Provedení díla bude realizováno takto:
* zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
* ukončení prací: 30.04.2025
* předání díla: 30.04.2025

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: ihned po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
2. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
3. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol.
4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha
č. 2)
5. Závazné stanovisko tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz příloha č. 3)
6. Místem plnění je: dům Velká Mikulášská 10, Znojmo

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 411 179,20 Kč, (slovy čtyřistajedenácttisícjednostoosmdesátdevětkorunčeskýchdvacethaléřů), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.
2. Rozpis ceny v Kč:

**Cena bez DPH 339 825,79 Kč**

 **DPH 21% 71 363,41 Kč**

 **Celková cena včetně DPH 411 189,20 Kč**

(slovy:čtyřistajedenácttisícjednostoosmdesátdevětkorunčeskýchdvacethaléřů)

1. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. V této souvislosti na sebe bere zhotovitel nebezpečí změny okolností.
2. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
4. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). V této souvislosti na sebe zhotovitel bere nebezpečí změny okolností § 1764 a násl. OZ. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
5. V případě změny zákonné sazby DPH dojde k navýšení/snížení ceny za zhotovení díla
o částku, která bude tomuto navýšení/snížení odpovídat. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

**V.**

**Způsob úhrady ceny a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude hrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb.
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající z předávacího protokolu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout
od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

**VI.**

**Smluvní pokuta**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise
o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost vést stavební deník, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dodržovat právní předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména z. č. 262/2006 Sb., (ochranné pomůcky), a č. 309/2006 Sb., (BOZP na staveništi), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena
a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
8. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 6, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

**VII.
Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem
o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se
po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě vadného plnění je subdodavatel zavázán spolu se zhotovitelem společně a nerozdílně podle ust. § 2630 odst. 1 písm. a) OZ.

**VIII.
Převzetí staveniště**

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem. Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se staveniště okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá
za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno). U veřejné zakázky v nadlimitním režimu, podle ust. § 166 odst. 5 stavebního zákona musí být stavební deník veden v elektronické formě.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

**IX.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
2. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
3. v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
4. v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
6. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
7. v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
8. pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
9. pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
10. pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
11. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné.
12. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li
na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
13. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
14. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody
ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením.

**X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy
k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

**XI.
Další ujednání**

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje
na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.

**XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu
s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv,
a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Pokud není smlouva vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

 Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla

 Příloha č. 3 – Závazné stanovisko

Ve Znojmě, dne: V …………… , dne:

----------------------------------------- -----------------------------------------

**objednatel zhotovitel**

Bc. Marek Vodák Jiří Hrdina

Správa nemovitostí města Znojma, Pavlice 124, 671 56

příspěvková organizace

ředitel organizace

Příloha č. 1

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **01** | **Stavba - Velká Mikulášská 10 , ZNOJMO** |
| Objekt: |   | **01** | **Objekt - Velká Mikulášská 10** |
| Rozpočet: |   | **20250107** | **Výplně otvorů** |
| Objednatel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  | **Jiří Hrdina** | IČO: | **48922901** |   |
|  |  | **Pavlice 124** | DIČ: | **CZ7210084739** |   |
|  |  | **67156** | **Grešlové Mýto** |   |  |   |
| Vypracoval: | Jiří Hrdina |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 63 949,37 |
| PSV |   |   |   |   | 262 776,42 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 13 100,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **339 825,79** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **339 825,79** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **71 363,42** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **411 189,21** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Ve Znojmě |  |  | dne | **29.01.2025** |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **Jiří Hrdina** |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 01 - Stavba |  |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: 01 - Objekt |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 20250107 - BOURÁNÍ, ZEDNICKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A DOD8VKY ... |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 8 864,93 | 2,6 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |   |   | 0,00 | 0,0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |   |   | 0,00 | 0,0 |
| 90 | Oploceni | HSV |   |   | 10 000,00 | 2,9 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 25 550,00 | 7,5 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |   |   | 10 612,50 | 3,1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 6 116,46 | 1,8 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |   |   | 0,00 | 0,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 2 805,48 | 0,8 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |   |   | 3 500,00 | 1,0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |   |   | 232 805,00 | 68,5 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |   |   | 0,00 | 0,0 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 6 750,00 | 2,0 |
| 784 | Malby | PSV |   |   | 17 471,37 | 5,1 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 2 250,05 | 0,7 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 13 100,00 | 3,9 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 339 825,79 | 100,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | 01 | **Stavba - Velká Mikulášská 10 , ZNOJMO** |  |  |
| O: | 01 | **Objekt - Velká Mikulášská 10** |  |  |
| R: | 20250107 | Výplně otvorů |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Nhod / MJ | Nhod celk. |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **8 864,93** |  | **0,00** |
| 1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 13,93580 | 120,00 | 1 672,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1,45\*2,39 |  | 3,47000 |  |  |  |  |
|  |  | 1,38\*2,38 \*2 |  | 6,57000 |  |  |  |  |
|  |  | 1,35\*2,89 |  | 3,90000 |  |  |  |  |
| 3 | 612425921RT5 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká ze suché směsi, vápenosádrová omítka tl. 20 mm | m2 | 8,77200 | 410,00 | 3 596,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,30\*(1,45+2,39\*2+0,60\*2) |  | 2,23000 |  |  |  |  |
|  |  | 0,30\*(1,38+2,38\*2+0,60\*2) \*2 |  | 4,40000 |  |  |  |  |
|  |  | 0,30\*(1,35+2,89\*2) |  | 2,14000 |  |  |  |  |
|  |  | pozn :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ext ostění :  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 8,77100 | 410,00 | 3 596,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8,771 |  | 8,77000 |  |  |  |  |
|  |  | int ostění :  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **90** | **Oploceni** |  |  |  | **10 000,00** |  | **0,00** |
| 11 | 90-01 | Mobilní staveništní oplocení , 15 m např.fma toi-toi | soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | cca 2,0 m výška : 1 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
|  |  | cca 2 měsíce :  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **25 550,00** |  | **0,00** |
| 12 | 941941031RT4 | Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté | soubor | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4,25+4,50)/2\*9,50 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
| 13 | 941941191RT4 | Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté | soubor | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41,5625 2 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
| 14 | 941941831RT4 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9,50\*1,20 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
| 16 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 20,00000 | 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41,5625 |  | 18,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 4\*1,20\*2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
| 17 | 94-01 | Dodávka ochranná síť na lešení PE 75g/m2 2,57 x 10,00 m | soubor | 1,00000 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 52\*1,15 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** |  |  |  | **10 612,50** |  | **0,00** |
| 19 | 95-02 | Zakrytí podlad a dlažeb kostek , vývěs štít... před poškozením | soubor | 2,00000 | 2 450,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 95-03 | Umytí oken, výkladců, dveří.... | m2 | 13,56250 | 200,00 | 2 712,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 95-04 | Ostatní nespecifikované práce, odhad | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **6 116,46** |  | **0,00** |
| 23 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1,00000 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 968072746R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2 | m2 | 10,03430 | 480,00 | 4 816,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1,45\*2,39 |  | 3,47000 |  |  |  |  |
|  |  | 1,38\*2,38 \*2 |  | 6,57000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **2 805,48** |  | **0,00** |
| 28 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 1,40274 | 2 000,00 | 2 805,48 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **3 500,00** |  | **0,00** |
| 29 | 764-01 | Oprava dešť. svod - trouba | soubor | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **232 805,00** |  | **0,00** |
| 30 | 766-01 | Dod+mtž dřevěný výkladec 145/239 ( 1x ) , 138/238 ( 2x ) | kus | 2,00000 | 115 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | replika výkladec : 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | izol 2 sklo tl. ( 6-16-4 ) plněno plynem :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dveře 135/289 cm : 1 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pozn. :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | viz PD a stáv.stav :  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 2 805,00000 | 1,00 | 2 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **6 750,00** |  | **0,00** |
| 37 | 783-01 | Očištění a nátěr | soubor | 3,00000 | 1 250,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
|  |  | pozn. :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | barevnost bude specifikována na kd :  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 783-02 | Nový nátěr ostění fasády | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  | **17 471,37** |  | **0,00** |
| 39 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 36,39870 | 190,00 | 6 915,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8,772 |  | 8,77000 |  |  |  |  |
|  |  | 27,6267 |  | 27,63000 |  |  |  |  |
| 40 | 784195312R00 | Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 36,39870 | 290,00 | 10 555,62 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **2 250,05** |  | **0,00** |
| 41 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,70458 | 500,00 | 852,29 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 17,04584 | 50,00 | 852,29 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,70458 | 100,00 | 170,46 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1,70458 | 100,00 | 170,46 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,70458 | 120,00 | 204,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **13 100,00** |  | **0,00** |
| 46 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1,00000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | VRN8 | Ostaní nespecifikované VRN | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | VRN9 | Zábor veřejného pozemku | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **339 825,79** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |  |  |  |  |  |
| cena obsahuje všechny práce dodávky pro dokončení díla |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Příloha č. 2

Závazný postup prací

* zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
* ukončení prací: 30.4.2025
* předání díla: 30.4.2025

V Pavlicích dne 29.1.2025