Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

ÚP ČR – Chrudim – rekonstrukce klimatizace,

Pardubická 311

Smluvní strany:

Objednatel:					Česká republika – Úřad práce České republiky

se sídlem:					Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena:		Mgr. Martinem Horákem, zastupujícím ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích

IČO:						724 96 991

kontaktní a fakturační adresa:		Česká republika – Úřad práce České republiky

Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích

Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

bankovní spojení:				Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 					37823561/0710

ID datové schránky: 				4p2zpna

Kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy:

kontaktní email:

kontaktní telefon:

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ nebo také společně „smluvní strany“)

a

Zhotovitel: 					KLIMATRON SERVIS s.r.o.

se sídlem:               				Chropyňská 1693/2, Kroměříž 767 01

jednající:     					Irena Hrušková, jednatelka

IČO:				27731936

DIČ:				CZ27731936

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně

oddíl: C, vložka: 55311

bank. spojení:				ČSOB, a.s.

č. účtu:				214 654 608/ 0300

Kontaktní osoba ve věcech plnění smllouvy: xxx

kontaktní email:				xxx

datová schránka:				2yqfwrt

kontaktní adresa:				Chropyňská 1693/2, Kroměříž 767 01

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“ nebo také společně „smluvní strany“)

uzavírají na základě vzájemné shody, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto SoD.

ČLÁNEK I.

# Předmět, místo a doba plnění

- Předmětem této SoD je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v čl. II. této SoD a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za podmínek vymezených v této SoD.

- Místem plnění závazku zhotovitele je Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim na adrese Pardubická 311, 537 01 Chrudim.

- Pokud jsou k řádnému a včasnému provedení plnění předmětu díla a splnění požadavků objednatele uvedených v této SoD potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo jiné služby v této SoD výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek, tedy předmět této SoD specifikovaný v článku II. této SoD.

ČLÁNEK II.

VYMEZENÍ DÍLA

- Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo – pořízení klimatizačních jednotek v administrativní budově Kontaktního pracoviště Chrudim, v ulici Pardubická 311, 537 01 Chrudim, v rámci investiční akce „ÚP ČR – Chrudim – rekonstrukce klimatizace, Pardubická 311, 537 01 Chrudim“, (i. č. 013V932002501).

- Objednatel požaduje dodávku a instalaci klimatizačního kompletu (3 ks vnitřních klimatizačních jednotek + 1 ks venkovní jednotky) do podkrovních kanceláří včetně všech souvisejících součástí a prací. Výkon klimatizačních jednotek musí splňovat nároky dle rozměrů kanceláří, minimálně však kapacitu výkonu 3,30 kW u jednotlivých vnitřních jednotek a 8,0 kW u venkovní jednotky. Vnitřní klimatizační jednotky budou nástěnného typu. Venkovní klimatizační jednotka bude instalována na střeše budovy, směrem do zahrady.

- Zhotovitel je povinen:

- provést demontáž stávající klimatizační jednotky, včetně její likvidace a o její ekologické likvidaci dodat objednateli protokol, a zajistit instalaci nových klimatizačních jednotek,

- předat dílo v prvotřídní kvalitě stanovené příslušnými normami a právními předpisy,

- dbát pokynů objednatele, udržovat na místě instalace pořádek a čistotu,

- při instalaci díla dodržovat hygienické a požární předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení,

- jako původce odpadů naložit na vlastní náklady s odpady vzniklými při instalaci díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních souvisejících předpisů,

- nepřekročit hlučnost a prašnost dle platných ČSN a hygienických předpisů,

- být si vědom, že odpovídá i za škodu uzpůsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při instalaci díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. Objednatel nepřebírá odpovědnost za materiál a stroje zhotovitele uskladněné v místě instalace díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním díla.

- Strany se mohou písemným dodatkem k této SoD dohodnout na změně rozsahu díla.

ČLÁNEK III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 83 114,- Kč bez DPH, samostatně DPH 17 453,94 Kč, 100 567,94 Kč včetně DPH.

- Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, která nemůže být překročena. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, včetně demontáže stávající klimatizační jednotky a její likvidaci, instalaci nových klimatizačních jednotek, uvedení do provozu, likvidaci odpadů, úklid místa instalace, proškolení zaměstnanců, a vše ostatní s tím související.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli na provádění díla žádné zálohy.

- K ceně za provedení díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Povinností zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací, dodávek a služeb a zhotovitel bere tímto na vědomí, že jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny díla.

- Po uskutečnění dodávky předmětu díla dle této SoD je zhotovitel povinen vystavit objednateli Protokol o předání a převzetí díla. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí díla.

- Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku, náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura v textové části musí obsahovat mimo jiné název akce „ÚP ČR – Chrudim – rekonstrukce klimatizace, Pardubická 311, 537 01 Chrudim“, (i. č. 013V932002501). Faktura bude předána objednateli do 7 pracovních dnů od potvrzení Protokolu o předání a převzetí díla.

- Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje či nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v předchozím bodě, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit zpět zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s jejím zaplacením. Po doručení opravené faktury objednateli začíná plynout nová lhůta její splatnosti. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, z účtu objednatele.

- Veškeré úhrady objednatele na základě této SoD budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu.

- Splněním termínu platby, se pro účely této SoD rozumí den, kdy byla platba odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

# ČLÁNEK IV.

# lhůta plnění

  - Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla neprodleně po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele odeslané zhotoviteli e-mailem.

  - Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. II. smlouvy do 60 dnů od zaslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy na e-maile uvedený v článku VIII. v bodě 1.

  - Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele realizaci díla a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v realizaci díla. O dny přerušení realizace díla z důvodu pokynu objednatele bude prodloužena doba dokončení díla.

  - Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

# ČLÁNEK v.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této SoD jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

- Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této SoD, je plně funkční a je bez zjevných vad a nedodělků.

- O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných i odstraněných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.

- V případě, že objednatel dílo, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

- Pro účely této SoD se dílo, resp. jeho část považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v Protokolu o předání a převzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady nebo nedodělku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

- Zhotovitel zaručí objednateli a odpovídá za to, že jím provedené dílo podle této SoD bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této SoD.

- Zhotovitel touto SoD poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě, kterou si smluvní strany dohodly.

# ČLÁNEK vi.

# POJIŠTĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 500.000 Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

# ČLÁNEK vii.

UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- SoD je uzavřena na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

- Smluvní strany mohou předčasně tuto SoD ukončit písemnou dohodou.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SoD z důvodu, kdy objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této SoD vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů, a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

- Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání na ID adresu uvedenou v záhlaví této SoD.

# ČLÁNEK viii.

# Způsob komunikace, kontakty

- Není-li v této SoD ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této SoD budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně doručená dnem následujícím po jejich odeslání objednatelem druhé smluvní straně doporučenou poštou, elektronickou poštou nebo datovou schránkou. Pro elektronickou a telefonickou komunikaci budou používány níže uvedené kontakty:

Zhotovitel: KLIMATRON SERVIS s.r.o.

Adresa: Chropyňská 1693/2, Kroměříž 767 01

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxxxx

e-mail: xxx			tel.: xxx

Objednatel: Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Pardubicích

Adresa: Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

xxx

xxx

- Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této SoD ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce.

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

# ČLÁNEk IX.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato SoD byla součástí evidence smluv vedené Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Pardubicích, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu SoD, číselné označení této SoD a datum jejího podpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- V záležitostech neupravených touto SoD se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel bezprostředně po podpisu Smlouvy.

- Tato SoD je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato SoD projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této SoD svým podpisem.

V Kroměříž dne 20. 01. 2025	V Pardubicích dne 05. 03. 2025

…………………………………….	…………………………………………….

Zhotovitel	         			         Mgr. Martin Horák, zastupující ředitel

Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích