HELGOS s.r.o.

servis, stavby, rekonstrukce a revize výtahů

ČLEN UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU a ČESKÉHO SDRUŽENÍ PRO VÝTAHOVOU TECHNIKU, DRŽITEL MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 9001:2016

Smlouva o dílo č. 5002/25

(uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:		Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem

W. Churchilla 4, příspěvková organizace

Winstona Churchilla 1368/4, 400 01  Ústí nad Labem

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Bc. Marek Korbélyi, ředitel

IČ:			00831085

Bankovní spojení:	259564382/0300

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:		HELGOS s.r.o.

Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený ve věcech smluvních:

p. Vladimírem Lazarem, jednatelem společnosti

p. Jaroslavem Haislem, jednatelem společnosti

IČ:			46711732

DIČ:			CZ46711732

Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Ústí nad Labem, č.ú: 455267/0300

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět díla

- Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za dílo dle čl. VI. této smlouvy.

- Předmět díla je výměna rozvaděče a související elektroinstalace výtahu v objektu ZUŠ Elišky Krásnohorské 633/4, Ústí nad Labem a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit činnost na místě stavby, směřující k provedení díla dle dohody.

- Termín odstávky výtahu mimo provoz:	5 -10 kalendářních dní

IV.

Pověřené osoby

Zhotovitel pověřil:	p. Vladimír Lazar

Objednatel pověřil:	Bc. Marek Korbélyi

V.

Cena díla

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že nejvýše přípustná cena za celé dílo tj. výměna rozvaděče a související elektroinstalace výtahu v objektu ZUŠ Elišky Krásnohorské 633/4, Ústí nad Labem

činí 198 440,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.

K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

ddd							MmMfdfsdf

- Dohodnutou cenu je možné zvýšit tehdy, jestliže objednatel požádá zhotovitele o provedení většího množství prací jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. Takováto změna může být provedena formou písemného dodatku podepsaného zástupci stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních.

- Pokud by se jednalo o práce a plnění z důvodu nekvalitního provádění díla, například o práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu, je zhotovitel povinen provést tyto práce bez zbytečného odkladu a na své nebezpečí a náklady.

- V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na přepravu, skladování materiálů, stroje a zařízení, potřebných ke zhotovení předmětu díla dle této smlouvy a ekologická likvidace odpadů.

VI.

Platební podmínky

- Po předání díla bude vystavena konečná faktura ve výši 100 % ceny díla. Splatnost faktury 14 dní.

- Případné vícepráce, které se vyskytnou při provádění díla, se po dohodě obou stran budou fakturovat samostatně po jejich provedení, s dobou splatnosti 14 dní.

- Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, obchodní listiny podle § 13 a) Obchodního zákoníku a budou v nich uvedeny číslo smlouvy, datum splatnosti, datum vystavení a specifikace provedených prací.

- Předání a převzetí je smluvními stranami pokládáno za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

- V případě, že faktury nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti nebo budou obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- V případě prodlení při úhradě faktury ze strany objednatele může být účtován objednateli zhotovitelem poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky (bez DPH) za každý den prodlení, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se 7 % z ceny díla jednotlivého výtahu bez DPH.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel pro zhotovitele zajistí uzamykatelnou místnost na uskladnění materiálu a vstup do objektu pro pracovníky zhotovitele v blízkosti rekonstrukce výtahu.

- Objednatel se zavazuje, že prostor staveniště bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl začít v provádění díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi.

- Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Zhotovitel se bude řídit rozsahem prací uvedených v příloze č. 1, pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v prostoru staveniště a přístupu pořádek a čistotu.

- Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

- Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady či nedostatky díla, nebo jeho části. Za vadu či nedostatek se považuje prokazatelný nesoulad s rozsahem prací, popsaným v příloze č. 1, nebo vada díla.

VIII.

Předávání a přejímání díla

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Dílo je převzato zápisem podepsaným pověřenými osobami dle této smlouvy obou smluvních stran.

- Pokud objednatel nepřevezme dílo, kdy dílo nesmí vykazovat zjevné vady, bránící provozu, považuje se za převzaté desátým kalendářní den po obdržení písemné výzvy.

IX.

Vlastnické právo

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho úplném zaplacení ceny díla.

Do doby úplného splacení celé částky je však objednatel povinen zajistit, i finančně, pravidelné prohlídky a kontroly zařízení podle příslušných předpisů a norem tak, jako by už byl vlastníkem díla.

X.

## Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude zhotoven v souladu s touto smlouvou, platnými českými technickými normami a předpisy, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

- Záruční doba pro materiál a práci je 48 měsíců od uvedení zařízení do provozu. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením, na běžný spotřební materiál či na materiál opotřebený běžným provozem výtahu včetně výjezdů mimo pracovní dobu zhotovitele. V případě zásahu jiné osoby neschválené zhotovitelem do předmětu (mechanická i programová) záruka končí.  Záruka počíná běžet od data předání a převzetí díla.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného osoby zhotovitele podle IV. článku této smlouvy.

- Zhotovitel provede, bude-li to s ohledem na závadu možné, opravu v rozsahu nezbytném pro provoz výtahu i v případě, že se nebude jednat o opravu záruční. Zároveň při provádění opravy seznámí osobu, která závadu hlásila, zda se jedná o opravu záruční či nezáruční. U nezáruční opravy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu opravy dle aktuálního platného ceníku zhotovitele a náklady spojené s opravou.

- V případě, že nebude možno výtah zprovoznit bez odstávky, je zhotovitel povinen v případě nezáruční opravy předložit objednateli k odsouhlasení specifikaci opravy včetně vyčíslení její ceny.

- Odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu při plnění předmětu díla je kryta pojištěním až do výše 50.000.000,- Kč pojistné události.

XI.

Smluvní pokuty

- Při nesplnění jednotlivých termínů realizace díla nebo nedodělků zhotovitelem uvedených v této smlouvě nebo na kterých se oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických uvedení v této smlouvě dohodli, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla jednotlivého výtahu za každý i započatý den prodlení nesplněného termínu, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se 7 % z ceny díla jednotlivého výtahu bez DPH.

- Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn si prokázanou pokutu započíst oproti fakturám vystavenými zhotovitelem, nebude-li toto možné, pak je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu do 30-ti dnů po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

- Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu tehdy, jestliže jeho prodlení s dokončením díla, nebo odstraněním vad a nedodělků, bude způsobeno okolnostmi, nezávislými na vůli zhotovitele a zhotovitelem neovlivnitelnými, zejména vyšší mocí.

XII.

Zvláštní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel je držitelem platného certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

- Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou veškeré spory smluvních stran řešeny příslušným soudem.

- Objednatel předá (zapůjčí) zhotoviteli po vyzvání klíče od vstupního vchodu domu, kde se rekonstruuje výtah a případně od místnosti pro uskladnění materiálu + přístup k vodě v blízkosti místa rekonstrukce. Zhotovitel klíče vrátí zpět objednateli po dokončení prací.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které způsobí objednateli nebo třetím osobám během provádění díla.

- Zhotovitel se dnem zahájení prací stává majitelem - původcem odpadů vzniklých jeho činností. Zavazuje se v ceně díla provést ekologickou likvidaci těchto odpadů dle příslušných vyhlášek a zákonů o odpadech.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každé vyhotovení má platnost originálu.

- Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku a oborovými normami.

- Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, k jejichž platnosti je nezbytný vedle písemné formy podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy nebo zapsanými ke dni podpisu dodatku jako statutární orgány strany v obchodním rejstříku. Ostatní ujednání pracovníků smluvních stran týkající se realizace akce se považuje jen za přípravné jednání.

- Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 (cenová nabídka včetně rozsahu prací).

V Ústí nad Labem, dne 5. 3. 2025

objednatel										zhotovitel

...............................................		.......................................…….