Smlouva o dílo č. 5/2025/M

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen “NOZ“)

I.

Smluvní strany

1. TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

sídlo: Na Bečvě 1398,751 31 Lipník nad Bečvou

statutární zástupce: Ing. et Ing. Jan Horalík, PhD. – předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

IČO: 25871226

DIČ: CZ25871226

Zástupce ve věcech smluvních: 	Vladimír Mikeška – ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických:	Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

Bankovní spojení:  KB a.s.27-734040297/0100

Číslo účtu: 27-734040297/0100

Telefon: 581 773 752

Email:     teplolipnik@teplolipnik.cz

Zapsán v obchodním rejstříku :Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2433

dále jen objednatel

2.  KRUTOP s.r.o.

Se sídlem: Nové sady 988/2, 702 00 Brno

Zápis v OR: KS v Brně, spisová značka C 106017

IČO: 07075251

DIČ: CZ07075251

Zastoupený: Libor Krutil, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Krutil

telefon: 776 654 411

e-mail: krutlill@seznam.cz

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

č.ú.: 25758000450/0600

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava ležatého rozvodu  vody“, (dále jen dílo ), který se nachází v objektu bytového domu parc. č. 1793 v ulici Hranická v Lipníku nad Bečvou, jehož je objednatel vlastníkem. Práce budou provedeny dle specifikace v  položkovém rozpočtu ze dne 28.1.2025, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem díla je

- demontáže stávajícího zařízení

- instalace potrubního systému včetně armatur

- napuštění systémů, zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, uvedení do provozu

Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.

# Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 
a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

# Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 
a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a bude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy pokud nedojde k rozšíření prací na základě požadavku objednatele.

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava ležatého rozvodu vody – instalatérské práce , (dále jen dílo ), který se nachází v objektu hlavní budovy parc. č. 1793 v ulici Hranická 1118 v Lipníku nad Bečvou, jehož je objednatel vlastníkem. Práce budou provedeny dle specifikace v  položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem díla je

- demontáže stávajícího zařízení

- instalace potrubního systému včetně armatur

- napuštění systémů, zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, uvedení do provozu

Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.

# Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 
a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

# Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 
a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a bude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy pokud dojde k rozšíření prací na základě požadavku objednatele.

III.

Doba a místo plnění

- Práce na realizaci díla budou zahájeny v průběhu měsíce února 2025 a dokončeny   nejpozději do 14. března 2025. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku pokud bude na žádost objednatele veden. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.

IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH       ………………. 117 150,00  Kč

DPH  12%               ……………..     14 058,00Kč

Celkem včetně DPH                    131 208,00 Kč

Slovy: stotřicetjednatisícdvěstěosmkorunčeskýchvčetněDPH

2.	Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace díla.

3.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4.	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5.	Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.

6.	Objednatel nepřipouští překročení ceny pokud nedojde v průběhu stavby k navýšení objemu prací nebo k situaci, která nemohla být  při přípravě stavby předvídána.  Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

V.

Platební podmínky

1. 	Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen objednateli provedení kontroly umožnit.

2.	Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.

3.	Faktura bude  zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků součástí předání jsou revize a zkoušky funkčnosti.

4.	Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.

5.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

6.	Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

7.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou.

VI.

Jakost díla

1.	Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.	Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě  stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.

Záruční doba a vady díla

1.	Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. Na dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.

2.	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

3.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

4.	Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

5.	Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6.	Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7.	Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce  60 měsíců.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1.	Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

3.	Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.

4.	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX.

Smluvní pokuty

1.	Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2.	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3.	Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

4.	Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

5.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

6.	Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X.

Stavební deník

1.	Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků – předávacím protokolem.

XI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.

2.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3.	Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.	Objednatel povolí zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

5.	Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak při zahájení stavebních prací.

XII.

Předání díla

1.	Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 pracovních dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.

2.	Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

3.	O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.

4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů, kterému jsou zejména  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům. Součástí předání bude revizní zpráva nové elektroinstalace.

5.	Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.	Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII.

Ostatní ujednání

1.  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4.	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení

5.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu, přílohou ke smlouvě je položkový rozpočet.

6.  Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit sním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran

7.  Zhotovitel podléhá ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Lipníku nad Bečvou   dne			V Lipníku nad Bečvou  dne

Za objednatele                                                               Za zhotovitele

.......................................			.........................................................................

Ing. et Ing. Jan Horalík, PhD                             	                         Libor Krutil

předseda představenstva a.s.                                                                  jednatel

……………………………………..

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.