# SMLOUVA O DÍLO č. 22723

*uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,*

*ve znění pozdějších předpisů*

**1.**

název zadavatele: Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace

sídlo: Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc

IČ: 75029561

 (dále jen **„Objednatel“**)

**2.**

název zhotovitele: Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 10102

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 4091042/0800

 (dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

## Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést realizaci díla – stavby: **„MŠ Baarova – rozšíření kapacity a energetická opatření – Výměna oken za dřevo hliníková“**,v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

## Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena předchozím odsouhlasení Objednatele.

## Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

###### II.

###### Doba plnění

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

## **zahájení: 01. 12. 2024**

## **ukončení: 14. 03. 2025**

## 2. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

**III.**

**Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | bez DPH | DPH 21% | Celkem vč. DPH |
| Cena celkem |  458 682,47 Kč |  96 323,32 Kč |  555 005,79 Kč |

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:
* veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur
* po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla bude vystavena konečná faktura
* splatnost faktur bude 30 dnů od jejich doručení do sídla objednatele
* objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele
1. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
* označení faktury a čísla IČO a DIČ
* název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
* název stavby + číslo smlouvy
* předmět plnění
* cena provedených prací
* DPH v plné výši
* datum uskutečnění zdanitelného plnění
* účtovaná částka
* den vystavení a splatnosti faktury
* v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.
1. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

**V.**

**Závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

###### VI.

###### Závazky objednatele

 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli výše citovanou realizaci díla ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla v termínu dokončení.

##### VII.

##### Převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.

2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

**VIII.**

**Záruka za dílo**

1. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

###### IX.

###### Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

* sankce na nesplnění termínu dokončení díla 0,1% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení
* sankce za nedodržení termínu vyklizení staveniště 0,05% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení
* sankce za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků 0,05% ze sjednané  ceny díla za každý den prodlení
* sankce za nedodržení omezení míry subdodávek na stavební práce 20% ze sjednané  ceny díla.

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

* pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů
* splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

###### X.

###### Ostatní podmínky smlouvy

* + - 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
* kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
* upozorňovat na zjištěné nedostatky
* dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
	+ - 1. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
			2. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží při podpisu této smlouvy originál pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o  dílo, a to s pojistným plněním ve výši 2 mil. Kč.

XI.

Vzájemný styk a doručování

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatele: MŠ Olomouc, Herrmannova 1, Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc

######  Zhotovitele: Provádění staveb Olomouc, a.s., Holická 29, 779 00 Olomouc

######

**XII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

1. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
* prodlení zhotovitele delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
* nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
* prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
* soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
* soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
* zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
* bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli

byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

* zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu objednateli.

3. V případě neposkytnutí dotací NSA nebude zakázka realizovaná.

###### XIII.

###### Zvláštní ujednání

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Obchodní podmínky, které specifikují a upřesňují některé ustanovení této smlouvy.

Vznikne-li rozpor mezi smlouvou a Obchodními podmínkami, závazná pro smluvní strany je v takovém případě podepsaná smlouva.

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v  platném znění a předpisy souvisejícími.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

**XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

#### Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

#### Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

#### 3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Olomouci dne 21. 11. 2024 V Olomouci dne 21. 11. 2024

#### Za objednatele: Za zhotovitele: