SMLOUVA O DÍLO č. 25SM03

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel:

Název: Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace Sídlo: Hlavní 239/23, 352 01 Aš

IČO: 70940479

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: Ing. Mgr. Andreou Kuzma, ředitelkou bankovní spojení:

č. účtu:

tel.: +

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl Pr vložka 113

Zhotovitel:

Jméno: David Strauss

Adresa: Čajkovského 1708/30, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 06473431

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje vytvořit a realizovat mural na fasádě Textilního muzea v Aši (dále jen „dílo“) v souladu s výtvarným návrhem schváleným objednatelem.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle podmínek této

smlouvy.

  - V rámci projektu vznikne katalog/publikace dokumentující celý průběh realizace muralu. Zhotovitel se zavazuje na této publikaci spolupracovat, poskytovat potřebné informace a podklady.

# Cena díla a platební podmínky

  - Cena za provedení díla činí 195 000Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc korun českých) včetně DPH dle platných právních předpisů.

  - Platba bude provedena ve splátkách:

    - Záloha ve výši 50 % do 15 dnů od podpisu smlouvy.

    - Doplatek do 15 dnů po dokončení a předání díla.

# Termíny plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 13. 05. 2025 a dokončit dílo nejpozději do 16. 05.

2025.

  - Předání a převzetí díla proběhne na základě písemného protokolu.

# Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

  - Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup k fasádě a součinnost nezbytnou k realizaci díla.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedení a poskytuje záruku na dílo po dobu 12 měsíců.

# Odpovědnost za škodu a vyšší moc

  - Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla, pokud nebyly způsobeny vyšší mocí.

  - V případě vyšší moci (např. nepříznivé počasí, pandemie, vládní nařízení) se termíny plnění přiměřeně prodlužují.

# Autorská práva

  - Zhotovitel je autorem díla a poskytuje objednateli nevýhradní licenci k užití muralu na dobu neurčitou.

  - Objednatel se zavazuje mural nepoškozovat ani neodstraňovat bez předchozího souhlasu zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebné materiály a spolupracovat při vzniku katalogu/publikace dokumentujícího průběh projektu.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.

  - Veškeré změny této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními

stranami.

  - Objednatel a zhotovitel berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel a zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy ve strojově čitelném formátu prostřednictvím registru smluv ze strany objednatele.

  - Příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, obsahuje souhlas OSMaI MÚ Aš s umístěním muralu na budovu Textilního muzea Aš.

  - Příloha č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, obsahuje schválený vizuál velkoformátové malby na budovu Textilního muzea Aš.

V Aši dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Andrea Kuzma, ředitelka, podpis	David Strauss, podpis

Příloha č. 1

Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO : 0025390!

tel

email:

Vaše č.j.: Doručeno:

02.04.2024

Město Aš

odbor správy majetku a investic

Naše č.j.: Datum: Vyhotovil:

MUAS/2531712024/OSMI 09.07.2024

Knihovna, Muzeum a lnf. centrum Aš p.o. lng. Mgr. Andrea Kuzma

Hlavní 239/23 352 OJ AŠ

Bedřich Walder!

Věc: Vyjádření OSMal za město Aš k žádosti o umístění malby na stěnu textilního muzea

Dne 02.04.2024 obdrželo město Aš - Odbor správy majetku žádost o souhlas s umístěním malby - vyobrazením Gustava Geipela na stěně textilního muzea v Aši ulice Mikulá"ská č.p. 3:

1. Město Aš, zastoupené Odborem správy majetku a investic souhlasí s umístěním malby

- vyobrazením Gustava Geipela na stěně budovy textilniho muzea v Aši, Mikulášská č.p. 3, Aš na st. parcele čís. 810/1, katastr. území Aš.

Toto vyjádřeni nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a úřadu územního plánování, resp. památkového úřadu.

Bedřich Waldert vedoucí OSM.al

Digitálně podepsal Bedřich Waldert Datum: 09.07.2024 10:44:10 +02:00

Příloha č.2