DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

a

# D a M Pospíšil s.r.o.

____________________________________________________

DODATEK č.1

____________________________________________________

# dnešního dne, měsíce a roku:

# Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

# Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

IČ: 46356967

DIČ: CZ46356967

jednající ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva
jednající ve věcech technických:

bankovní spojení: č.ú.: 51-5712760297/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

telefon/fax : 327 588 111, 327 588 191

e-mail: info@vhskh.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

# D a M Pospíšil s.r.o.

# Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74583

IČ: 26148960

DIČ: CZ26148960

jednající ve věcech smluvních:	 Jan Pospíšil

jednající ve věcech technických: Jan Pospíšil

bankovní spojení: č.ú.: 115-3267120267/0100 vedený u Komerční banky

telefon/fax: 702 043 054

e-mail: dampospisil@email.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

##### uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“) na zhotovení stavby s názvem „Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“:

I. 	PŘEDMĚT DODATKU

1.1. 	Smluvní strany se z důvodu změn rozsahu předmětu plnění stavby „Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“ dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II. 	ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

2.1.	Znění bodu 3.3. článku III. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí dokončeného díla:

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
a převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Termín ukončení plnění předmětu díla – ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

II. 	ZMĚNA CENY

2.1.	Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:

a) Nabízená cena ze smlouvy bez DPH ……………………….. 		1 016 337,- Kč

b) Zvýšení ceny bez DPH… …………………………………… 	91 879,03  Kč

c) Cena celkem bez DPH………………………………………. 		1 108 216,01 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto osm tisíc dvě sta šestnáct korun českých jeden haléř)

d) Celkem DPH ve výši 21% ……………………………………. 	232 725,36 Kč

(slovy: dvě sta třicet dva tisíce sedm set dvacet pět korun českých třicet šest haléřů)

e) Cena celkem včetně DPH …………………………………… 	1 340 941,38 Kč

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tisíc devět set čtyřicet jedna koruna česká třicet osm haléřů)

2.2.	Oceněný výkaz výměr  (položkový rozpočet) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou část.

III.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

2.	Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.	Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.4.2017 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.

4.	Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

5.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si 	dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kutné Hoře, dne……....... 	V…………………..., dne ………………..

….……………………..						………………………………….

Ing. Jiří Štěpán				Jan Pospíšil

předseda představenstva					jednatel společnosti

objednatel							zhotovitel