|  |
| --- |
| **Ing. Martin Kouřil, MBA** |
| **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**  **nemocnice Středočeského krajeBoleslav, a.s.,** |
| třída Václava Klementa 147/23, |
| 293 01 Mladá Boleslav **Mladá** |

**Věc: Nabídka na kontrolu PD ve stupni DPS**

Vážený pane,

Na základě projednání vašich potřeb vám nabízíme následující služby na kontrolu **5 balíků postupně odevzdávaných zhotovitelem DPS**.

U každého celku PD bude provedena následujíc činnost:

1. Plnění SoD a BEP
2. Naplněnost CDE dle BEP
3. Kontrola negrafických informací 3D modelů dle BEP a DS
4. Stanovení plánu stavební údržby a obnovy pro CAFM
5. Vytvoření reportu o kontrole DPS
6. Osobní projednání výstupů

Předpokládaná pracnost kontroly je 5 pracovních dní (MD) na 1 balík DPS.

Hodinová sazba prací je 1.490 Kč/hod. Předpokládaná cena kontroly je 298.000 Kč bez DPH.

Předpokládané zahájení prací je po 20.3. 2025 v závislosti na odevzdání jednotlivých celků DPS zhotovitelem.

Veškeré dodávky zboží a služeb se řídí Všeobecnými obchodními a Licenčními podmínkami Digital transformation systems s.r.o.

Děkuji a jsem s pozdravem,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Erik Feldman, jednatel