Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl., zák. č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku

mezi smluvními stranami:

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

se sídlem Karolíny Světlé 1372/1, 736 01 Havířov - Podlesí

IČ: 48805424

zastoupena : Mgr. Jiří Kotaška - ředitel školy

(dále jen jako "objednatel")

a

Stanislav Kralovanský

se sídlem Janovského 2423/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupena p. Stanislavem Kralovanským, jednatelem společnosti

IČ: 61935492

(dále jen jako "zhotovitel")

(dále společné označení objednatele a zhotovitele jen jako "smluvní strany")

I. Předmět smlouvy

1. Nadepsané smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele spočívající v provedení natěračských prací dle cenové kalkulace č. 1565 (dále jen "dílo") a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílo bude provedeno na adrese Karolíny Světlé 1372/1, 736 01 Havířov - Podlesí  (dále jen "místo provádění díla").

3. Podkladem k provedení díla je cenová kalkulace č. 1565.

II. Doba plnění

1. Po domluvě smluvních stran je sjednán termín zahájení provádění díla na 10.8.2017.

2. Předpokládaný časový rozsah k provedení díla zhotovitelem je 21 dní od zahájení prací.

3. Časový rozsah, tak jak je uveden výše se může změnit např. v důsledku nepříznivého počasí (teploty pod hranici 5ti stupňů Celsia, déšť), odhalení překážek, skutečností, nebo okolností podstatně ztěžujících provedení díla, které vyvolala nepředvídatelná a nepřekonatelná příčina nezávislá na zhotovitelově vůli. O výše popsaných skutečnostech bude zhotovitel objednatele informovat.

4. V případě, že dojde ke změně časového rozsahu k provedení díla, tak jak je popsáno výše, pak časový rozsah k provedení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.

5. Přerušením provádění díla z výše uvedených důvodů nedochází ke vzniku prodlení na straně zhotovitele.

6. V případě, že zhotovitel dokončí dílo dříve, než v předpokládaném časovém rozsahu, jak je uvedeno výše, je objednatel povinen dílo převzít dříve.

III. Cena za dílo a fakturace

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 155.528,00 Kč. (dále jen "cena" nebo "cena díla").

2. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla provedením díla.

3. Cena bude uhrazena objednatelem převodním příkazem na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 14 dní.

4. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za dílo včas a řádně, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z ceny díla a to za každý započatý den prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo.

5.  V případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně okolností, nebo skutečností, ze kterých zhotovitel vycházel při sestavení cenové kalkulace č. 1565 a této smlouvy, pak o těchto okolnostech, nebo skutečnostech bude zhotovitel informovat objednatele a současně objednateli sdělí, jaký vliv to bude mít na provádění díla, časový rozsah k provedení díla, jeho vlastnosti a jeho cenu. V případě, že nastanou skutečnosti dle tohoto odstavce, má zhotovitel právo přerušit provádění díla a objednatel má povinnost se zhotovitelem dohodnout změnu této smlouvy, s tím že po dobu přerušení provádění díla nedochází ke vzniku prodlení na straně zhotovitele.

6. Pro zvyšování ceny v případě, že nastanou nepředvídané okolnosti, nebo dojde ke změně okolností, nebo skutečností dle předchozího odstavce, platí podobná pravidla jako pro cenu stanovenou odhadem.

7. Cena díla je stanovena odhadem. Pokud zhotovitel dodatečně zjistí, že je třeba cenu díla podstatně překročit, je povinen na to objednatele bez prodlení upozornit a oznámit mu nově určenou cenu. Pokud objednatel od smlouvy po upozornění neodstoupí písemně bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit nově určenou cenu.

8.  Pokud dojde k nepodstatnému zvýšení ceny, zhotovitel nemusí objednatele informovat a může zaúčtovat vyšší cenu. Za podstatné zvýšení ceny se považuje zvýšení ceny zhruba o 10% a více.

IV. Provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým vedením.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provedení díla dle této smlouvy a to zejména zpřístupnit zhotoviteli a jemu pověřeným zaměstnancům místo, kde má být dílo provedeno a to před zahájením provádění díla. V případě, že místo provádění díla nebude objednatelem zpřístupněno a připraveno tak, aby zhotovitel mohl započít s prováděním díla v termínu stanoveném v čl. II., odst. 1 této smlouvy, nedochází ke vzniku prodlení na straně zhotovitele a časový rozsah k provedení díla se prodlužuje o dobu, než bude místo provádění díla plně zpřístupněno zhotoviteli. V případě, že místo provádění díla nebude zpřístupněno a připraveno tak, aby zhotovitel mohl započít s prováděním díla v termínu stanoveném v čl. II., odst. 1 této smlouvy, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit a požadovat úhradu všech vynaložených nákladů.

3. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, odstoupit od smlouvy.

4. Zhotovitel na provedené práce poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu je objednatel povinen provádět tak, aby nedocházelo ke vzniku průtahů a tak, aby nebylo nutné provádění díla přerušovat.

6. V případě, že z důvodů na straně objednatele dojde ke zmaření provádění díla, má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo v její plné výši.

7. Objednatel má povinnost převzít dokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude zhotovitelem vyzván.

8. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla není zhotovitel vázán.

9. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

10. Objednatel pro zhotovitele zajistí přístup ke zdroji elektrické energie a ke zdroji vody. Náklady na zhotovitelem zužitkovanou vodu a elektrickou energii nebude objednatel zhotoviteli účtovat k zaplacení.

V. Vady díla

1. Zhotovitel po dokončení díla objednateli dílo předvede, objednatel je povinen dílo prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dokončení.

2. V případě, že objednatel objeví vady, nebo nedodělky díla, je povinen tyto vady, nebo nedodělky zdokumentovat, např. pořídit fotografii, videozáznam, nebo jiným vhodným způsobem  zaznamenat a tyto podklady spolu s podrobným popisem vady, nebo nedodělku zaslat emailem zhotoviteli. Objednatel je povinen zjištěné vady oznámit výše uvedeným způsobem zhotoviteli nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění.

3. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila (a) je připravena takovou vadu odstranit; (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (c) v takové činnosti řádně pokračuje; a (d) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.

4. Objednavatel je povinen dílo převzít i s nedodělky a vadami, pokud mu nebraní vady a nedodělky v řádném užívaní, řadně podepsat předavací protokol, uhradit cenu za dílo. Tyto nedodělky a vady budou uvedeny do předavacího protokolu i s dobou, do kdy budou odstraněny.

VI. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

2. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit písemně a to bez uvedení důvodu.

3. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami. V případě, že dojde k ukončení smlouvy před dokončením díla, má zhotovitel právo na úhradu všech vynaložených nákladů.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech a požadavcích, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat. Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv, jejichž převzetí adresát druhé smluvní straně potvrdí a výslovně uvede, že s navrhovanou změnou, nebo úpravou souhlasí.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 7 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012Sb., s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

8. Má se za to, že poštovní zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla druhé smluvní straně nejpozději třetí pracovní den po jejím odeslání.

9. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Havířově  dne  1.8.2017					V Havířově  dne  1.8.2017

____________________					____________________

Mgr. Jiří Kotaška				                        Stanislav Kralovanský

ředitel školy					                        jednatel