Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

ev. č. Zhotovitele: 1200457950		ev. č. Objednatele: B 0012/24

uzavřené dne 3. 12. 2024 na akci “VD Sl. Harta – rekonstrukce ochran G1 (č. st. 4346)” mezi:

Smluvní strany

Zhotovitel:

ABB s.r.o.

IČO: 49682563	DIČ: CZ49682563

se sídlem BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4,

zapsané v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79391,

jednotka servis technologií NN / VN (ELSE)

(s místem doručování veškerých dodávek a písemností s výjimkou faktur)Vídeňská 117, 619 00 Brno

Objednatel:

Název společnosti: Povodí Odry, státní podnik

IČO: 70890021	DIČ: CZ70890021

Se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná u Krajského Soudu v v Ostravě, oddíl A XIV , vložka 584

V souladu se zněním článku XIV. bod 2. se smluvní strany na následující změně citované smlouvy:

- čl. V. Dodací termín – bod 1. se ruší a nově zní takto:

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 28.11.2025.

- Změna termínu je vyvolaná změnou technickoprovozních událostí na straně objednatele.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Za Objednatele:			Za Zhotovitele

v Ostravě dne 27.2.2025			v Brně dne 27.2.2025

xxx				xxx

…………………………………………………………………		…………………………………………………..

Ing. Jiří Tkáč		                                        xxx

generální ředitel			na základě plné moci Servis nn a vn technologií

xxx

…………………………………………………….

xxx

na základě plné moci Servis nn a vn technologií