NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Název akce: ZÁZEMÍ PRO MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ, KOTOJEDY Investor:	Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

Kontakt:	xxxx

Tel:             xxxx

Email:     xxxx

- PRŮVODNÍ LIST

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SITUAČNÍ VÝKRESY

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- DOKLADOVÁ ČÁST

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP, DPS)	96 460 Kč

Inženýrská činnost (IČ)	9 100 Kč

Autorský dozor projektanta (AD)	18 200 Kč

Cena prací celkem	123 760 Kč

DPH	21%	25 990 Kč

Cena prací včetně DPH	149 750 Kč

| Termíny: |  |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace | 31.08.2025 |
| Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení | 31.10.2025 |
| Předpoklad vydání stavebního povolení | 01.01.2026 |

Jednotlivé stupně dokumetace budou vypracovány v rozsahu příloh č. 1 a 8 vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších přepisů.

Cena projekčních prací je stanovena podle Honorářového řádu v souladu se Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů, které vydaly ČKAIT a ČKA. Odhad investičních nákladů stavby: 957.953,- Kč bez DPH.

V Kroměříži 24. 1. 2025