ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:	04/2016

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:	08/2016

## Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Sídlo: 		nám. T. G. Masaryka 29/35, 57101 Moravská Třebová

IČ:						720 53 453

DIČ:						CZ72053453

Zapsaná :                                                             v Registru zájmových sdružení Pardubického kraj

Bankovní ústav:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 					2408245369/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	paní Soňa Borovcová, ředitelka

Tel.: 	+420 734 141 297

E-mail: 	borovcova.sona@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Vykydal

Tel.: 	+420 602 356 491

E-mail:	 lvykydal@vhos.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 					Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Sídlo:          		Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

IČ:	       					28771346

DIČ:	       					CZ28771346

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní ústav:   				ČSOB Svitavy

Číslo účtu: 	   				270175759/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Binka - jednatel

Tel.: 	+420 461 612 805

E-mail: 	p.binka@stavho.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Žváček – příprava výroby

Tel.: 	+420 461 612 802

E-mail: 	v.zvacek@stavho.cz

Sídlo:    Olomoucká 139/4, Moravská Třebová

(dále jen „Zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje článek:

4.   CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy, se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

    - Cena díla bez DPH celkem		2.415.753,- Kč

    - Výše DPH					   507.308,- Kč

    - CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 		2.923.061,- Kč

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

Důvodem k navýšení prací o 99.446,- Kč bez DPH bylo úprava ceny dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby a započítány byly skutečné počty armatur, metry řadů a přípojek.

2.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1  Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.3  Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel

obdrží rovněž dvě vyhotovení.

2.4. Dodatek je v souladu s usnesením členské schůze svazku ze dne …………. 2017 č. usnesení ……

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny

V Mor. Třebové dne 30. 4. 2017                                                  V Mor. Třebové dne 30. 4. 2017

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: