**NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI**

(„**Nabídka**“)

*Věc: Nabídka DS\_2024\_23\_N na základě Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, vrchním ředitelem sekce informačních technologií (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*, ředitelem odboru správy aplikací ICT (ve (pro oblast věcného plnění) |

**POSKYTOVATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OKsystem a.s.** |  |
| se sídlem: | Na Pankráci 1690/125, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze*,* oddíl B, vložka 20326 |
| IČO: | 273 73 665 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, ředitelem a místopředsedou představenstva (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*, oddělení řízení projektů (pro oblast věcného plnění) |

(Objednatel a Poskytovatel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Vážení,

Poskytovateli byla dne 10. 12. 2024 doručena prostřednictvím systému Servicedesk (SD ticket č. MPSV-67464) Žádost č. 23/2024 (ve jmenné konvenci DS\_2024\_23\_Z, dále i jen „Žádost“) včetně příloh č. 1 a 2 na základě „*Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („**Servisní smlouva**“) na poskytnutí Služeb na objednávku. Tytéž dokumenty byly Poskytovateli doručeny stejného dne i prostřednictvím elektronické pošty.

Na základě čl. 8.7 Servisní smlouvy tímto Poskytovatel ve lhůtě stanovené Servisní smlouvou předkládá Objednateli tuto Nabídku na poskytnutí Služeb na objednávku (dále i jen „Nabídka“):

1. **Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:**

Předmětem Služeb na objednávku je realizace veškerých požadavků uvedených v Žádosti č. 23/2024 ze dne 10. 12. 2024 a jejích přílohách v souladu s postupem stanoveným v čl. 8.7 Rámcové smlouvy. Jde o služby týkající se projektu Dětské skupiny vycházející z nové legislativy o státní sociální pomoci v souladu s investičním záměrem na akci číslo 013V11009342.

S ohledem na povahu požadovaného plnění bude výčet jednotlivých dílčích realizovaných aktivit vždy obsažen v daném dílčím měsíčním výkazu služeb příslušném k Dílčí smlouvě č. 23 uzavřené na základě akceptace této Nabídky a vystavení příslušné Objednávky Objednatelem.

1. **Termín plnění (harmonogram):**

Dle specifikace v Žádosti (čl. 6) je poskytování služeb dle této Nabídky předpokládáno pro období od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy uzavřené na jejím základě do 31. 12. 2025 nebo do vyčerpání objemu služeb 6 287 ČD podle toho, která z obou skutečností nastane dříve.

1. **Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:**

Dodávku řídí a garantují:

* *neveřejný údaj* (projektový manažer)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast vývoje, ředitel divize D1)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast analýzy a vývoje, vedoucí týmu)
  + - *neveřejný údaj* (garant za oblast podpory provozu a projektového řízení, ředitel divize DS)

Na realizaci plnění se budou v průběhu roku 2024 a 2025 podílet dle povahy dílčích činností pracovníci divizí D1 a DS Poskytovatele. Jejich výčet není s ohledem na povahu a rozsah předmětu plnění popsaného v Žádosti možno předem v rámci této Nabídky specifikovat.

1. **Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:**

S ohledem na předpokládaný charakter plnění dle této Nabídky a následně uzavřené Dílčí smlouvy neočekáváme dopady na Systém nebo IT prostředí Objednatele.

1. **Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:**

S ohledem na předpokládanou povahu zadání popsaných v Žádosti není možné v rámci Nabídky předložit koncept technického řešení, ten bude řešen až v rámci jednotlivých dílčích aktivit, jak je popisuje Žádost a její příloha č. 2. Z téhož důvodu neočekáváme další nároky na Objednatele v oblasti licenčního zajištění nad rámec současného stavu.

1. **Předmět příslušných Služeb na objednávku se týká anebo je jinak přímo spojen se ZPV a je tak k němu udělována Nevýhradní licence, případně příslušné nevýhradní oprávnění, neujednaly-li si Strany jiný rozsah Udělovaných oprávnění:**

Ne.

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:**

S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti a její příloze č.2 neočekáváme další nároky na Objednatele ani třetí osoby nad rámec běžné komunikace na úrovni pracovních týmů Poskytovatele a Objednatele.

1. **Cenová nabídka:**

Jednotková cena za člověkoden (ČD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena služeb a činí 14 500,-Kč bez DPH. Objem plnění 6 287 ČD specifikovaný v čl. 6 Žádosti odpovídá celkové maximální ceně služeb realizovaných dle této Nabídky a následně uzavřené Dílčí smlouvy č. 23 ve výši 91 161 500,- Kč bez DPH.

Fakturaci předpokládáme na měsíční bázi na základě schválení příslušného Dílčího měsíčního výkazu k Dílčí smlouvě uzavřené na základě akceptace této Nabídky doručením příslušné Objednávky Objednatelem Poskytovateli. Dílčí měsíční výkaz předloží Poskytovatel Objednateli v rámci Souhrnného měsíčního výkazu (v souladu s ustanoveními Servisní smlouvy čl. 5.3, 5.4, 9.2, 9.3 a Přílohy č. 1 Servisní smlouvy: Technické specifikace čl. 2.1.).

1. **Akceptační kritéria:**

Akceptace plnění bude probíhat na měsíční bázi formou schválení Dílčího měsíčního výkazu příslušného k Dílčí smlouvě uzavřené přijetím této Nabídky Objednávkou doručenou Poskytovateli. Dílčí měsíční výkaz bude součástí Souhrnného měsíčního výkazu za daný měsíc.

Objednatel může požadovat, aby první Akceptace plnění proběhla až po doručení oznámení Objednatele o tom, že došlo ke schválení stanovení výdajů financování předmětných Služeb na objednávku ze státního rozpočtu.

1. **Další podmínky:**

* Pojmy s velkými písmeny v této Nabídce nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.
* Na základě odsouhlasení této Nabídky doručením Objednávky Poskytovateli v elektronické podobě („Objednávka“) dojde k uzavření Dílčí smlouvy. Poskytovatel bude povinen na základě Dílčí smlouvy povinen poskytnout Služby na objednávku uvedené v této Nabídce. Objednávku je oprávněna učinit Kontaktní osoba Objednatele pro věci smluvní.
* Každá Dílčí smlouva se řídí Servisní smlouvou a ustanovení Servisní smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním příslušné Dílčí smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“).
* Na plnění, které je předmětem této Nabídky a bylo provedeno před nabytím účinnosti Dílčí smlouvy, se hledí tak, jako by bylo poskytnuto na základě Dílčí smlouvy. Strany vůči sobě nebudou mít žádné další nároky v souvislosti s bezdůvodným obohacením.
* Dílčí smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Dílčí smlouvy souhlasí, s výjimkou dle čl. 35.2 Servisní smlouvy. Uveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel.
* Poskytnutím Služeb na objednávku dle této Nabídky nedojde k překročení limitů stanovených v čl. 8.21 a 8.22 Servisní smlouvy.

**Lhůta k potvrzení Nabídky:** Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Poskytovatel neprodlužuje dobu platnosti Nabídky.

S pozdravem

**Za Poskytovatele:**

**V Praze** **dne 11. 12. 2024** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*neveřejný údaj*

Ředitel a místopředseda představenstva¨

OKsystem a.s.