evid. číslo dohody PVS 0203/G4400/17/RS

DP RS 000603 00 17

Níže uvedeného dne v Praze uzavřely smluvní strany

- Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217 190 22  Praha 9 – Vysočany

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

I Č: 00005886

DIČ:	CZ00005886	(plátce DPH)

bankovní spojení:

zastoupená :

(dále i jen „DPP“)

a

- Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:	Praha 1 -  Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsána:	v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112 (plátce DPH)

bankovní spojení:

zastoupená:

(dále jen „PVS")

podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

dohodu o náhradě:

# I.

- PVS spravuje jako správce pro vlastníka hlavní město Prahu vodohospodářskou infrastrukturu. PVS v rámci své činnosti zajišťuje mimo jiné realizaci udržovacích prací vodovodních řadů a kanalizačních stok. PVS provede na pozemku parc. č. 2460, k.ú. Nové Město (dále jen Pozemek) ,v rámci obnovy vodohospodářského majetku hl. m.Prahy,  akci: “Rekonstrukce kanalizace ulice Na Slupi, Praha 2 – Nové Město“ a to v   době od 1. 7. 2017 do 2. 9. 2017. Pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy.

- Společnost DPP má na pozemku umístěnu tramvajovou trať ( dále jen TT).

- PVS se touto dohodou zavazuje, že Pozemek uvede do původního stavu a dále uhradí DPP újmu spočívající:

Předpokládané náklady na odklon tramvajových linek  činí

2 704 781,- Kč

Předpokládané náklady za dočasné užívání tramvajového tělesa činí       202 200,- Kč  ( ceník užívání  TT tvoří přílohu č.2)

Náklady na práce na trolejovém vedení budou po dohodě smluvních stran řešeny samostatnou objednávkou PVS.

- Smluvní strany se dohodly, že náklady na odklon tramvajových linek  budou vyčísleny dle skutečně ujetých km po ukončení akce “ Rekonstrukce kanalizace ulice Na Slupi” a budou ze strany PVS uhrazeny do 30 dní  ode dne doručení faktury do dispozice PVS.

- Náhrada za dočasné užívání tramvajového tělesa bude vyčíslena dle  skutečně provedených prací po ukončení akce “ Rekonstrukce kanalizace ulice Na Slupi”  na základě předávacího protokolu a bude ze strany PVS uhrazena do 30 dní  ode dne doručení faktury do dispozice PVS.

.

- Pozemek bude předán PVS na základě písemného protokolu a stejným způsobem tak bude po skončení prací předán DPP. Součástí protokolu bude i detailní harmonogram prací. Podrobnější zákres území dotčeného stavební činností bude tvořit přílohu tohoto protokolu. Strany této dohody se zavazují poskytnout si při přípravě protokolu součinnost.

- Vstup na Pozemek bude probíhat v pracovní dny od 6.00 do 18.00.

## II.

- Společnost DPP a PVS shodně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

III.

    - Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv. Zveřejnění dohody v registru smluv zajistí PVS.

    - Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu dohody, cena (případně hodnota předmětu dohody, lze-li ji určit), datum uzavření dohody.

    - Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části dohody určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.

IV.

- Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy každá ze stran této dohody obdrží po dvou stejnopisech. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Pokud k podpisu této Smlouvy dojde po 1. 7. 2017, nabývá smlouva účinnosti až jejím uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

- Změny obsahu této dohody jsou možné pouze na základě dohody stran této dohody ve formě písemného dodatku k této dohodě.

Nedílnou součást této dohody tvoří Přílohy:

Příloha č.1 plná moc

Příloha č.2 ceník za užívání tramvajové trati

V Praze dne	V Praze dne

Dopravní podnik hl.m.Prahy	         	       Pražská vodohospodářská a.s.

akciová společnost

______________________

Dopravní podnik hl.m.Prahy

akciová společnost