Smlouva o dílo č.: V/4075

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel                      	:  Roudnické městské služby

-sídlo                          	:  Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

-statutární zástupce            	:  Ing. Martin Chudba – ředitel RMS

-zástupce oprávněný k jednání

ve věcech technických          	: XXXXX

-IČO                            	: 46773851

-DIČ                            	:  CZ46773851

-bank. spojení                   	:  94-3485590267/0100

-telefon                        	:  XXXXXX

-email                            	:  XXXXXX

Zhotovitel                      	:  KOVOMONT Roudnice, s.r.o.

-sídlo                          	:  Hornická 1570

413 01 Roudnice nad Labem

-statutární zástupce            	:  Šenk Miloslav, Svoboda Ondřej

-zástupce oprávněný k jednání

ve věcech technických          	:  Šenk Martin

-IČO                            	:  28742508

-DIČ                            	:  CZ28742508

-bank.spojení                   	:  Česká spořitelna, a.s., č.ú.:3166221309/0800

-telefon                        	:  416 837 302

-email                            	:  kovomont@centrum.cz

( firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí n.L., oddíl C,  vložka 30044 )

II. Předmět smlouvy.

1)Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě provést dílo na objektu:

Zimní stadion Roudnice nad Labem – odvlhčení chodby L+P část.

a) Dodávku a montáž VZT zařízení dle cenové nabídky N164/2024 která je nedílnou součástí smlouvy.

b) Komplexní vyzkoušení a zregulování namontovaného zařízení.

2)Předmětem dodávky firmy KOVOMONT Roudnice, s.r.o. nebudou práce:

- Revize elektro.

- Stavební práce – drážka pro odvod kondenzátu (vysekání a zapravení dlažby/obkladu).

III. Doba plnění.

1)Ve smyslu § 340 OZ se zhotovitel zavazuje provádět práce na jednotlivých zařízeních takto:

Zahájení montáže:                                             duben 2025

Ukončení montáže a komplex. vyzkoušení:   	do 30.5.2025

IV. Cena.

1)Ve smyslu zákona č.526-90 Sb. v platném znění o cenách, bude cena provedených   prací fakturována v rozsahu cenové nabídky N164/2024 :

Smluvní cena ve výši: 246 760,-Kč

K této ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturování.

2)Práce spojené s případnými změnami technického provedení díla oproti projektové dokumentaci požadované objednatelem nebo investorem, budou doúčtovány po předchozím odsouhlasení dle skutečnosti jako vícepráce.

V. Financování, placení.

1)Po dokončení díla a jeho protokolárním převzetí bude vystavena konečná faktura ve výši smluvní ceny včetně DPH se splatností 14 dní. Po zaplacení této faktury celé dílo přechází do majetku objednatele.

VI. Požadavky na vybavení staveniště.

Objednatel v rámci stavební připravenosti poskytne zhotoviteli následující:

1)Skladovací a pomocné prostory.

2)Sklad montážního a investičního materiálu.

Termín předání        : při nástupu montérů

VII. Součinnost objednatele.

1)Přívody energie, osvětlení.

Zhotoviteli bude umožněno připojení se na rozvaděč el. nářadím.

2) Ostraha díla.

Objednatel zajistí ostrahu dílů dodaných nebo zabudovaných zhotovitelem dle této smlouvy až do doby protokolárního převzetí celého díla.

VIII. Smluvní pokuty.

1)V případě nedodržení termínu sjednaného v odstavci III.  na ukončení prací zaviněných zhotovitelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat 0.1 % z hodnoty díla za každý den zpoždění.

2)Při prodlení objednatele s proplácením faktur vystavených zhotovitelem bude účtováno 0.1 % z hodnoty faktury za každý den prodlení.

IX. Záruční podmínky.

1)Záruční lhůta:

Vzhledem k charakteru díla poskytuje zhotovitel záruky na provedené práce po dobu 24 měsíců od dne předání díla objednateli. Na strojní subdodávky se poskytuje záruka stanovená výrobci, případně dodavateli obchodního zboží.

2)Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě výrobků, případně montáži provedené pracovníky zhotovitele. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybou projektu (v případě, že projekt není součástí dodávky zhotovitele), neodborným zapojením el. instalace (zajišťované objednatelem), neodborným zásahem do předmětu díla, nedodržením provozních podmínek, živelnou událostí a násilným poškozením.

X. Ostatní ujednání

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Případné dodatky této smlouvy budou vystavovány ve stejném   počtu a rozdíleny stejným způsobem.

Zhotovitel:                	Objednatel:

Datum :                      	Datum  :

Podpis :                           	 Podpis :

................................               	              ................................

Šenk Miloslav                                                           Ing. Martin Chudoba

(jednatel)                                                                                     (  ředitel RMS)