**SMLOUVA O DÍLO č. SD/2025/0203**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou KZS s.r.o.

Mírové náměstí 19 Jistebsko 23, Bratříkov

PSČ 466 01 PSČ: 468 21

IČO: 00262340 IČO: 25472348

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25472348

číslo účtu: 131-1407110257/0100 kontaktní osoba: Luděk Paldus

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 606 941 612

kontaktní osoba: Pavlína Kunzeová e-mail: paldus@kzs.cz

tel.: 483 314 000

e-mail: kunzeova[@mestojablonec.cz](mailto:XYXYXYX@mestojablonec.cz)

**I.**

**Předmět smlouvy**

Realizace bezbariérového vstupu do obřadní síně na hlavním hřbitově v Jablonci nad Nisou, dle cenové nabídky ze dne 27.2.2025, která tvoří přílohu této smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Realizace 30 dnů v termínu od 1.3. 2025 do 30.11. 2025 dle klimatických podmínek, celková doba prováděných prací bude 30 dní.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za předmět plnění bez DPH: 464 301,03 Kč

Cena za předmět plnění včetně DPH: 561 804,25 Kč

1. Ustanovení o splatnosti

Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

**IV.**

**Záruční doba**

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
3. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 12. 3. 2025

*…………………………….…*  ………………………………

Ing. Petr Roubíček Luděk Paldus

náměstek primátora

*…………………………….…*

Mgr. Pavel Kozák

vedoucí technického odboru

………………………………..

Pavlína Kunzeová

vedoucí oddělení správy hřbitovů

za věcnou správnost Pavlína Kunzeová