Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele 5 021 610					objednatele SML2015-004.03-Ko

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20121 Sb. občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michal Chromec – předseda představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet 	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail                           : xxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

ČKV Praha s.r.o.

# Zlešická 1804, 148 00 Praha 4

Statutární zástupce	: Jan Korseska – jednatel společnosti

IČ			: 00202037

DIČ			: CZ00202037

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax			: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 439

(dále jen zhotovitel)

## II. tímto dodatkem Smlouvy o dílo  na

„Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice a v části obce Soběchleby,

OBEC VŠECHOVICE“

se dohodli účastníci smlouvy na těchto změnách smlouvy a skutečnostech:

- Objednatel souhlasí s předloženým soupisem víceprací v celkovém objemu

2,882.965,- Kč.

- Objednatel souhlasí s předloženým soupisem méněprací ve výši 777.174,- Kč

- Mění se ustanovení čl. V

V. Cena za dílo

Cena díla se mění následovně :

Cena díla dle SOD						17,919.401,- Kč bez DPH

Vícepráce						  	  2,882.965,- Kč bez DPH

Méněpráce						    	     777.174,- Kč bez DPH

Cena celkem							20,025.192,- Kč bez DPH

( slovy: dvacetmilionůdvacetpěttisícjednostodevadesátdva Kč )

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny v platnosti.

V Praze dne 15.9.2016          			           V Přerově dne 19.9.2016

Za zhotovitele:						Za objednatele:

………………………….				…………………………….

Jan Korseska					 	MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti					předseda představenstva