DODATEK  č.  1

SMLOUVY  O  DÍLO  č. 060/16

# SMLUVNÍ STRANY

a)	Objednatel:		Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlo:			Bobnická 712, 288 21 Nymburk

IČ:				46357009

DIČ:			CZ46357009

Bankovní spojení:	Komerční banka Nymburk

číslo účtu:		190419101/0100

Zastoupený:		Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva

b)       Zhotovitel:			VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.

Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350

Sídlo:			Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČ:		48153362

DIČ:		CZ  48153362

Bankovní spojení:	Equa bank a.s.

číslo účtu:		1014655678/6100

Zastoupený:       	   Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

# se z důvodu rozšíření akce o kanalizaci

# dohodly na tomto cenovém a termínovém dodatku akce

### „ČOV Poříčany – intenzifikace“

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ

## Předmětem této smlouvy je:

### Vypracování zadávací dokumentace pro výkon zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr (dále jen „ZD(DPS)vč.VV“)                     pro ČOV a kanalizaci.

# DOBA PLNĚNÍ

### Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2 	08/17

# CENA

## Celková cena za vyhotovení díla podle článku 3 činí 355.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

### Cena za vypracování ZD (DPS) vč. VV podle bodu 3.1.2 je 270.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

Druh dokumentace	Termín		Částka

ZD (DPS) vč VV	     08/17	270.000,- Kč + DPH v zákonné výši

AD	průběžně po dobu stavby	15.000,- Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si

dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

Zhotovitel: 							Objednatel:

Ing. Ladislav Forejtek						Ing. Miloš Petera

ředitel společnosti						předseda představenstva

V Hradci Králové dne 22.6.2017