**Dílčí smlouva č. 48 č. 2025/056 NAKIT**

**k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT**

**ze dne 19. 6. 2023**

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

č.ú.:xxx

(adále jako **„Objednatel“** či **„NAKIT“**)

# Aricoma Systems a.s.

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ:

zastoupena:

CZ04308697

xxx

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012 bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále jen jako **„Dodavatel“**),

jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“, uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne

19. 6. 2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

# Předmět Smlouvy

* 1. Předmětem této Smlouvy je plnění sestávající se z poskytnutí odborných kapacit pro vývoj portálu CMS (dále jen „**Portál**“), a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „**Plnění**“).
  2. Plnění je určeno pro realizaci projektu „CMS DSŘ – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení“.
  3. Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytnout Plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové dohodě ve sjednané kvalitě, množství a čase. K realizaci Plnění budou Dodavatelem poskytnuty odborné kapacity specifikované v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy.
  4. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté Plnění zaplatit cenu dle čl. 2 této Smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové dohodě.

# Cena, platební podmínky a odpovědné osoby

* 1. Cena za Plnění dle čl 1 odst. 1.1 Smlouvy činí celkem maximálně 14.339.050,00 Kč bez DPH. Cena je tvořena součtem všech jednotkových cen za předpokládaný počet člověkodní (dále jen

„**MD**“) odborných kapacit Dodavatele pro realizaci Plnění, jejichž podrobný rozpad je uveden v tabulce níže:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Předpokládaný počet MD** | **Jednotková cena bez DPH** | **Předpokládaná cena celkem bez DPH** |
| Vývojář | 297 | 9 200,00 Kč | 2 732 400,00 Kč |
| Vývojář senior | 424 | 11 700,00 Kč | 4 960 800,00 Kč |
| Analytik | 363 | 9 900,00 Kč | 3 593 700,00 Kč |
| Specialista provozu | 31 | 8 100,00 Kč | 251 100,00 Kč |
| Projektový manažer | 113 | 10 550,00 Kč | 1 192 150,00 Kč |
| Architekt | 173 | 9 300,00 Kč | 1 608 900,00 Kč |
| **Celkem maximálně Kč bez DPH** | | | **14 339 050,00 Kč** |

Dodavatel bere na vědomí, že počet MD u jednotlivých rolí je indikativní a může se v průběhu trvání Smlouvy měnit, a to za předpokladu, že nebude překročena celková cena za Plnění dle této Smlouvy.

* 1. Cena za poskytování Plnění uvedená v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy představuje maximální částku, která zahrnuje rozsah Plnění uvedený v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy a sjednává se za celou dobu poskytování Plnění. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové Plnění, které bylo Objednatelem skutečně akceptováno v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody. Výsledná cena takového plnění bude stanovena na základě jednotkových cen uvedených v tabulce v odst. 2.1 tohoto článku Smlouvy a skutečně poskytnutého plnění.
  2. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena uvedená odst. 2.1 tohoto článku Smlouvy v sobě zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy, je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  3. Daňové doklady budou Dodavatelem vystaveny na základě Akceptačních protokolů Služeb (jak je tento pojem definován v čl. 3 odst. 3.22 písm. b/ Rámcové dohody) vyhotovených zvlášť pro každou dílčí část Plnění dle harmonogramu v čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, a to po podpisu každého jednotlivého Akceptačního protokolu Služeb. Za den uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „**DUZP**“) se považuje den podpisu jednotlivého Akceptačního protokolu Služeb Objednatelem. Podpis Akceptačního protokolu Služeb může být podmíněn předchozí akceptací příslušné části Plnění ze strany Koncového zákazníka.
  4. Ostatní platební podmínky a podmínky pro daňové doklady se řídí podmínkami Rámcové dohody.
  5. Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech technických jsou pro účely této Smlouvy:

Za Objednatele: xxx

tel. xxx

e-mail: [xxx](mailto:radim.pokorny@nakit.cz)

Za Dodavatele: xxx

tel. xxx

e-mail: [xxx](mailto:tomas.fasko@aricoma.com)

Odpovědné osoby dle tohoto odstavce Smlouvy jsou zejména oprávněny stvrdit poskytnutí Plnění, podepisovat Akceptační protokol a vznášet požadavky k poskytování Plnění.

# Doba, místo a podmínky poskytování Plnění

* 1. Dodavatel je povinen poskytovat Plnění dle této Smlouvy ode dne její účinnosti. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou vyplývající z tohoto článku Smlouvy. Objednatel a Dodavatel se však dohodli, že plnění poskytnuté od 1. 9. 2024 do nabytí účinnosti této Smlouvy se považuje za plnění poskytnuté v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými touto Smlouvou a Rámcovou dohodou a bude tak na něj nahlíženo.
  2. Místem poskytování plnění je Praha.
  3. Harmonogram realizace Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy je následující:
     + Dílčí část Plnění I – do 15. 3. 2025 – Vývoj, implementace a instalace základních funkcionalit portálu na testovací prostředí bez integrace na ControlDesk, zpracování LLD a technických analýz, včetně předvedení funkčních částí komponent Portálu na testovacím prostředí bez integrací pomocí statických dat tzv.mock;
     + Dílčí část Plnění II – do 15. 5. 2025 – Předvedení funkčních částí komponent Portálu včetně integrace s okolními systémy (ControlDesk, Active Directory, DNS) na prostředí CMS 2.5. Participace na doložení splnění milníku projektu CMS DSŘ.
  4. Akceptační procedura k jednotlivým dílčím částem Plnění I a II se řídí ust. čl. 3 odst. 3.22 písm. b) a násl. Rámcové dohody. Akceptační kritéria pro akceptaci každé dílčí části Plnění I a II stanovuje Příloha č. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že každá dílčí část Plnění dle harmonogramu Plnění, který je uveden v odst. 3.3 tohoto článku Smlouvy, bude podléhat samostatné akceptační proceduře, jejímž výsledkem bude podpis Akceptačního protokolu Služeb pro příslušnou dílčí část Plnění.
  5. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Objednatel povinen realizovat celý rozsah Plnění této Smlouvy. Skutečně poptávaný a zadaný rozsah Plnění vychází z aktuálních potřeb Objednatele.
  6. Realizace Plnění této Smlouvy je hrazena z rozpočtu projektu „CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení, reg. č. CZ 31.1.01/MV/22\_30/000030 (dále jen „**Projekt**“), který je financován z Národního plánu obnovy (NPO). Dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni se řídit popsanými postupy v Pokynech vlastníka komponenty, které jsou zveřejněny v aktuální podobě na webu: [https://www.mvcr.cz/npo/clanek/dokumenty-programove-dokumenty-programove-](https://www.mvcr.cz/npo/clanek/dokumenty-programove-dokumenty-programove-dokumenty.aspx) [dokumenty.aspx](https://www.mvcr.cz/npo/clanek/dokumenty-programove-dokumenty-programove-dokumenty.aspx) (dále jen „**Pokyny**“) a to v rozsahu, který je pro ně relevantní. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je s těmito Pokyny seznámen.
  7. Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy o Projektu. O schválení zprávy dle předchozí věty tohoto odstavce Objednatel písemně informuje Dodavatele nejpozději do 15 dnů od schválení. Dokumentaci ve smyslu tohoto odstavce je Dodavatel povinen na výzvu poskytnout Objednateli a/nebo zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropské komisi) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Každý účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen jeho identifikačními údaji.
  8. Plnění v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy je součástí dodávky pro systém, který může být po uvedení do provozu součástí kritické informační infrastruktury dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.
  9. Dodavatel podpisem této Smlouvy akceptuje, že se na základě ustanovení čl. 16 odst. 16.3 Rámcové dohody stává pro Objednatele významným dodavatelem ve smyslu vyhlášky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, v případě plnění podle této Smlouvy.

# Ostatní ujednání

* 1. Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě. V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.
  2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
  3. Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jejím podpisu oběma Smluvními stranami.
  4. Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.
  5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Rámcová specifikace požadavků Plnění, specifikace dílčích částí Plnění a akceptace

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: | V Praze dne: dle el. podpisu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| xxx |  | xxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |  | Aricoma Systems a.s. |

**Příloha č. 1 –** Rámcová specifikace požadavků Plnění, specifikace dílčích částí Plnění a akceptace

# Rozdělení na dílčí části Plnění a termíny

Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy je tvořeno Dílčími částmi I a II s následujícími termíny dle harmonogramu (čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy):

* + Dílčí část Plnění I – termín do 15. 3. 2025 – Vývoj, implementace a instalace základních funkcionalit portálu na testovací prostředí bez integrace na ControlDesk, zpracování LLD a technických analýz, včetně předvedení funkčních částí komponent Portálu na testovacím prostředí bez integrací pomocí statických dat tzv.mock;
  + Dílčí část Plnění II – termín do 15. 5. 2025 –Předvedení funkčních částí komponent Portálu včetně integrace s okolními systémy (ControlDesk, Active Directory, DNS) na prostředí CMS 2.5. Participace na doložení splnění milníku projektu CMS DSŘ.

# Obsah plnění jednotlivých dílčích částí Plnění

**Dílčí část Plnění I** – termín do 15. 3. 2025 – Vývoj, implementace a instalace základních funkcionalit portálu na testovací prostředí bez integrace na ControlDesk, zpracování LLD a technických analýz, včetně předvedení funkčních částí komponent Portálu na testovacím prostředí bez integrací pomocí statických dat tzv.mock;

Vývoj, implementace a instalace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí:

# Dvě oddělené části Portálu – dva oddělené frontend pro Light a Full verzi

* + - Řešení portálu je rozděleno do dvou částí, každá z nich obsahuje jiný rozsah funkcionalit. Obě verze Portálu se dále dělí na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část se zobrazí uživatelům po přihlášení.

# Layout portálu podle designu GOV.CZ

* + **Přihlášení do systému**
    - Funkční přihlášení do systému pro uživatele s patřičnou rolí v CAAIS.

# Katalog služeb

* + - Katalog služeb zobrazovaný podle zadané konfigurace zobrazující všechny služby, umožňující přechod na žádost o založení u implementovaných služeb.
      * *1.1 Připojení do CMS z NDC*
      * *1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)*
      * *1.4 Připojení do CMS přes IPSec*
      * *2.1.1 Publikace IS do CMS*
      * *2.2.0 Konzumace IS v CMS*

# Zobrazení návodů a dalších textů dle nastavení editora

* + - Portál je plně integrovaný se samostatným systémem pro správu textů a umožňuje editorovi měnit návody a některé popisy v Portálu online.
    - Portál umožňuje vyhledávání ve statickém textu.

# Zobrazení seznamu požadavků

* + - Portál načítá a zobrazuje aktuální požadavky pro daný subjekt ze statických dat tzv. mock. bez integrace na ControlDesk.
    - První verze neumožňuje filtraci a vyhledávání v požadavcích subjektu.

# Zobrazení seznamu incidentů

* + - Portál načítá a zobrazuje aktuální incidenty pro daný subjekt ze statických dat tzv. mock. bez integrace na ControlDesk.
    - První verze neumožňuje filtraci a vyhledávání v incidentech subjektu.

# Moje služby

* + - Portál načítá a zobrazuje aktuální business instance služeb pro daný subjekt ze statických dat tzv. mock. bez integrace na ControlDesk.
    - Zobrazení detailu služby, pro již implementované funkcionality ze statických dat tzv. mock. bez integrace na ControlDesk.

# Založení služby

* + - 1.1 Připojení do CMS z NDC
    - 1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)
    - 1.4 Připojení do CMS přes IPSec
    - 2.1.1 Publikace IS do CMS
    - 2.2.0 Konzumace IS v CMS

# Technickou analýzu služeb

* + - 2.0 Komunikace IS
    - 3.0 Samospráva DNS
    - 6.0 Aktualizační servery

# Dodání technických analýz a LLD pro základní funkcionality portálu. Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5 pro Dílčí část Plnění I

* + Reálné předvedení funkčností Portálu CMS 2.5 pomocí statických dat tzv. mock
    - Přihlášení pomocí CAAIS do light verze Portálu
    - Vytvoření Požadavku na služby z kategorie 1.0 Připojení
    - Přihlášení pomocí CAAIS do full verze Portálu
    - Vytvoření Požadavku na službu Publikace IS do CMS
    - Zobrazení všech tiketů
    - Editace textu nápovědy na Portálu pomocí redakčního systému
  + Dodání technických analýz a LLD pro základní funkcionality portálu.

**Dílčí část Plnění II** – termín do 15. 5. 2025 – Předvedení funkčních částí komponent Portálu včetně integrace s okolními systémy (ControlDesk, Active Directory, DNS) na prostředí CMS 2.5. Participace na doložení splnění milníku projektu CMS DSŘ.

Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do prostředí CMS 2.5 pro doložení splnění Milníku projektu;

# Dvě oddělené části Portálu – dva oddělené frontend pro Light a Full verzi

* + - Část funkcionalit musí být dostupná z internetu, část pouze z prostředí CMS. Proto je řešení portálu rozděleno do dvou částí. Část Light verze je dostupná z internetu s omezenou funkcionalitou a část Full verze je dostupná pouze z prostředí CMS. Obě verze Portálu se dále dělí na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část se zobrazí uživatelům po přihlášení.

# Katalog služeb

* + - Katalog služeb zobrazovaný podle zadané konfigurace zobrazující všechny služby, umožňující přechod na žádost o založení u implementovaných služeb včetně integrace na zdroj dat ControlDesk
      * *1.1 Připojení do CMS z NDC*
      * *1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)*
      * *1.4 Připojení do CMS přes IPSec*
      * *2.1.1 Publikace IS do CMS*
      * *2.2.0 Konzumace IS v CMS*
    - 6.1 Aktualizační servery Windows

# Zobrazení seznamu požadavků

* + - Portál načítá a zobrazuje aktuální požadavky pro daný subjekt z dat poskytnutých ControlDeskem (integrace)

# Zobrazení seznamu incidentů

* + - Portál načítá a zobrazuje aktuální incidenty pro daný subjekt z dat poskytnutých ControlDeskem (integrace) a umožňuje založení incidentu.

# Moje služby

* + - Portál načítá a zobrazuje aktuální business instance služeb pro daný subjekt z dat poskytnutých ControlDeskem (integrace).
    - Zobrazení detailu služby, pro již implementované funkcionality z dat ControlDesku (integrace).

# Založení služby

* + - 1.1 Připojení do CMS z NDC
    - 1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)
    - 1.4 Připojení do CMS přes IPSec
    - 2.1.1 Publikace IS do CMS
    - 2.2.0 Konzumace IS v CMS
    - 6.1 Aktualizační servery Windows

# Technickou analýzu služeb

* + - 7.0 Certifikační autorita CMS

# Profil uživatele

* + - Zobrazení profilu uživatele – data o přihlášeném uživateli načtená z CAAIS.
  + **Automatizované testy pro vyvinuté a implementované služby** a funkcionality

Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5 Dílčí část Plnění II – do 15. 5. 2025

* + Reálné předvedení funkčností Portálu CMS 2.5 za pomoci čerpání dat z ControlDesku (integrace)
    - Přihlášení pomocí CAAIS do light verze Portálu z internetu
    - Vytvoření Požadavku na službu Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)
    - Přihlášení pomocí CAAIS do full verze Portálu pomocí již objednaného připojení KIVS
    - Vytvoření Požadavku na službu Publikace IS do CMS
    - Vytvoření Incidentu na existující služby
    - Zobrazení všech tiketů
  + Dodání technické analýzy certifikační autority
  + Dodání automatizovaných testovacích scénářů pro Portál