DODATEK

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.5.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Objednatel:			Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

se sídlem:			Jasenka 757, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

ve věcech smluvních: 	Ivou Třetinovou, ředitelkou školy

ve věcech technických:         Pavlem Hrtáněm, stavebním technikem OŠaK MÚ Vsetín

IČ: 				60609231

DIČ: 				není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ostravě , oddíl Pr,  vložka č. 42

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:		                            Josef Juřička, Leskovec 76, 756 11  Valašská Polanka

Zastoupena: 	                            Josef Juřička

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  	Josef Juřička

- ve věcech provozních:   	Josef Juřička

IČO:     				73294195

DIČ:                                        	CZ6110050045

Bankovní spojení:    		 Česká spořitelna

Číslo účtu:    			1772711309 / 0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v OŽÚ Vsetín , oddíl OŽÚV/256/2010/4

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.05.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je provedení výměny podlahových krytin v budově  MŠ Vsetín, Jasenka 757.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební práce mění takto:

- Předmět smlouvy definovaný v Čl. I. se rozšiřuje o výměnu podlahové krytiny v kanceláři a šatně o celkové výměře 22,78 m2. Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Práce dle tohoto dodatku budou provedeny do 11.08.2017

- Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III. ruší odst. č. 1 a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace ceny | Základní (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Celková (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle původní smlouvy | 117.248,- | 24.622,- | 141.870,- |
| Cena za práce dle přílohy č. 1 | 27.511,- | 5.777,- | 33.288,- |
| Cena díla celkem | 144.759,- | 30.399,- | 175.158,- |

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Č. 1 - Soupis prací

Ve Vsetíně dne	 01.08.2017					Ve Vsetíně dne: 01.08.2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

______________________				    ___________________________

Iva Třetinová, ředitelka školy					Josef Juřička, jednatel