Smlouva o dílo

„Nákup a instalace nového VO Zahradní ulice Kralovice“

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. 	Město Kralovice

Markova tř. 2

331 41 Kralovice

IČ: 00257966

Zastoupuje: Ing. Karel Popel, starosta

dále jen „objednatel“,

a

2.	 ELEKTRO WELLMONT , s.r.o.

Zborovská 146/35

301 00 Plzeň

IČ: 252 21 281

DIČ: CZ25221281

Zastupuje:  Miroslav Hejduk, jednatel

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy jsou stavební práce, veřejná zakázka malého rozsahu

s názvem: „Nákup a instalace nového VO Zahradní ulice Kralovice“,

dále jen „dílo“.

  - Dílo spočívá v položení cca 620 m kabelu veřejného osvětlení,

do země- Většina, tedy cca 480 m bude položena do společného

výkopu ČEZ Distribuce a,.s. v koordinaci s akcí ČEZ Distribuce a.s. –

Kralovice, PS, č.p. 731, kNN č. IV-12-0021050

Bude instalováno 9 nových 7m vysokých stožárů VO a celkem 9 svítidel LED 12,9W,

  - Dílo bude rovněž provedeno v souladu s položkovým rozpočetem nabídky

zhotovitele, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu stavby dodržovat veškeré legislativní předpisy

vztahující se k jeho činnosti a k provádění stavby, zejména pak s ohledem

na  bezpečnost, požární ochranu a technologii určenou pro prováděné práce.

- Cena díla

  - Dohodnutá smluvní cena  za celkové provedení díla činí:

bez DPH: 522 718,50 Kč

21% DPH: 109 770,89 Kč

Celkem s DPH: 632 489,39 Kč

  - Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí

této smlouvy o dílo.

  - Tato cena je stanovena jako konečná, pokud prokazatelně nedojde ke snížení

objemu provedených prací nebo naopak ke zvýšení, o kterém bude objednatel

zhotovitelem předem informován a zvýšení objemu prací bude objednatelem

písemně (nejméně formou zápisu ve stavebním deníku) odsouhlasen.

  - V případě požadavku zhotovitele na zaplacení zvýšených nákladů za nepředvídané

navýšení objemu provedených prací, nebo požadavku objednatele na snížení

požadované částky za menší objem odvedené práce, než bylo rozpočtováno,

bude tato úprava následně řešena dodatkem k této smlouvě o dílo, podepsaným

oběma smluvními stranami.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje, za dodržení všech podmínek této smlouvy o dílo,  provést

dohodnuté dílo ve sjednané lhůtě: do 30.5.2025

  - Po dokončení díla vyzve min. 5 dnů před předáním zhotovitel objednatele k převzetí

dokončeného díla. K předání díla bude písemně vyhotoven předávací protokol, který

bude obsahovat zjištěné drobné vady na předávaném díle, které však nebrání jeho

užívání, s termínem jejich odstranění.

  - Objednatel je povinen zhotovené dílo, pokud je funkční a nevykazuje závažné

nedostatky, které by bránily plnému využití, převzít.

  - Podepsáním předávacího protokolu se smluvní dílo pokládá za předané.

  - V případě, že objednatel nepřevezme dokončené dílo, uvede podrobně

písemný důvod, který mu brání dokončené dílo převzít.

- Základní vztahy a závazky objednatele a zhotovitele

  - Objednatel bude se zhotovitelem v průběhu stavby komunikovat a zabezpečí

nerušené provádění stavebních prací

  - Zhotovitel na své náklady provede zařízení staveniště a je zodpovědný za

dodržování čistoty a pořádku kolem stavby.

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předložit ho po dohodě k nahlédnutí

a zápisům odpovědným osobám objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje do pěti dnů po předání díla vyklidit staveniště a předat ho

objednateli. O tomto předání bude vyhotoven samostatný písemný zápis.

  - Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 5 dnů předem

k předání díla a jeho převzetí. Pokud se objednatel, nebo jeho zástupce nedostaví

v určeném termínu, popřípadě v termínu náhradním dohodnutém se zhotovitelem,

vystaví zhotovitel  závěrečnou fakturu se splatností uvedenou v čl. 5.5. této smlouvy

o dílo.

.

5.Platební a fakturační podmínky

5.1. Objednatel na zhotovení díla nebude poskytovat žádné zálohy.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat k poslednímu dni v měsíci dílčí faktury za provedený

rozsah prací.

5.3.  Faktura bude obsahovat náležitosti platného daňového dokladu se splatností min.

14 dnů od vystavení.

5.4. Objednatel může fakturu do její splatnosti vrátit, pokud bude obsahovat chybné

údaje jak v textu, tak i v cenách.

5.5. Závěrečná faktura bude objednateli vystavena po protokolárním předání a převzetí

díla se splatností min. 21 dnů od vystavení.. Nedílnou součástí závěrečné faktury je

soupis provedených prací za celé smluvní dílo.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá, že dílo jím provedené bude úplné a bude splňovat po dobu

záruky všechny vlastnosti a parametry uvedené v projektové dokumentaci a této

smlouvě.

6.2 Zhotovitel přejímá záruku za jim provedené dílo po dobu 60 měsíců.

od protokolárního předání a převzetí díla.

6.3 Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli požadavek na odstranění vad,

které se vztahují na poskytnutou záruku nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy tato

skutečnost nastala. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů od oznámení vady

vyrozumět objednatele o oprávněnosti jeho reklamace a nejpozději do 30-ti dnů

požadovanou vadu odstranit. Po odstranění vady je objednatel povinen písemně

předat opravovanou část zpět do užívání zhotoviteli.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody

7.1.Vlastníkem zhotovovaného smluvního díla je objednatel, jako vlastník pozemku na

kterém bude dílo zhotoveno.

7.2. Nebezpečí vzniklé škody na zhotovovaném smluvním díle nese po celou dobu

provádění díla zhotovitel. Dnem předání a převzetí dokončeného díla přechází tato

zodpovědnost na objednatele.

7.3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je dílo zahrnuto do jeho pojistky odpovědnosti

za škody vzniklé jak živelně, tak způsobené třetí osobou.

8.Závěrečná ustanovení.

8.1.Objednatel a zhotovitel se dohodli, že změny a dodatky této smlouvy o dílo je

možné učinit pouze písemně. Každý z dodatků musí být jak objednatelem, tak

i zhotovitelem, podepsán.

8.2.Pokud objednatel, nebo zhotovitel závazky vyplývající z této smlouvy o dílo

nedodrží, či od smlouvy jednostranně odstoupí, má druhá strana nárok na náhradu

prokazatelných nákladů a škod, které tímto jednáním vznikly.

8.3.Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami, tedy objednatelem i zhotovitelem. Smlouva je vyhotovena ve třech

stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom.

8.4. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, platí pro ni příslušná ustanovení

občanského zákoníku v platném znění.

8.5. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Kralovice dne 4. 2. 2025

8.6. Objednatel i zhotovitel svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu o dílo přečetli a

porozuměli jejímu obsahu ve všech bodech.

V Kralovicích dne:                                                                               v Plzni dne:

………………………………..                                        …………………………………..

za objednatele                                                                   za zhotovitele                              Ing. Karel Popel	                                   			Miroslav Hejduk, jednatel