S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

číslo objednatele: SPR 23/2025                                                                        číslo zhotovitele: D174407/SP11066

I. Smluvní strany

objednatel:

Česká republika – Nejvyšší soud

Burešova 571/20

602 00 Brno

IČ: 48510190	DIČ: 	neplátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č.ú. 32723641/0710

v zastoupení:

ve věcech smluvních: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

ve věcech realizace díla: XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem správy soudu, mob. XXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:

ALTECH, spol. s r.o.

zápis do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5501

687 54 BÁNOV 479

IČ: 46344861	DIČ: CZ 46344861

bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, č.ú. 1044662/0300

v zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Antonínem Machalou, jednatelem společnosti

ve věcech realizace díla: XXXXXXXXXXXX, manažer prodeje ČR, mob. XXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět plnění

1.	Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „Dodání a montáž šikmé zvedací plošiny SP-OMEGA-F“ (dále jen „dílo“) v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

- Práce budou prováděny v souladu s českými právními předpisy a normami.

3.	Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, která je uvedena v článku V. této smlouvy.

III. Rozsah díla

- Dodání a montáž šikmé zvedací plošiny SP-OMEGA-F:

Šikmá schodišťová plošina SP-OMEGA-F: délka dráhy cca 4,7 m, umístění na pravé straně schodiště při pohledu ze zdola nahoru, vnitřní provedení, uchycení dráhy plošiny na stěnu, povrchová úprava dráhy plošiny i plošiny – standard - komaxit RAL 7035, horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla, 2 automatické zastávky. Rozměry podlahy plošiny 900 x 800 mm, levý, pravý i čelní nájezd, levá a pravá zábrana, duální ovládání s tlačítky na plošině. Rádiově řízené ovládací panely v horní a dolní zastávce. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny na plošině, což umožňuje navržení velmi lehké a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. Nosnost plošiny 300 kg, příkon 1,1 kW, napájecí napětí 1 x 230V, dopravní rychlost 0,1 m/s.

IV. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- do dvou týdnů od účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit a předat objednateli výkresovou dokumentaci díla ve formátu DWG a PDF.

- nejpozději do 4 týdnů ode dne schválení výkresové dokumentace ze strany objednatele je zhotovitel povinen zhotovit, dodat, zprovoznit a předat objednateli šikmou schodišťovou plošinu včetně dokumentace (návody, revize, ...).

V. Cena za provedené dílo

1.	Cena za provedené dílo byla mezi účastníky smlouvy sjednána takto:

Celková cena dodávky včetně montáže činí:	284.000,- Kč

slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisíc korun českých

DPH bude účtováno dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění, cena celkem včetně DPH 343. 640 Kč

- V ceně díla je započítáno i přivedení elektrické přípojky a její revize, pokud ji vyžaduje technická norma platná v ČR.

3.	Cena za provedení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena maximální. Cena za dílo může být změněna pouze v případě oboustranně odsouhlasených změn dodávky, kvalitativních a objemových podmínek, a to v případě, že:

a)	objednatel požádá zhotovitele po podpisu této smlouvy, aby provedl práce nad rámec sjednaného díla a v takovém rozsahu, že nejsou zahrnuty v pevné ceně za provedené dílo.

b)	ve srovnání se zpracovaným rozpočtem dojde ke snížení objemu prováděných prací, potřebného materiálu a zařízení.

4.	Změna sjednané ceny může být provedena jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší zástupci smluvních stran.

VI. Způsob financování a placení za realizaci díla

1.	Smluvní strany se dohodly, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude provedeno na základě vystaveného daňového dokladu dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (odsouhlasení formou podpisu předávacího protokolu),

b)	objednatel nehradí žádnou zálohu,

c)	po ukončení díla, čímž se rozumí protokolární převzetí díla objednatelem a odstranění nedodělků a vad zjištěných při vlastním převzetí objednatelem, zhotovitel vystaví a předá objednateli daňový doklad na sjednanou cenu díla, včetně případných vzájemně odsouhlasených změn a úprav, které by měly vliv na následnou cenu. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů,

d)	platba objednatele bude poukázána na výše uvedené číslo účtu zhotovitele tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou.

VII. Místo plnění

1.	Místo plnění sjednaného díla: NEJVYŠŠÍ SOUD, Burešova 20, 657 37 BRNO

VIII. Základní povinnosti objednatele

1.	Objednatel zpřístupní zhotoviteli místo instalace.

2.	Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít, a to i v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo nedodělky, které však nebrání obvyklému provozu díla.

IX. Základní povinnosti zhotovitele

1.	Zhotovitel je zejména povinen:

a)	provést dílo s ohledem na provoz zařízení, v souladu se souhlasným povolením prací, v touto smlouvou dohodnuté době a při důsledném dodržování platných technických norem a všech právních předpisů upravujících činnosti, které jsou předmětem smlouvy,

b)	udržovat v prostoru montáže pořádek,

c)	ke zhotovení díla zajistit odborně zdatné pracovníky s kvalifikací běžně požadovanou pro takové práce a činnosti podle přísl. profese, odbornosti nebo výrobního odvětví,

d)	veškeré materiály, které chce zhotovitel použít k realizaci díla dle této smlouvy, musí odpovídat konstrukčním a technickým parametrům a normám.

2.	V souvislosti s ukončením prací a předáním díla je zhotovitel povinen provést protokolární předání díla objednateli a o termínu předání jej informovat alespoň jeden pracovní den předem.

3.	Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtě 7 dnů ode dne protokolárního převzetí díla, pokud by nebylo rozhodnuto jinak, všechny zjištěné vady, nedodělky a nedostatky.

X. Záruka za jakost díla

1.	Záruční doba za jakost díla dle této smlouvy je smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců a její běh počíná dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel odstranil všechny vady, závady a nedostatky, které byly konstatovány v přejímacím protokolu.

2.	Zhotovitel je povinen během poskytnuté záruční doby na svou odpovědnost a náklady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace ze strany objednatele, závady a nedostatky, jestliže vznikly z důvodů, za které zhotovitel odpovídá (zhotovitel ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení výrobku a dále za dodržení udaných hodnot při dodržení návodu na obsluhu a údržbu).

- Zhotovitel není povinen provádět záruční servis díla v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktur.

- Záruka za jakost díla se v ostatním řídí přiměřeně ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty

1.	V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla a to za každý započatý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud nedojde k převzetí díla objednatelem

a) z důvodu závady, na jejíž odstranění poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu

b) v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo nedodělky, které však nebrání obvyklému provozu díla.

- V případě prodlení objednatele se splacením faktury uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace ze strany objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, s nímž je spjata povinnost platit smluvní pokutu.

- Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

XII. Ostatní ujednání

1.	Objednatel neodpovídá za žádné škody a jiné následky, které by v souvislosti s činností zhotovitele při realizaci díla mohly vzniknout na zdraví a majetku pracovníků, jakož i na majetku a zdraví třetích osob.

2.	Dílo zůstává do doby uhrazení celkové ceny díla ve vlastnictví zhotovitele. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu předávacího protokolu.

3.	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru montáže a je povinen na své náklady odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4.	Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy o dílo.

5.	V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k úhradě veškerých vzniklých nákladů zhotovitele spojených s přípravou a realizací zakázky. Neplatí v případě, že důvodem pro zrušení smlouvy jsou postupy a jednání na straně zhotovitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Smlouva byla uzavřena na základě nabídky ze dne 20.1.2025.

2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

3.	Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

4.	Smlouvu lze měnit nebo upravovat a doplňovat pouze písemnými a oboustranně podepsanými dodatky. To se týká rovněž případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy. V těchto případech je změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení nebo zvýšení ceny. Při nedodržení písemné formy jsou veškerá ujednání právně neplatná.

5.	Vztahy smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.	Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7.	Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8.	Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

V Brně dne 12. 3. 2025				   V Uherském Hradišti, dne 10. 3. 2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………	…………………………………….

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.		Ing. Antonín Machala

předseda Nejvyššího soudu			jednatel