|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | | tel. +420 573 321 111 | | |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | | fax +420 573 331 481 | | |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | **JURÁŇ PROJEKT s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | nám. 3. května 1605 | | | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | | 76502 | | | | Otrokovice | | | | |
|  | | | | | | | | | | | IČ: | | | | 22543651 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | DIČ: | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | | / | | linka | | | V Kroměříži | | |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx. | | | | | / |  | | | 10.3.2025 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2025/0372/INV** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základě cenové nabídky ze dne 05. 02. 2025 u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně zpracování položkového rozpočtu. PD bude vypracována v rozsahu uvedeném v cenové nabídce. Předmětem PD bude: zjištění jednotlivých střešních skladeb, zaměření stávajícího stavu, zpracování PD podle Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, Přílohy č. 8 a vypracování položkového rozpočtu. Proběhne minimálně 1 výrobní výbor (schůzka) a před odevzdáním PD bude objednatel vyzván k její kontrole. Součástí díla je odevzdání vypracované dokumentace v tištěné formě 3x a v digitální formě 1x (ve formátu \*pdf).  Název akce: Oprava střechy sportovní haly TJ SLAVIA v Kroměříži  Termín plnění: 90 dní od akceptace objednávky Rozpis ceny projekčních prací: cena bez DPH 215.200,- Kč  DPH 21 % 45.192,- Kč  Cena celkem vč. DPH 21% : 260.392,- Kč  Konečná cena je závislá na dostatečné únosnosti stávajících střešních vazníků. Jestliže by byla zjištěna nedostatečná únosnost těchto vazníků, bude vyúčtováno pouze 30 % z výše uvedené ceny bez dalších projekčních prací a výstupem bude pouze statický výpočet.   Faktura se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli bude přijata na základě předávacího protokolu. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání výše zmíněného díla, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  Příloha: cenová nabídka ze dne 05. 02. 2025  Akceptace objednávky:  Xxx  13. 03. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |