##### Evidenční číslo objednatele: 4500046699 /2

Č.j.  2266-2025-UVCR

DODATEK č. 2

k objednávce č. 4500046699

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: 	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 	00006599

DIČ: 	CZ00006599

kterou zastupuje: 	     Ing. Tomáš Štainbruch, MBA	
     ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

###### a

T O P O , s.r.o.

se sídlem:                      Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO:                               60472391

###### DIČ:                               CZ60472391

kterou zastupuje:           Vít Barnáš

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500046699 (dále jen „objednávka“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 14.1.2025 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele zajistit provedení havarijní opravy propadlé kanalizační větve RŠ3 - Š10 v objektu Strakovy akademie dle smlouvy č. 24/094-0, a k ní dodatek č. 1 ze dne 3.3.2025, ev. č. 4500046699 /1 .

- Předmětem tohoto dodatku je změna:

- Ceny plnění

Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 2, se mění následujícím způsobem:

Celková cena plnění se mění 	z částky 			na částku

bez DPH			536.140,00 Kč 			829.466,00 Kč

DPH				112.589,40 Kč		  	  39.611,46 Kč

vč. DPH			648.729,40 Kč		         1.003.653,86 Kč

„Cena plnění činí 829.466,00 Kč bez DPH, tj. 1.003.653,86 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, montáže i všechny případné poplatky.“

Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, a dle skutečného rozsahu prací a materiálů, které jsou nutné pro dokončení díla.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.

- Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne  					V Praze dne

| za TOPO s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| --- | --- |
| _________________________ Vít Barnáš jednatel | __________________________ Ing. Tomáš Štainbruch, MBA ředitel Odboru správy nemovitost |