**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS CI**

**a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 2426 programu Internacionalizace**

určeno pro

**Agenturu CzechInvest**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 7. 3. 2025, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS CI a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 2426 programu Internacionalizace, která byla zpracována na základě poptávky ze strany Agentury CzechInvest (dále také jako „Objednatel“) zaslané e-mailem dne 18. 11. 2024, 4 a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také „Poskytovatel“) ke dni 7. 3. 2025. Nabídka je zpracována v souladu se Smlouvou na zajištění provozu, údržby a rozvoje agendového informačního systému pro národní dotace – AIS MPO č. 191/23 ze dne 26. 9. 2023.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v  „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem Poskytovatele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS CI pro účely administrace výzvy 2426 programu Internacionalizace

V rámci konfigurace systému AIS CI pro účely administrace výzvy 2426 programu Internacionalizace budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti a finančního vyjádření tohoto odhadu pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce spojené s implementací AIS CI a projektové řízení pro výzvu 2426 programu Internacionalizace*** | **X** |
| 1.1 | Analytické práce spojené s implementací výzvy 2426 programu Internacionalizace v AIS CI (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS) | 1 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu implementace výzvy 2426 programu Internacionalizace v AIS CI | 1,5 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 2426 programu Internacionalizace*** | **X** |
| 2.1 | Konfigurace programové struktury a výzvy dle podkladů - stejně jako výzva Internacionalizace - 2425* založení a nastavení hlavní a dílčí výzvy
* zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí Praha
* kontrola a nastavení v provozním prostředí s odpovědným pracovníkem CI před zahájením sběru žádostí
 | 1,5 |
| 2.2 | Konfigurace formuláře žádosti – kopie formuláře výzvy 2425Následující úpravy dle podkladů CI - e-mailu zaslaného panem Navrátilem dne 18. 11. 2024:1. Nastavit název formuláře
2. Ve vnitřní aplikaci přidat do záložky expanzní plán tlačítko pro export expanzního plánu (WORD nebo PDF - nastaví se dle CI na šabloně), analogicky k exportu inkubačního plánu ve výzvách TISUP
* bude doplněna sekce s tlačítkem pro export a seznamem vyexportovaných expanzních plánů
* bude vytvořena šablona pro generování

Doplnění dle bodu 2 bude realizováno i pro výzvu 2425Nastavení kontrol při podání žádosti dle výzvy 2425. | 2 |
| 2.3 | Konfigurace šablony žádosti* kopie z výzvy 2425 - upravit dle změn na formuláři žádosti
* napojit generování dokumentu žádosti při podání
 | 0,5 |
| 2.4 | Vytvoření KL pro Dílčí hodnocení Kontrola úplnosti žádosti dle podkladů CI* kopie z výzvy 2425
* napojení na kontrolu 4 oči výzvy 2426 včetně nastavení procesu vracení podané žádosti k doplnění žadateli
 | 1 |
| 2.5 | Napojení nové výzvy do procesu 2.fáze:* seznam Podané žádosti pro kontrolu úplnosti
* nastavení výzvy pro výběr v Hodnotící komisi
* doplnění výzvy do RVP - Rozdělení alokace
 | 2,5 |
| ***3*** | ***Nastavení parametrů rozhraní*** | **X** |
| 3.1 | Nastavení parametrů rozhraní se spisovou službou * parametry budou stejné jako u výzvy 2425
* ověření komunikace se spisovou službou
 | 1 |
| ***4*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **x** |
| 4.1 | Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 2426 | 1,5 |
| 4.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS CI pro výzvu 2426 do testovacího a produkčního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **13,50** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 1.2 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 1,50 | - | - |
| 2.2. | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 4.1 | - | - | - | - | 0,45 | 1,05 | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **1,5** | **0** | **0** | **1,45** | **10,55** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **10 500 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **9 860 Kč** | **71 740 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **92 100 Kč** |

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech tak, aby byla zajištěna bezproblémová administrace výzvy 2426 programu Internacionalizace.