smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

Smluvní strany

Roudnické městské služby, příspěvková organizace

Žižkova 2482

41301 Roudnice nad Labem

IČ: 46773851     DIČ: CZ46773851

Zastoupena: Ing. Martin Chudoba – ředitel RMS

Technický dozor: Vladimír Lahovský, Řipská 11, 41301 Roudnice nad Labem

(„Objednavatel“ a společně se Zhotovitelem jako „Strany“)

a

- Roman Kühnel

Dlouhá 83, 41301 Vědomice

IČ: 13939521     DIČ: CZ6311220069

(„Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“)

# předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo s následující specifikaci: Terénní úpravy pro odstavnou plochu dočasného charakteru.(„Dílo“).

Objednatel se zavazuje řádně a včasně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy.

# cena DÍLA

Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši 620.320,00 Kč bez DPH („Cena“).

Doba splatnosti je 30 dní od vydání faktury elektronicky na bankovní účet Zhotovitele č. 282533090/0300

# PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.

# PŘEDÁNÍ DÍLA

Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.

Dílo může být dle uvážení technickým dozorem převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla

O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Zhotovitelem a technickým dozorem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a technickým dozorem určen termín pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem technickým dozorem v daném předávacím protokolu.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla.

Termín předání: 28.2.2025

# Sankce

V případě prodlení se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny díla se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši zákonné sazby.

# Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami.

Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

Tato Smlouvy představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vniklé v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Objednatel V _____________________ dne ___________ | Zhotovitel V _____________________ dne ____________ |
| --- | --- |
| _________________________________________ | _________________________________________ |
| Ing. Martin Chudoba | Roman Kühnel |
| Technický dozor V _____________________ dne ____________ |  |
| _________________________________________ |  |
| XXXXXXXX |  |