DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.9.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi stranami

Rozvojový fond Pardubice a.s.

IČO 25291408, DIČ CZ25291408,

se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupen: Janem Šárkou

jako objednatel

a

PORR a.s.

IČO 43005560, DIČ CZ43005560

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupen: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva a 
Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

jako zhotovitel

Objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“.

- Preambule

Mezi smluvními stranami byla dne 25.9.2023 uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla s názvem „Parkovací dům u MFA“, spočívající v realizaci novostavby Parkovacího domu na adrese U Stadionu 89, Pardubice 530 02 na pozemcích dle platného územního rozhodnutí, tj. stavbu blíže specifikovanou ve smlouvě a jejích přílohách, přičemž následně k této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 6.3.2024 dodatek č. 1 (dále jako „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo ke vzniku potřeby upravit rozsah díla,  domluvily se smluvní strany na tomto dodatku č. 2.

Veškeré pojmy uvedené v tomto dodatku s velkými počátečními písmeny mají stejný význam jako pojmy definované ve smlouvě, nevyplývá-li z textu tohoto dodatku výslovně jinak

- Změna smlouvy

V průběhu provádění díla došlo k potřebě upravit rozsah díla, a to v rozsahu změnových listů v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. Popis změn díla a odůvodnění jejich potřeby je uvedeno v jednotlivých  změnových listech v příloze č. 1.

V návaznosti na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5.1 smlouvy, který nově zní:

# „5.1	  Smluvní cena za zhotovení díla dle původní smlouvy činí 			326 616 000,00 Kč

# Smluvní cena prací dle dodatku č. 1: 				 	 - 5 516 540,55 Kč

# Smluvní cena prací dle dodatku č. 2:					- 23 700 798,40 Kč

# Smluvní cena za zhotovení díla dle smlouvy

# ve znění dodatků č. 1 a č. 2 činí					297 398 661,05 Kč

# Této ceně odpovídá DPH ve výši 62 453 718,82. Včetně DPH tedy cena činí

# 359 852 379,87 Kč (dále jen „cena díla“).

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek uveřejní v registru smluv ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a uzavírají ji dle své pravé a svobodné vůle, bez nátlaku či za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: 		Přehled změnových listů

Za objednatele:                                                Za zhotovitele:

| V Pardubicích dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Jan Šárka Předseda představenstva |  | Ing. Dušan Čížek, MBA předseda představenstva |  |
|  |  | Ing. Peter Suchý člen představenstva |  |