## Smlouva o dílo

"Rekonstrukce střechy budovy rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň – DSP, PDPS"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Číslo smlouvy zhotovitele: není

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem:	Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513

veřejná vysoká škola zřízená zákonem	č. 314/1991 Sb. zastoupený:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

datová schránka: zqfj9hj

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

dále jen „objednatel“

## Zhotovitel:

AS Projekt s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 686 vedenou u KS v Plzni se sídlem:	Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň

zastoupený:	xxxx

IČO:	41636473	DIČ:	41636473

datová schránka: 8jqnkpg

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

dále jen „zhotovitel“

## PŘEDMĚT DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupních dále uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je odstranění stávajícího světlíku ve tvaru jehlanu a přizpůsobení střechy pro pobyt. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky "Rekonstrukce střechy budovy rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň – DSP, PDPS" a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem:

    - Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) dle čl. 1.2.1 této smlouvy

    - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle č. 1.2.2 této smlouvy.

    - Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr dle čl. 1.2.3 této smlouvy.

    - Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení záměru dle čl. 1.2.4 této smlouvy.

  - Podrobná specifikace díla:

## Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“)

      - Zpracování DSP dle přílohy  1 vyhlášky  č. 131/2024  Sb., o dokumentaci staveb  v počtu 3 vyhotovení  v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD, USB flashdisku apod.) ve formátu *.pdf a ve formátu *.dwg (popř. *.dxf).

      - Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů.

## Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)

      - Zpracování PDPS dle přílohy 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky  na stavební  práce a soupisu stavebních  prací, dodávek a služeb   s výkazem výměr, vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby a v souladu s případnými podmínkami vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a výkazem výměr v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD, USB flashdisku apod.) ve formátu *.pdf a ve formátu *.dwg (popř. *.dxf).

      - Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla.

      - Součástí PDPS bude i časový harmonogram realizace stavby a zásady BOZP.

## Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby

      - Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a zpracování samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby (dále jen „rozpočet“) ve dvou (2) vyhotoveních v písemné podobě a jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk) ve formátu MS excel. Soupisy  budou vyhotoveny  v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb.,      o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.

      - Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.

      - Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.

      - U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.

      - Soupis prací musí být zpracován v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (dílčí část, tj. majetkové rozdělení na část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba). Jednotlivé položky soupisu prací budou zatříděny v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona    č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a platného výkladu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

      - Ceny (jednotkové i celkové) budou v soupisu prací zaokrouhleny na dvě (2) desetinná místa (tj. soupis prací bude v takovém formátu, aby po zadání ceny každé položky došlo k přepočtu ceny max. na dvě desetinná místa, tj. k odpovídajícímu zaokrouhlení).

## Zajištění pravomocného povolení záměru (dále jen „Stavební povolení“) a zajištění související inženýrské činnosti

      - Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako podkladů pro vydání Stavebního povolení.

      - Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb.

      - Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání Stavebního povolení včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.

      - Podání žádosti o vydání Stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu.

      - Zastupování objednatele ve stavebním řízení na základě speciální plné moci.

      - Zajištění pravomocného Stavebního povolení a jeho předání objednateli.

## Zajištění součinnosti v Zadávacím řízení

      - Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby dle PDPS spočívající především v poskytnutí odborné pomoci při zodpovězení případných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího (poptávkového) řízení týkajících se díla ve lhůtách stanovených ZZVZ. Tato součinnost bude zhotovitelem poskytována bezplatně, resp. je již zahrnuta v ceně díla.

  - Dílo bude provedeno  za  podmínek  stanovených  touto  smlouvou,  pokynů  ze  strany  objednatele  a  v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 9. 1. 2025, která je přílohou č. 1 této smlouvy

  - Podkladem pro provedení díla je dříve vypracovaná STUDIE  – rekonstrukce vnějšího pláště budovy z roku 2024  a původní projektová dokumentace pro provedení stavby z roku 1994.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s podklady pro provedení díla a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

  - Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy  potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení  díla dle §  4 zákona       č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů         a techniků činných ve výstavbě.

## CENA DÍLA

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu dle následujícího rozpisu:

|  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| 2.1.1 Dokumentace pro povolení záměru (DSP) | 455 050 Kč |
| 2.1.2 Inženýrská činnost | 106 400 Kč |
| 2.1.3 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) | 732 450 Kč |
| Smluvní cena celkem | 1 293 900 Kč |

  - DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.

  - V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 1 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

  - Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla.

## TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla dokončit a předat do:

|  | Termín dokončení |
| --- | --- |
| 3.1.1 Dokumentace pro stavební řízení (DSP) | 31. 8. 2025 |
| 3.1.2 Inženýrská činnost | 28. 2. 2026 |
| 3.1.3 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) | 31. 3. 2026 |

  - Místo předání díla: v místě sídla objednatele.

  - O předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části bude stranami sepsán předávací protokol.

## PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

  - Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele bezodkladně a písemně.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy a platnými ČSN.

  - Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 1.3 a1.4 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení      z hlediska technického, časového i ekonomického.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 89 odst. 5 a 6, § 90 a § 92 ZZVZ.

  - Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou (2) pracovních dnů od výzvy objednatele.

  - Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

  - Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.

## VLASTNICKÁ A UŽÍVACÍ PRÁVA

  - Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy, nabývá objednatel okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli.

  - K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust.

§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 o.z. poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění  účelu této smlouvy       a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla.

  - Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence.

  - Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

## ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti od uzavření této smlouvy do dvou (2) let od provedení díla. V případě, že bude do dvou let od provedení díla dle této smlouvy zahájeno provádění stavby dle PDPS je zhotovitel povinen udržovat pojištění   v platnosti a účinnosti do dvou (2) let po provedení stavby prováděné dle PDPS.

  - Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv v době, v níž má být dle čl. 6.3 této smlouvy pojištěn, prokázat účinnost pojistné smlouvy dle čl. 6.3 této smlouvy, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele. V případě prodlení zhotovitele s prokázáním účinnosti pojistné smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

## ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle díla. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z vad kdykoli v době záruky.

  - Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě díla, za vady, které způsobila chyba díla.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace vady PDPS písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než pět (5) pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do deseti (10) pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

  - V případě, že bude vada díla identifikována v průběhu zadávacího (poptávkového) řízení na provedení stavebních prací, jež mají být realizovány na základě díla, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady díla bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, nebude- li dohodnuto jinak.

  - Ujednáním tohoto článku smlouvy není nijak dotčena případná odpovědnost zhotovitele dle § 2630 o.z.

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Smluvní cena bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po provedení příslušných částí plnění dle této smlouvy, tj. v dále uvedených dílčích částech:

    - část ceny díla dle čl. 2.1.1 této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po dokončení části díla dle čl. 1.1.1. této smlouvy (vyhotovení DSP) a jeho předání objednateli;

    - část ceny díla dle čl. 2.1.2. této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení části díla dle čl. 1.1.4 této smlouvy a předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli;

    - část ceny díla dle čl. 2.1.3 této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení části díla dle čl. 1.1.2 a 1.1.3 této smlouvy (vyhotovení PDPS a soupisu prací) a jeho předání objednateli.

  - Faktura musí obsahovat  veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu  dle zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani       z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- přesný název akce, tj. Rekonstrukce střechy budovy rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň – DSP, PDPS

- číslo smlouvy  objednatele  (uvedené  v záznamu  o  uveřejnění  této  smlouvy  v registru  smluv  dle  zák.  č. 340/2015 Sb.)

- identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila

- rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části)

- označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle

§ 96 ZDPH)

- lhůtu splatnosti faktury 30 dní

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

  - Přílohou každé faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 3.3 této smlouvy.

  - Splatnost faktury se stanovuje v délce třiceti (30) dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.

  - V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu  finanční kontroly  součinnost a  poskytnout přístup ke  všem  dokumentům  souvisejícím se  zadáním  a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

  - Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů  a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

  - Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají,  že  takto  zhotoviteli  nevyplacenou  částku  DPH  odvede  správci  daně  sám  objednatel   v souladu   s ustanovením § 109a ZDPH.

  - V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

## SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

  - Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 2.1 této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení se splněním jakékoli lhůty sjednané v čl. 3.1 této smlouvy.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

  - Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

  - V případě prodlení objednatele se zaplacení ceny díla, nebo její části má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok  z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit   z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

- příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí   o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

- je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

  - Zhotovitel  prohlašuje  a  podpisem  potvrzuje,  že  se  před  podáním  nabídky  na  veřejnou  zakázku  přesvědčil  o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.

  - Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž zhotovitel v rámci podané nabídky do zadávacího (poptávkového) řízení uvedl, že nemají být uveřejněny    a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

  - Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

  - Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

## Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1:	Cenová nabídka ze dne 9. 1. 2025

objednatel:	zhotovitel:

Dne: ……………. (příp. viz elektronický podpis)	Dne	(příp. viz elektronický podpis)

Digitálně podepsal

Ing. Martina Ing. Martina

Větrovská

# xxxx Datum: 2025.03.18

# Větrovská

Datum: 2025.03.19

09:22:06 +01'00'

# xxxx

09:30:30 +01'00'

## Západočeská univerzita v Plzni	AS Projekt s.r.o.

Ing. Martina Větrovská	xxxx

kvestorka	xxxx

Rozklad ceny projektu „Rekonstrukce střechy rektorátu ZČU"

|  | dokumentace pro povolení záměru | inženýrská činnost - získání povolení | dokumentace pro provedení stavby |
| --- | --- | --- | --- |

počet hodin

| A. Průvodní zpráva | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| B. Souhrnná technické zpráva | 12 |  | 16 |
| C. Situace stavby | 5 |  | 5 |
| D.1.1 Architektonicko stavební část | 100 |  | 150 |
| D.1.2 Stavebně konstrukční část | 80 |  | 150 |
| D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení | 40 |  | 48 |
| D.1.4 Zařízení pro vytápění staveb | 32 |  | 40 |
| D.1.5 Zařízení vzduchotechniky | 32 |  | 40 |
| D.1.6 Zařízení pro měření a regulaci - není předmětem nabídky |  |  |  |
| D.1.7 Zařízení zdravotně technických instalací | 24 |  | 32 |
| D.1.8 Zařízení silnoproudé elektrotechniky | 40 |  | 48 |
| D.1.9 Zařízení slaboproudé elektrotechniky | 24 |  | 48 |
| D.1.10. Samočinné odvětrávací zařízení | 16 |  | 24 |
| D.1.10 Interiérové řešení | 0 |  | 40 |
| D.1.11 Vizualizace návrhu - není předmětem nabídky |  |  |  |
| D.2.2 Sadové úpravy | 72 |  | 80 |
| D.2.3 Kanalizace dešťová (retenční nádrž) - není předmětem nabídky |  |  |  |
| D.2.4 Umělá závlaha střešní zahrady - není předmětem nabídky |  |  |  |
| Průkaz energetické náročnosti budovy - není předmětem nabídky |  |  |  |
| rozpočet stavby |  |  | 48 |

| Počet hodin celkem | 479 | 112 | 771 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodinová sazba kanceláře 950 |  |  |  |

| Cena jednotlivé části bez DPH | 455 050 | 106 400 | 732 450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 1 293 900 |
| DPH 21% |  |  | 271 719 |
| Cena celkem s DPH |  |  | 1 565 619 |