SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. Smluvní strany

Objednatel:  
Služby Boskovice, s. r. o.  
U Lázní 2063/3 , 680 01 Boskovice  
IČ: 26944855  
DIČ: CZ26944855  
Zastoupený Mgr. Milanem Stryou, jednatelem  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47100

a  
Zhotovitel:  
SOLAR VISION s.r.o.  
Olomoucká 888/164, 627 00 Brno  
IČ: 14431149  
DIČ: CZ14431149  
Zastoupený: Ing. Tomášem Michalem  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 128287

## 2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně 5 střídačů fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 75 kWp na ZŠ Slovákova, Boskovice v rozsahu činností uvedených v příloze této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. 4 této smlouvy.

## 3. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 1.4.2025 a dokončit dílo nejpozději do 30.4.2025.

## 4. Cena a platební podmínky

Cena za provedení díla činí:  
Cena bez DPH: 349 000,- Kč  
DPH: 73 290,-Kč  
Celková cena s DPH: 422 290,- Kč  
  
Platby budou realizovány následovně:  
- 10 % z celkové ceny jako záloha při podpisu smlouvy  
- 70 % z celkové ceny po dodání materiálu  
- 20 % z celkové ceny po uvedení do provozu  
  
Fakturace bude provedena dle uvedených milníků s lhůtou splatnosti 7 dnů od vystavení faktury.

## 5. Záruka a odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje na dílo zákonnou záruku dle platných právních předpisů. Zároveň poskytuje další záruku přímo od výrobce střídačů v délce 5 let.

## 6. Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ekologickou likvidaci demontovaných zařízení.  
2. Objednatel se zavazuje zajistit přístup do technické místnosti  
3. Zhotovitel zajistí revizní zprávu k provedeným elektroinstalačním pracím.

## 7. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.  
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po dohodě obou stran.  
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.  
  
V Boskovicích dne 20.3.2025  
  
Za objednatele Služby Boskovice,s.r.o. Za zhotovitele:

...................................... ………….. ……………………………  
Mgr. Milan Strya, jednatel Ing. Tomáš Michal, jednatel

Příloha č.1

Odpojení stávajícího zařízení

Demontáž střídačů v technické místnosti (5x15kW střídače Danfoss)

Odpojení monitorovacího systému solar LOG

Dodávka nových síťových střídačů v technické místnosti (5x 15kW střídačů )

Montáž střídačů

Kompletní elektroinstalační práce

Spojovací materiál

Nastavení

Zapojení

Uvedení do provozu

Monitorovací systém

Revizní zpráva

Součinnost a dodání podkladů pro distribuci

Ekologická likvidace zařízení

Doprava a manipulace