- Příloha č. 3 ZD VZ č. 25009 „Malířské a natěračské práce, včetně oprav, dle hygienických předpisů v roce 2025“

- SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

- se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

- zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4437

- IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

- bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 2108637168/2700

- Zastoupená: 	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

- Ing. Martin Déva, člen představenstva

- MUDr. Marcel Guřan, Ph.D. - člen představenstva

- Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.

- Osoba jednající ve věcech technických a plnění smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- (dále jen objednatel)

- a

- (Pokyn: dodavatel doplní své údaje)

- MNO. spol. s r. o.

- se sídlem Náves 57. 760 01 Zlín

- zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15471

- zastoupena  Petrem Poláškem

- IČ: 60709677  DIČCZ 60709677

- dodavatel je malým či středním podnikem uveďte: ANO

- Kontaktní osoba pro jednání ve věci zakázky

- jméno a příjmení Petr Polášek

- funkce: jednatel

- telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- (dále jen dodavatel)

- II.	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.	Tato smlouva na provádění malířských a souvisejících prací (dále jen smlouva) je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Malířské a natěračské práce, včetně oprav, dle hygienických předpisů v roce 2025“, které bylo realizováno objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky.

- 2.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

- 3.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- 4.  Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- 5.	Dodavatel se zavazuje, být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pro případ způsobení škody jeho podnikatelskou činností objednateli nebo třetí osobě, a to 
s pojistnou částkou ve výši minimálně 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. Kopii pojistné smlouvy dodavatel poskytne objednateli v den podpisu této smlouvy.

- III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Dodavatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy, ve stanovených lhůtách, na svůj náklad a nebezpečí, a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a obecně platných legislativních předpisů, poskytovat objednateli službu, jejímž předmětem je provádění malířských, natěračských a souvisejících prací (dále jen malířské práce) pro potřeby objednatele. Objednatel se zavazuje za poskytované služby zaplatit dodavateli smluvní cenu.

- Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i pomocné práce, popř. práce související s prováděním malířských a natěračských prací a úpravou povrchu před zahájením malířských prací (oprášení podkladu, omytí podkladu, opálení a broušení starého podkladu, přesun a likvidace odpadu, aj.). Součástí plnění může být i provádění dílčích manipulačních prací při přípravě prostorů k malování a lakování.

- Plnění dle této smlouvy se dodavatel zavazuje objednateli poskytovat na základě dílčích objednávek, vystavených oprávněnou osobou objednatele.

- Orientační rozsah malířských prací za dobu platnosti této smlouvy, je uveden v příloze 
č. 1, této smlouvy - Předpokládaný rozsah malířských prací a příloze č. 2, této smlouvy – Plán malování 2025. Uvedený rozsah malířských prací je pouze předpokládaný. Objednatel je oprávněn uvedený rozsah překročit či jej neobjednat.

- Objednatel si vyhrazuje právo určovat konkrétní rozsah malířských prací dle této smlouvy podle svých potřeb, s ohledem na předpokládaný roční plán a ostatní provozní podmínky, a to bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. Dodavatel není oprávněn z důvodu nedodržení nebo překročení předpokládaného rozsahu prací ujednané jednotkové ceny, ani jiné podmínky této smlouvy jakkoli měnit. Mezi smluvními stranami se tak nesjednává žádné závazné minimální ani maximální množství objednávek (rozsah činností) za určité časové, či opakující se, období, které by byl povinen či oprávněn objednatel uplatnit. Jednotlivé objednávky tak budou prováděny dle aktuálních potřeb a požadavků objednatele.

- Mimo malířské práce uvedené v plánu může objednavatel požadovat provedené malířských a natěračských prací dle požadavků jednotlivých oddělení (opravy menšího rozsahu, aj.).

- IV. MÍSTO, ČASOVÉ POŽADAVKY A ROZSAH PLNĚNÍ

- Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště objednatele nacházející se v budovách sídla objednatele.

- Dodavatel se zavazuje provést dílo s nejvyšším urychlením, při dodržení všech ostatních požadavků této smlouvy, zejména se zavazuje zajistit dostatečný počet pracovníků. Největší objem malířských prací (cca 70 %) bude prováděn v období letních měsíců a proto zadavatel požaduje, aby malířské společnosti měly v těchto měsících dostatek kapacity malířských pracovníků.

- Dodavatel bude respektovat časové požadavky objednatele na realizaci každé dílčí objednávky, přičemž je objednatel oprávněn požadovat, aby práce probíhaly mimo běžnou pracovní dobu i odpoledne, v noci, či o víkendech a svátcích, a to bez dopadu na sjednanou cenu.

- Malířské, natěračské a lakýrnické práce budou prováděny jak při plné uzavírce oddělení, ale také za provozu oddělení s minimálními nároky na zábor a uzavření provozu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Zadavatel je oprávněn požadovat provedení malířských prací a lakýrnických prací i v průběhu mimopracovní doby, tj. v den pracovního volna (sobota) a v den pracovního klidu (neděle), nebo v den uznaných státních svátků a v době noční (tj. od 22:00 hod do 6:00 hod)

- Předběžné termíny malířských prací jsou uvedeny v příloze č. 2, této smlouvy – Plán malování na r. 2025. Tyto termíny jsou orientační, přičemž termín zahájení a ukončení malířských prací bude v jednotlivých případech stanoven v dílčí objednávce, vystavené oprávněným zaměstnancem objednatele. Harmonogram prací bude závislý na aktuální vytíženosti jednotlivých oddělení, struktuře pacientů a počtu realizovaných a plánovaných lékařských zákroků.

- Objednávka musí být dodavateli doručena v předstihu v délce 7 kalendářních dnů před požadovaným zahájením prací a musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu, popis požadovaných malířských prací, konkrétní specifikaci místa provádění díla, požadovaný termín zahájení a dokončení díla, datum objednávky a jméno a podpis oprávněné osoby objednatele k podání objednávky (tj. pracovník objednatele na pozici vedoucí oddělení údržby nebo jemu nadřízený zaměstnanec). V případě odstraňování následků provozních havárií na pracovištích objednatele se časový předstih zaslání objednávky dodavateli zkracuje na 2 kalendářní dny. Dílčí objednávky budou objednatelem dodavateli zasílány elektronicky na e-mail: petr.polasek@mno.cz

- Dodavatel se zavazuje započít malířské práce (tj. nástup pracovníků dodavatele 
na místo provádění díla) v den uvedený na dílčí objednávce.

- V časovém předstihu 5 kalendářních dnů před zahájením plánovaných malířských prací bude provedena prohlídka místa plnění za účasti odpovědného zaměstnance objednatele a dodavatele. Na této prohlídce bude stanoven přesný termín zahájení prací, rozsah prací (číslo budovy, patro, číslo místnosti, název místnosti) a postup prací, použitý materiál, barevné řešení, podmínky přístupu na místo plnění a další podrobnosti nezbytné pro provedení požadovaných prací. Zástupcem objednatele bude z této prohlídky zpracován zápis.

- Dodavatel je pak povinen započít s vlastní realizací malířských prací na základě tohoto oboustranně schváleného zápisu. Jakékoli změny v rozsahu a termínu provedení malířských prací musí být předem písemně odsouhlasené oběma stranami.

- V termínu malování jednotlivých oddělení je zahrnut i čistý úklid externím dodavatelem objednatele. Doba pro malování je tedy oproti samotné odstávce zkrácena.

V. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Malířské práce budou dle provozních možností objednatele probíhat při běžném provozu ostatních zdravotnických a provozních prostor objednatele, což se dodavatel zavazuje respektovat a v maximální možné míře neomezovat.

- Dodavatel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat s odbornou péčí a využívat svých odborných znalostí. Při provádění díla musí dodavatel dodržovat všechny platné technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, jakož i k realizaci díla se vztahující aktuální stanovené či doporučené technologické a metodické postupy, metody a podmínky, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií, norem, postupů a metod pro daný typ díla a z toho vyplývající kvality díla, jakož i standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů používaných materiálů.

- Výmalba musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti malovaných prostor a natíraných ploch.

- Dodavatel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, v souladu 
s podmínkami a parametry dle této smlouvy a v požadované jakosti a provedení.

- Dodavatel se zavazuje chránit majetek objednatele či třetích osob umístěný v místě plnění před poškozením, zneužitím či zničením, jakož i dbát dalších pokynů a interních předpisů objednatele, které mu byly uděleny, či se kterými byl seznámen. S těmito se pak dodavatel zavazuje ihned seznámit a poučit všechny své pracovníky vykonávající činnosti dle této smlouvy.

- Dodavatel odpovídá za to, že pracovníci, kteří budou provádět dílo, jsou odborně způsobilí, splňují všechny zákonné požadavky a kvalifikační předpoklady.

- Dodavatel se zavazuje na svůj náklad odstranit odpady vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými o likvidaci odpadů. Dodavatel zodpovídá za čistotu a pořádek kolem místa provádění a předání díla.

- Dodavatel se zavazuje dokončené dílo protokolárně předat objednateli a objednatel se ho zavazuje od dodavatele převzít v termínu realizace díla stranami ujednaném.

- Objednatel není povinen převzít dílo před odstraněním všech vad a nedodělků. Místem předání a převzetí díla je místo jeho plnění. Dodavatel je povinen telefonicky nebo elektronickou cestou vyzvat objednatele k přejímce díla nejméně 1 pracovní den před navrhovaným termínem předání a převzetí; konkrétní termín přejímky pak bude stanoven dohodou stran po této výzvě dodavatele. Nejpozději při předání díla musí být zároveň objednateli předáno veškeré příslušenství díla a související dokumentace, a rovněž provedeno zaškolení pracovníků objednatele, je-li toto vyžadováno, či je-li toho zejména z důvodu ochrany zdraví či jiných důležitých důvodů třeba, a dále musí být proveden úklid místa provádění a předání díla; jen za splnění i těchto podmínek se dílo považuje za řádně provedené.

- O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvojím vyhotovení s tím, že dodavatel i objednatel obdrží každý jedno vyhotovení. V tomto předávacím protokolu bude uvedeno, zda je dílo objednatelem převzato s výhradami, nebo bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami, je objednatel povinen v předávacím protokolu jednotlivé výhrady k dílu výslovně uvést a dodavatel je povinen jednotlivé výhrady odstranit bez zbytečného odkladu. Budou-li vady, k nimž se vztahují výhrady uvedené v předávacím protokolu, odstraněny, smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zaznamenat do předávacího protokolu, a to včetně dne, kdy k odstranění došlo. Předávací protokol se považuje za oprávněný podklad k faktuře až po vyznačení, že dílo bylo předáno bez výhrad a včas, případně po vyznačení, že dodavatel odstranil veškeré vady a nedodělky. Nedílnou součástí předávacího protokolu musí být výkaz provedených prací – rozpis a specifikace provedených prací, kde bude uvedeno číslo budovy, patro, oddělení, název místnosti, číslo místnosti, vymalované m2, druh použité malby v členění dle jednotlivých položek malířských prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, potvrzený oběma smluvními stranami. Tento výstup bude součástí faktury za daný měsíc a bude proveden v excelové tabulce, která bude dodána také elektronicky v otevřeném formátu, sloužící k dalšímu použití objednatele, a v uzavřeném formátu (pdf) jako příloha faktury.

- Podpisem předávacího protokolu však objednatel nestvrzuje správnost, úplnost ani funkčnost předávaného díla. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u dodavatele nejpozději do 30 dní ode dne převzetí díla objednatelem.

- Dodavatel odpovídá za to, že všechna čidla EPS musí být v provozu. V místě provádění malířských prací, kde se nacházejí čidla EPS, bude odpovědnému zaměstnanci objednatele nahlášeno zakrytí čidel EPS. Po skončení malování stropu v každé jednotlivé místnosti budou čidla ihned odkryta a toto rovněž nahlášeno objednateli.

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací.

- Před prováděním malířských prací je dodavatel povinen proškolit své zaměstnance:

- o podmínkách a aspektech jejich působení v provozu zdravotnického zařízení 
a povinnosti dodržovat veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy BOZP a PO dle platné legislativy,

- o zákazu nahlížení do dokumentů a dodržování povinné mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se provozu objednatele, které se dozví v rámci plnění předmětu této smlouvy,

- o užívání příslušných ochranných prostředků s logem nebo jiným označením firmy dodavatele,

- o zákazu používání telefonů, PC, zdrav. techniky a ostatních sítí a rozvodů,

- o zákazu kouření a užívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek v budovách a celém areálu objednatele.

- Pokud během malování dojde k odloupnutí omítky či k jiným škodám, které však dodavatel při dodržení odpovídající odborné péče a všech svých povinností dle této smlouvy měl či mohl předvídat, bude toto opraveno na náklady dodavatele.

- Objednatel je oprávněn určit pro jednotlivé povrchy specifické požadavky (omyvatelnost, protiplísňové přísady, fungicidní úprava apod.).

- Objednatel je povinen vytvořit dodavateli podmínky pro řádné provedení díla, včetně umožnění vjezdu vozidla dodavatele do areálu a bezplatné parkování v něm na místě určeném objednatelem, po dobu provádění díla.

- Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli technické listy, bezpečnostní listy a prohlášení o shodě k používaným barvám uvedeným v příloze č. 6 smlouvy.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že za plnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli sjednanou smluvní cenu.

- Příloha č. 1 – Předpokládaný rozsah malířských prací za 1 rok obsahuje ceny za každý druh malířských prací, a to:

- jednotkové ceny bez DPH a včetně DPH, je-li dodavatel plátcem DPH,

- celkovou jednotkovou cenu, není-li dodavatel plátcem DPH.

- Cena, kterou dodavatel vyúčtuje objednateli za provedení oboustranně odsouhlaseného rozsahu malířských prací dle příslušné dílčí objednávky, bude vypočtena jako násobek měrných jednotek jednotlivých druhů malířských prací a jejich jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1. Pokud je dodavatel plátcem DPH, bude sazba DPH účtována v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

- Změna předpokládaného rozsahu prací uvedených v příloze č. 1, tzn. snížení nebo zvýšení rozsahu prací v daném období není důvodem ke změně jednotkové ceny.

- Jednotkové ceny jednotlivých druhů malířských prací, uvedené v příloze č. 1, jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu této smlouvy dle čl. III, této smlouvy, tzn. náklady na nákup veškerého materiálu spotřebovaného v rámci plněním předmětu této smlouvy, náklady na provedení malířských a natěračských prací, náklady na dopravu, likvidaci odpadů, pronájem prostorů (je-li poskytován), i veškerých dalších nákladů spojených s předmětem plnění, o kterých dodavatel vědět měl či mohl.

- Dodavatel je vázán dodržením jednotkových cen za provedení malířských 
a natěračských prací uvedených v příloze č. 1 po celou dobu platnosti této smlouvy.

- V průběhu trvání této smlouvy lze výsledné jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 1, překročit pouze na základě změny obecně platných právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, majících vliv na výslednou cenu. To platí v případě, je-li dodavatel plátce DPH a v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně sazeb daně DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že se dodavatel, který je neplátcem DPH, stal v průběhu plnění této smlouvy plátcem DPH, pak tato skutečnost nezakládá nárok na změnu celkové jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Cenu za řádně poskytnuté služby vyúčtuje dodavatel objednateli zpětně, po dokončení a předání díla objednaného objednatelem na základě dílčí objednávky, a to daňovým dokladem, který musí mít veškeré náležitosti v souladu s platnými zákonnými předpisy, zaslaným elektronicky na adresu objednatele: faktury@bnzlin.cz

- Splatnost daňového dokladu je do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Okamžikem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Daňový doklad, který nebude v souladu s výše uvedeným zákonem, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, vrátí objednatel dodavateli, přičemž nová doba splatnosti běží ode dne doručení nového daňového dokladu objednateli.

- Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě písemné dohody s dodavatelem.

- Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči dodavateli je možné postoupit na třetí osobu až na základě předchozího písemného souhlasu dodavatele.

VI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- Tato smlouva se uzavírá do 31.12.2025, ode dne nabytí její účinnosti.

- Tuto smlouvu lze ukončit:

a)	písemnou dohodou smluvních stran,

b)	písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně,

c)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

  - opakované, nejméně 2x po sobě jdoucí neplnění předmětu této smlouvy ve stanovené době, rozsahu nebo požadované kvalitě,

- opakované nejméně 2x po sobě jdoucí neuhrazení fakturované ceny objednatelem v době její splatnosti ani po druhé výzvě dodavatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

VII. ODPOVĚDNÍ ZAMĚSTNANCI A KONTAKTNÍ MÍSTA

Za dodavatele

|  | Jméno a funkce | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Ve věcech obchodních | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Ve věcech provozních | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |

Za objednatele

| Ve věcech obchodních | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Ve věcech provozních | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |

VIII. Záruční podmínky a sankce

- Dodavatel přebírá záruku za jakost poskytovaných plnění dle této smlouvy v délce 24 měsíců.

- Práva objednatele, vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady plnění předmětu této smlouvy, se řídí ust. § 2205 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, není-li níže stanoveno jinak.

- Veškeré vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení nebo 
e-mailem, obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“).

- Při uplatnění reklamace je objednatel povinen uvést, v čem spatřuje vadnost plnění.  Uplatňuje-li objednatel reklamaci dodávky u dodavatele, má se za to, že požaduje poskytnutí bezvadného plnění, neuvede-li v reklamaci jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud dodavatel neprokáže, že se jedná o reklamaci neoprávněnou, je dodavatel povinen poskytnout objednateli nové plnění v požadované kvalitě, ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace.

- Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady.

- Neposkytne-li dodavatel předmět plnění ve lhůtě dle ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Neposkytne-li dodavatel předmět plnění v rozsahu dle ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to každý jednotlivý případ neposkytnutí plnění.

- V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení. Dodavatel není oprávněn přerušit poskytování plnění dle této smlouvy v případě, kdy je objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění.

- Dodavatel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 
v plné výši. Dodavatel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 
z odpovědnosti za vady.

- Zaplacením kterékoli smluvní pokuty dodavatelem není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, datovaných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom, není-li smlouva podepsána elektronicky.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - Předpokládaný rozsah malířských prací

Příloha č. 2 - Předběžný Plán malování 2025

Příloha č. 3 - Vzor výstupu

Příloha č. 4 - Bezpečnost práce

Příloha č. 5 - Vstupní podmínky pro dodavatele

Příloha č. 6 – Seznam použitých barev

Ve Zlíně 19. 3. 2025 el. podpis

Ve Zlíně 10.3.2025 el. podpis

Za objednatele	Za dodavatele

………………………….		        		           …………………………

Ing. Jan Hrdý							Petr Polášek

předseda představenstva					Jednatel společnosti

………………………….

Ing. Martin Déva

člen představenstva