DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„VELKÁ BUKOVÁ, KANALIZACE A ČOV“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

## Smluvní strany

- Objednatel:	Obec Velká Buková

se sídlem:	270 23 Velká Buková 82

zastoupený:	Ing. Pavel Moucha, starosta obce

### IČO:	00244571

DIČ:	CZ00244571 – není plátce DPH

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

a

- Zhotovitel:	Společnost „Velká Buková – kanalizace a ČOV“

se sídlem:	Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

Bankovní spojení: bankovní účet společnosti bude zřízen ke dni podpisu realizační SOD osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Petr Řehoř, jednatel Stavitelství Řehoř, s.r.o.,

na základě plné moci

Vedoucí společník: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

spisová značka:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47534 se sídlem:	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

### IČO:	25075543

DIČ:	CZ25075543

Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Petr Řehoř, jednatel; Ing. Petr Jangl, prokurista

osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společník:	Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.

spisová značka:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 se sídlem:	Píšťovany 820, 537 01 Chrudim III.

### IČO:	15053695

DIČ:	CZ15053695

Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahokoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel

osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx

dále společně jen „smluvní strany“

## 1. Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti s upřesněním termínu realizace, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, tento dodatek č. 1 ke „Smlouvě“ v následujícím znění:

## Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele dochází k upřesnění termínu zahájení a dokončení stavby, bez dopadu na celkovou dobu realizace díla. V souvislosti s tím se mění bod III. Doba Plnění, odstavec 3.1 a nově zní:

3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Výzva k předání staveniště:	písemnou výzvu k předání staveniště je objednatel povinen doručit

zhotoviteli minimálně 7 kalendářních dní před termínem předání staveniště

Předání staveniště:	12. 7. 2023

Zahájení prací:	ihned po předání staveniště

Dokončení díla:	nejpozději do 14 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do

11. 9. 2024

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují

se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Objednatel	Zhotovitel

Ve Velké Bukové dne 3. 7. 2023	V Černošicích, dne 3. 7. 2023

…………………………………….

Obec Velká Buková	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.

Ing. Pavel Moucha	Petr Řehoř

starosta obce	jednatel

…………………………………………………………….…………….

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Mgr. Pavel Vančura	Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé