DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„VELKÁ BUKOVÁ, KANALIZACE A ČOV“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

#### Smluvní strany

- Objednatel:	Obec Velká Buková

se sídlem:	270 23 Velká Buková 82

zastoupený:	Ing. Pavel Moucha, starosta obce IČO:	00244571

DIČ:	CZ00244571 – není plátce DPH

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

a

- Zhotovitel:	Společnost „Velká Buková – kanalizace a ČOV“

se sídlem:	Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí společník: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

spisová značka:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47534 se sídlem:	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

IČO:	25075543

DIČ:	CZ25075543

Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Martina Řehořová, PhD., jednatelka

Ing. Petr Jangl, prokurista osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společník:	Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.

spisová značka:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 se sídlem:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO:	15053695

DIČ:	CZ15053695

Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahokoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel

osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx dále společně jen „smluvní strany“

#### 1. Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti s upřesněním celkové ceny díla, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají v souladu s §222, odstavec 4, zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, tento dodatek č. 3 ke „Smlouvě“ v následujícím znění:

#### Předmět dodatku

Na základě zaměření skutečně provedeného množství prací a dodávek dochází ke změně celkové ceny díla. Podrobná specifikace těchto změn je uvedena ve změnovém listu č. 02/2024 (Velká Buková, kanalizace a ČOV) a ve změnovém listu č. 03/2024 (Velká Buková, vodovod).

V souvislosti s výše uvedeným se mění bod V. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1. „Smlouvy“ a nově zní:

  - Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Původní cena díla dle SoD	43 890 137,51 Kč bez DPH

Cena víceprací podle dodatku č. 2	1 388 660,03 Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 2	45 278 797,54 Kč bez DPH

Nová cena díla po započtení změn z tohoto dodatku č. 3:

    - Velká Buková, kanalizace a ČOV

původní cena	43 890 137,51 Kč bez DPH

vícepráce	2 437 692,64 Kč bez DPH

méněpráce	1 107 100,84 Kč bez DPH

nová cena po započtení změn	45 220 729,31 Kč bez DPH

    - Velká Buková, vodovod

původní cena	1 388 660,03 Kč bez DPH

vícepráce	48 693,72 Kč bez DPH

méněpráce	0,00 Kč bez DPH

nová cena po započtení změn	1 437 353,75 Kč bez DPH

Celková cena díla po započtení změn z dodatku č. 3

46 658 083,06 Kč bez DPH

9 798 197,44 Kč DPH

56 456 280,50 Kč vč. DPH

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Objednatel	Zhotovitel

Ve Velké Bukové dne 29. 11. 2024	V Černošicích, dne 27.11.2024

…………………………………….	…………………………………….

Obec Velká Buková	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. Ing. Pavel Moucha		Ing. Petr Jangl

starosta obce	prokurista

V Černošicích, dne 28.11.2024

……………………………………. …………………………………….

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Mgr. Pavel Vančura	Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé