Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          ……………………………….

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Rekonstrukce podlahy v hledišti Janáčkova divadla

OBJEDNATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Dvořákova 589/11, 602 00 Brno

zastoupený:	MgA. Martinem Glaserem, ředitelem

IČ:	00094820

DIČ:	CZ00094820

Bankovní spojení:                                                         	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:   	2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Brixton Group, s.r.o.

Sídlo:					Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

Zastoupený: 				Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem

IČ: 				25550586

DIČ: 				CZ25550586

Bankovní spojení: 			Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 				6126398349/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32682

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek č. 1 smlouvy je výzvou k zahájení prací na II. etapě díla podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy a současně sjednává termíny plnění pro II. etapu.

Článek II. Doba plnění

###### Původní text odst. 2.2.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

II. etapa:

2.2.5.	Objednatel vyzývá Zhotovitele k provedení II. etapy díla v následujících termínech; Zhotovitel podpisem tohoto dodatku smlouvy potvrzuje provedení II. etapy díla v dále uvedených termínech.

2.2.5.1.	zahájení provádění II. etapy díla 14.7.2025 (v součinnosti s firmou KINOEXPORT s.r.o., IČO 25315943, která pro Objednatele smluvně zajišťuje demontáž a výměnu sedaček)

2.2.5.2.	dokončení provádění II. etapy do 15.8.2025

2.2.5.3.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.5.2. této smlouvy

2.2.5.4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést II. etapu díla jejím řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XVIII. se doplňuje o nové odstavce 18.9. až 18.13., jejichž tex zní:

18.9.	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

18.10.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.11.	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

18.12. 	Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv v úplném znění.

18.13.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne ………......………..……	 V Brně, dne .........................

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

MgA. Martin Glaser, ředitel	       Ing. Alexander Ben Hamad

jednatel