|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TDI-Projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nám. T. G. Masaryka 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76001 |  |  |  | Zlín |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 09799273 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ09799273 |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  |  | vyřizuje |  |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |  |  |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  |  | xxxx. |  |  |  |  | / |  |  |  | 10.3.2025 |  |  |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2025/0376/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z důvodu změny termínu dokončení stavby „Plavecký bazén v Kroměříži, objednáváme u vás prodloužení doby výkonu autorského dozoru a podání žádosti o kolaudaci stavby „Sportovní zařízení města Kroměříž - Plavecký bazén“ Kroměříž č.p. 3965, Obvodová 17“, na základě rozhodnutí schváleného stavebního záměru Č.j. 02/334/006074/158/8/2024/Po., na Odbor stavebního úřadu a životního prostředí v Kroměříži včetně doložení dokladové části a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí této stavby. Termínu realizace: do 15.5.2025. Cena bez DPH - 90.000,- Kč Cena včetně DPH – 108.900,- Kč. Fakturace proběhne po převzetí/dodání služby. Splatnost faktury 21 dnů od dodání faktury objednateli. Akceptace objednávky: Xxx 20. 03. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |