**S M L O U V A O D Í L O**

**SODB000156**

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**S m l u v n í s t r a n y**

**1. OBJEDNATEL**

**Dobrovolný svazek obcí Křivina**

adresa:

Mírové náměstí 90

517 21 Týniště nad Orlicí

IČO:

75055384

DIČ:

CZ75055384

zastoupený:

Libor Koldinský, předseda svazku

**2. ZHOTOVITEL**

adresa:

**AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01**

**Rychnov n. Kněžnou**

zapsán v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

1114

IČO:

60914076

DIČ:

CZ60914076

zastoupený:

Ing. Doležalová Iveta, generální ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Bc. Petřík Jiří, vedoucí provozu kanalizací

bankovní spojení:

Telefon, fax:

e-mail:

aquark@aquark.cz

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

**1**

**.** Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zavazuje zhotovitel provést pro

objednatele: Doplnění technologie čerpání povodňových vod ČOV Týniště nad Orlicí v souladu

s cenovou nabídkou č. HS2200/31/Pe/2024.

**2**

**3**

**. Místo provádění prací: ČOV Týništi nad Orlicí**

**.** Objednatel se zavazuje dokončené, vad a nedodělků prosté dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za

něj zhotoviteli touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

**III.**

**T e r m í n y p l n ě n í**

60 dnů od předání staveniště

strana 1



**IV.**

**C e n a z a d í l o**

**1**

**2**

**.** Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle článku II. odst. 1 této smlouvy zaplatí

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: **Kč 737 713 ,36 (bez DPH).**

**.** Cena díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. odst. 1 této Smlouvy. Cena díla může

být změněna pouze na základě písemného dodatku.

**V.**

**Z p ů s o b p l a c e n í**

**1.** Faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání díla.

**VI.**

**P ř e d á n í a p ř e v z e t í d í l a**

**1**

**2**

**3**

**.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků.

**.** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem termín předání díla.

**.** O předání a převzetí dokončeného díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol.

Případné výhrady k předanému dílu budou uvedeny v předávacím protokolu. V protokolu budou

objednatelem určeny termíny odstranění vad zjištěných při předání. Odstraněním vad či nedodělků

písemně potvrzeným stavbyvedoucím objednatele je dílo dokončeno.

**VII.**

**Z á r u k a z a j a k o s t d í l a, o d p o v ě d n o s t z a v a d y**

**1**

**2**

**.** Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v plném rozsahu (dále jen

„záruka“). Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí

díla.

**.** Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 14-ti pracovních dnů od

písemného (i emailového) nahlášení reklamace,

**VIII.**

**S m l u v n í p o k u t y**

**1**

**2**

**.** V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle této smlouvy má objednatel nárok na

zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení nejvýše

však 1% z celkové částky

**.** Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího

řízení, nebo zjištěných v záruční době, nebo při prodlení při odstraňování reklamované závady si

smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za

každý, byť i jen započatý den prodlení, nejvýše však 1% z celkové částky

**3**

**4**

**.** Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury podle této smlouvy si smluvní strany

sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.

**.** Zaplacením, nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele

na náhradu škody. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 14-ti dnů od

jejího uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem.

strana 2



**IX.**

**O s t a t n í u j e d n á n í**

**1**

**2**

**.** Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném

znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen strpět veškeré

kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České

republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou součinnost.

**.** Další práva a povinnosti smluvních stran, jakož i důsledky jejich porušení, výslovně v této smlouvě

neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České

republiky.

**3**

**4**

**.** Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, jeden výtisk pro objednatele a dva pro zhotovitele. Tato

smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky.

**.** Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé odpovídajících klimatických podmínkách a aktuální

epidemiologické situaci v České republice, to vše umožňujících provádět stanovené technologické

postupy v souladu s platnými předpisy a řádně a včas. Po trvání nevhodných klimatických

podmínek či trvání epidemiologických opatření bránící provádění díla, není zhotovitel v prodlení s

plněním závazku provést dílo a výše uvedené lhůty k plnění se o tuto dobu prodlužují. Za okolnosti,

v jejichž důsledku se automaticky prodlužuje lhůta k provedení díla stanovená touto smlouvou se

kromě skutečností uvedených ve větě první tohoto bodu považují rovněž za skutečnosti vzniklé

z objektivních příčin (živelné pohromy, blesk, povodně, válka apod.)

**5**

**.** Zhotovitel nese veškerá nebezpečí způsobení škody na díle, a to až do doby jeho dokončení a

protokolárního předání objednateli. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným

zaplacením ceny za dílo zhotoviteli, do této doby je vlastníkem zhotovitel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_

Ing.Iveta Doležalová

Libor Koldinský

Předseda svazku

Generální ředitelka

strana 3

