S M L O U V A O D Í L O

SODB000156

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

S m l u v n í s t r a n y

1. OBJEDNATEL

Dobrovolný svazek obcí Křivina

adresa:

Mírové náměstí 90

517 21 Týniště nad Orlicí

IČO:

75055384

DIČ:

CZ75055384

zastoupený:

Libor Koldinský, předseda svazku

2. ZHOTOVITEL

adresa:

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01

Rychnov n. Kněžnou

zapsán v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

1114

IČO:

60914076

DIČ:

CZ60914076

zastoupený:

Ing. Doležalová Iveta, generální ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Bc. Petřík Jiří, vedoucí provozu kanalizací

bankovní spojení:

Telefon, fax:

e-mail:

aquark@aquark.cz

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1

. Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zavazuje zhotovitel provést pro

objednatele: Doplnění technologie čerpání povodňových vod ČOV Týniště nad Orlicí v souladu

s cenovou nabídkou č. HS2200/31/Pe/2024.

2

3

. Místo provádění prací: ČOV Týništi nad Orlicí

. Objednatel se zavazuje dokončené, vad a nedodělků prosté dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za

něj zhotoviteli touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

III.

T e r m í n y p l n ě n í

60 dnů od předání staveniště

strana 1

IV.

C e n a z a d í l o

1

2

. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle článku II. odst. 1 této smlouvy zaplatí

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: Kč 737 713 ,36 (bez DPH).

. Cena díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. odst. 1 této Smlouvy. Cena díla může

být změněna pouze na základě písemného dodatku.

V.

Z p ů s o b p l a c e n í

1. Faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání díla.

VI.

P ř e d á n í a p ř e v z e t í d í l a

1

2

3

. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků.

. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem termín předání díla.

. O předání a převzetí dokončeného díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol.

Případné výhrady k předanému dílu budou uvedeny v předávacím protokolu. V protokolu budou

objednatelem určeny termíny odstranění vad zjištěných při předání. Odstraněním vad či nedodělků

písemně potvrzeným stavbyvedoucím objednatele je dílo dokončeno.

VII.

Z á r u k a z a j a k o s t d í l a, o d p o v ě d n o s t z a v a d y

1

2

. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v plném rozsahu (dále jen

„záruka“). Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí

díla.

. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 14-ti pracovních dnů od

písemného (i emailového) nahlášení reklamace,

VIII.

S m l u v n í p o k u t y

1

2

. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle této smlouvy má objednatel nárok na

zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení nejvýše

však 1% z celkové částky

. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího

řízení, nebo zjištěných v záruční době, nebo při prodlení při odstraňování reklamované závady si

smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za

každý, byť i jen započatý den prodlení, nejvýše však 1% z celkové částky

3

4

. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury podle této smlouvy si smluvní strany

sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.

. Zaplacením, nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele

na náhradu škody. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 14-ti dnů od

jejího uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem.

strana 2

IX.

O s t a t n í u j e d n á n í

1

2

. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném

znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen strpět veškeré

kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České

republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou součinnost.

. Další práva a povinnosti smluvních stran, jakož i důsledky jejich porušení, výslovně v této smlouvě

neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České

republiky.

3

4

. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, jeden výtisk pro objednatele a dva pro zhotovitele. Tato

smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky.

. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé odpovídajících klimatických podmínkách a aktuální

epidemiologické situaci v České republice, to vše umožňujících provádět stanovené technologické

postupy v souladu s platnými předpisy a řádně a včas. Po trvání nevhodných klimatických

podmínek či trvání epidemiologických opatření bránící provádění díla, není zhotovitel v prodlení s

plněním závazku provést dílo a výše uvedené lhůty k plnění se o tuto dobu prodlužují. Za okolnosti,

v jejichž důsledku se automaticky prodlužuje lhůta k provedení díla stanovená touto smlouvou se

kromě skutečností uvedených ve větě první tohoto bodu považují rovněž za skutečnosti vzniklé

z objektivních příčin (živelné pohromy, blesk, povodně, válka apod.)

5

. Zhotovitel nese veškerá nebezpečí způsobení škody na díle, a to až do doby jeho dokončení a

protokolárního předání objednateli. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným

zaplacením ceny za dílo zhotoviteli, do této doby je vlastníkem zhotovitel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

_______

Ing.Iveta Doležalová

Libor Koldinský

Předseda svazku

Generální ředitelka

strana 3