Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s ust. § 2430 a násl. NOZ:

Název: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

IČ: 00209775

Sídlem: Pekařská 664/53, 602 00 Brno

Zastoupeno: doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, ředitel

dále jen „příkazce“ na straně jedné

a

Název: Inspira 3000 s.r.o.

IČ: 27692701

DIČ: CZ27693701

Sídlem: Maříkova 2010/5

Společnost zapsaná: u KS v Brně, C52504

Zastoupená: Ing. Michal Koryčánek, jednatel

dále jen „příkazník“ na straně druhé

se dohodly takto:

- Úvodní ustanovení

- Příkazce je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky realizující projekt nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny, dále jen Akce

- Příkazník prohlašuje, že má příslušné oprávnění k poskytování architektonické a inženýrské činnosti a souvisejícího technického poradenství.

- Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se příkazník zavazuje poskytovat příkazci služby spočívající ve vytvoření a vedení projektového týmu určeného k realizaci Akce a příkazce se zavazuje za řádné poskytování těchto služeb zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem uvedenými v článku IV. této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Příkazník se v rámci poskytování služeb dle této smlouvy zejména zavazuje, samostatně a v souladu s případnými pokyny příkazce:

- vykonávat činnosti a poskytovat příkazci služby specifikované v této smlouvě s náležitou a odbornou péčí.

- sdělovat příkazci veškeré informace, které se v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy dozví a které mohou mít vliv na rozhodnutí klienta.

- postupovat při poskytování služeb dle této smlouvy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména příkazce, vzniku škody nebo povinnosti nahradit škodu třetí osobě nebo předsmluvní odpovědnosti na straně příkazce.

- Příkazník není oprávněn činit jakékoli právní jednání jménem příkazce (tedy zejména podepisování smluv, jejich změn a skončení), ledaže by k tomu v konkrétním případě obdržel od příkazce písemnou plnou moc. Strany se dohodly, že platnost takové plné moci automaticky zaniká nejpozději skončením platnosti této smlouvy. O tom, že příkazník není oprávněn za příkazce právně jednat a že konečné rozhodnutí o uzavření či neuzavření smlouvy nebo jejích podmínkách náleží výlučně příkazci, je příkazník povinen přiměřeně informovat třetí osoby.

Strany se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost pro plnění této smlouvy a poskytovat si veškeré informace, které jsou nezbytné k plnění povinností dle této smlouvy. Na vyžádání příkazce je příkazník povinen poskytnout příkazci komplexní zprávu o plnění této smlouvy ve formě požadované příkazcem, a to i opakovaně nebo pravidelně.

- Příkazník je oprávněn užívat věci předané mu příkazcem v souvislosti s plněním této smlouvy pro jiné účely než plnění této smlouvy (zejména pro osobní potřebu) pouze s písemným souhlasem příkazce.

- Příkazník je v rámci plnění této smlouvy oprávněn a povinen přijímat pokyny výhradně od zástupce příkazce uvedeného v záhlaví této smlouvy a osob k tomu výslovně tímto zástupcem pověřených.

- Činnost příkazníka – vedoucího projektu:

- Zpracovává informace o postupu prací a opatření přijatých k řešení problémů vzniklých při realizaci projektu do kontrolní (monitorovací zprávy). Zprávu předkládá vedení CKTCH jednou měsíčně k odsouhlasení a předává správci programu (MZ).

- Zodpovídá za komunikaci se správcem projektu, MZ

- Odpovídá za jednání s orgány státní správy a zainteresovanými subjekty při přípravě a realizaci stavby.

- Odpovídá za postup prací projektové a realizační fáze.

- Odpovídá za spolupráci s účastníky územního a stavebního řízení a zajištění podkladů pro tato řízení.

- Odpovídá za přípravu výběrových řízení.

- Odpovídá za přípravu podkladů pro uzavření dodavatelských smluv souvisejících s realizací projektu.

- Odpovídá za projektové řízení a návrh projektového týmu. Řídí projektový tým.

- Odpovídá za přípravu podkladů, harmonogram a systém kontroly postupu realizace projektu dle požadavků správce projektu (MZ).

- Odpovídá za organizaci práce týmu řešícího realizaci projektu vč. kolaudace a předání díla uživatelům.

- Odpovídá za trvalou koordinaci a kontrolu průběhu prací a předává podklady pro aktualizaci cash flow projektu.

- Odpovídá za dodržení výsledků a termínů a nákladů projektu.

- Odpovídá za kontrolu plnění smluvních závazků vyplývajících z uzavřených smluv přípravy a realizace stavby.

- Odpovídá za kontrolu a odsouhlasení zjišťovacích protokolů a faktur stavebních a projektových prací.

- Jedná přímo s vedením účastníka (CKTCH).

- Je oprávněn požadovat účast vedoucích pracovníků účastníka na jednáních.

- Je oprávněn zadávat úkoly vedoucím pracovníkům účastníka dle potřeb projektu.

- Je oprávněn navrhovat personální změny v projektovém týmu.

- Je zplnomocněn k jednání s orgány státní správy za účelem realizace projektu.

- Je zplnomocněn k jednání s potenciálními dodavateli činností souvisejících s přípravou a realizací projektu.

- Připravuje základní podklady pro smlouvy s dodavateli.

- Připravuje podklady pro dodatky k uzavřeným smlouvám s dodavateli.

- Je oprávněn upravovat harmonogram výstavby, pokud není ohrožen termín plnění uzlových bodů a ukončení díla.

- Odměna příkazníka

- Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že celková odměna příkazníka bude činit 1600KČ + DPH za jednu hodinu inženýrské činnosti. Příkazníkovi náleží paušální úhrada jízdních nákladů ve výši 10 KČ/km + DPH.

- Odměna bude splatná takto: příkazník do 15. dne po skončení kalendářního měsíce doručí příkazci vyúčtování služeb poskytnutých za uplynulý kalendářní měsíc v dohodnuté podobě a formě zúčtovací fakturou.

- Příkazce uhradí příkazníkovi na základě zúčtovací faktury odměnu za daný kalendářní měsíc.

- Faktury příkazníka budou splatné 14 dnů od doručení příkazci, nedohodnou-li se strany jinak.

- Příkazníkovi vzniká právo na odměnu řádným vykonáním činností v daném kalendářním měsíci. Příkazce je oprávněn vždy nejpozději do 3. dne od doručení faktury doručit příkazníkovi své výhrady k činnostem příkazce za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že strany tyto výhrady projednají nejpozději do 10. dne od doručení faktury.

- V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka na plnění této smlouvy.

- Jakékoli další náklady na plnění této smlouvy, které nejsou zahrnuty v odměně, nese příkazce pouze tehdy, pokud je předem písemně nebo e-mailem odsouhlasil, a to buď přímo, nebo na základě jejich přefakturace příkazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

- Časový rozsah plnění

- Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazník bude vykonávat pro příkazce činnosti podle této smlouvy v rozsahu, který bude nezbytný k poskytování služeb dle této smlouvy.

- Doba trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu od 20.7.2022 do 31.7.2023 Každá ze stran může smlouvu předběžně vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena druhé straně. Smlouva končí uplynutím výpovědní doby, která začne běžet doručením výpovědi druhé straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

- Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu porušení povinnosti příkazníka podle této smlouvy, které není napraveno ani do 7 dnů od doručení písemné nebo e-mailové výzvy k nápravě, a to s účinností ke konci kalendářního měsíce, ve kterém je výpověď doručena příkazníkovi.

- Bez ohledu na důvod ukončení smlouvy je příkazník povinen po dobu výpovědní doby pokračovat v konání činností na základě této smlouvy s odbornou péčí a náleží mu za jeho služby odměna, ledaže by příkazce takové činnosti a jednání zakázal.

- Při ukončení této smlouvy je příkazník vždy povinen učinit taková opatření, aby nedošlo na straně příkazce k újmě, zejména předat příkazci veškeré převzaté věci a předat příkazci veškeré informace, které získal při plnění této smlouvy a v souvislosti s tím.

- Mlčenlivost, konkurenční doložka

- Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, které se v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy dozví. Důvěrnou informací se pro účely této smlouvy rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména, ovšem nikoli výlučně, informace o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství příkazce), informací o organizačních a praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané příkazníkem přímo či nepřímo od příkazce v písemné, ústní, elektronické či jakékoliv jiné podobě v souvislosti s touto smlouvou. Důvěrná je i informace o podmínkách spolupráce dle této smlouvy.

- Příkazník není oprávněn poskytovat služby třetím osobám, pokud by tím mohlo dojít k ohrožení nebo porušení práv příkazce. V případě pochybností je příkazník oprávněn poskytovat stejný druh služeb jako dle této smlouvy i třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce.

- V případě porušení povinností stanovených v tomto čl. VII je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každý jednotlivý případ. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu tím není dotčen.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a je účinná dnem podpisu obou stran.

- Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě případně odchylují od platného zákona, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem, který strany v této smlouvě ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného ujednání.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou, a to písemnými dodatky s podpisy obou stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

V Brně dne 18. 7. 2022                                                       V Brně dne 18. 7. 2022

.........................................................                                    ….....................................................................

Ing. Michal Koryčánek                                                  doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA

jednatel                                                                                ředitel