SMLOUVA O DÍLO

dodatek č.1

SD/2024/1275/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

- Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR: 	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 	1298200287/0100

telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                	Tomáš Kadeřábek

sídlo:   	Liščí 904, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

IČO:   	74765493

DIČ:    	CZ8909232673

ve věcech smluvních		       Tomáš Kadeřábek

ve věcech technických	Tomáš Kadeřábek

:

bankovní spojení 	       3373319309/5500

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

I.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 1 je:

- Změna článku 4. bod 4.1. Smlouvy Termín plnění následovně:

4.1.

Předání staveniště nejdříve od                         04.12.2024

Zahájení prací nejpozději do:                            20.12.2024

Dokončení prací, předání a převzetí díla do:   30.05.2025

Vyskytlo se několik nepředvídatelných komplikací, které po technologické stránce potřebují více času pro zpracování. Tepelné mosty a absence izolací v bytě č. 4 zapříčinily změnu provádění prací, materiálů a technologických postupů.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Jablonec nad Nisou, dne: 20. 3. 2025	dne:

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

…………………………………………….	……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora	              Tomáš Kadeřábek

…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

Za věcnou správnost:

Jan Hasman, technik OSBO