Galerie hlavního města Prahy

110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

__________________________________________________________________________

# Dodatek č. Z – 3100 - 086 – 2025 – 01

# ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,        mezi těmito smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy

zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou

ředitelkou galerie

Staroměstské náměstí 605/ 13

110 01 Praha 1

IČO 00064416

DIČ CZ00064416

číslo bankovního účtu: 2000700006/600

bankovní spojení: PPF banka a.s., Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Zhotovitel:    ZEN Design- Jan Rous

Jižní II 772/26, Praha 4 – Spořilov, 14100

IČO 43084982

DIČ CZxxxxxxx

## II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy jsou:

Řemeslné práce pro výstavu „Enter the Door“ v Domě u Kamenného zvonu,

Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1

(27. 3. – 14. 9. 2025)

## 2. Předmět dodatku:

Na základě dodatečných požadavků architekta výstavy odsouhlasil objednatel změny v rozsahu prací  a to:

- kaple 1. p. a kaple v přízemí - 2 ks překližky tl. 15mm + formátování a nátěr – deska na symboly  plotrem, protože v kaplích nelze plotrovat na zdi                                                                                                  + 6.700,- Kč bez DPH

- Herdek kolektiv a No Fun Collective – materiál Biodeska – nový materiál vzhledem ke změnám                    + 2.800,- bez DPH

- No Fun Collective – sokl, nový prvek na objednané PC, viz výkres                                                              + 4.850,- Kč bez DPH

- Herdek kolektiv – úprava soklu – došlo ke změně vyřezávaných otvorů, viz výkres                                   + 4.470,- Kč bez DPH

- Sýkorová – překližka a tisk u pětistěnu – nerealizováno                                                                                 - 4.600,- Kč bez DPH

III. Cena:

Cena se navýšila o 14.220,- Kč bez DPH, tj. o 17.206,20 Kč vč. DPH.

Celková cena zakázky vč. dopravy, materiálu, výroby, montáže a likvidace po skončení výstavy je tedy 263.230,- Kč bez DPH, tj. 318.508,30 Kč vč. DPH.

Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě faktur předložených zhotovitelem po

dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných v předávacím

protokole:

I. faktura na 237.230,- Kč bez DPH, tj. 287.048,- Kč vč. DPH po dokončení a předání díla v březnu

2025

II. faktura na 26.000,- Kč bez DPH, tj. 31.460,- Kč vč. DPH po demontáži v září 2026

Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění

oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

……………………………………..			……………………………………

objednatel						zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy			              Zen Design

PhDr. Magdaléna Juříková				              Jan Rous

ředitelka

V Praze dne:……………………….			V Praze dne: ……………………..

Příloha č. 1 - výkresy

Příloha č. 2 – cenová kalkulace