Objednatel:	Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká   1848/173

785 01  Šternberk

IČ: 008439541; DIČ: CZ00843954

Dodavatel:   M-atelier Malínek s.r.o.

Výstavní 18/7

783 35 Olomouc - Chomoutov

IČ  : 03831205 DIČ : neplátce

Věc:  Objednávka

Na základě provedeného průzkumu trhu a Vámi zaslané cenové nabídky z 19. 2. 2025 u Vás objednáváme zhotovení PD DSP+DPS, položkový rozpočet, rozpočet v rozsahu pro zadání veřejné zakázky a inženýrskou činnost na akci „PL Šternberk - Úpravy hlavní budovy pro imobilní uživatele – sociální zázemí“ v objektu hlavní budovy PL Šternberk, parc. č. 228, kast.ú. Lhota u Šternberka.

Projektová dokumentace bude provedena tištěné podobě v počtu 5ti výtisků a na 2 ks nosičů CD/DVD ve formátech *.doc, *.dwg, *.dxf, *.xls, *.pdf. Jedná se o zpracování PD navrhující nové sociální zařízení pro imobilní občany, opravy stávajících sociálních zařízení v 1NP, zázemí zaměstnanců, změna účelu užívání místností v 2NP a 3NP a s tím související činnosti v oblasti hygieny a PO.

Cena celkem:				187 850 Kč

dodavatel není plátce DPH

Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, které při plnění svého závazku dle této objednávky vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. V celkové ceně je započítána také cena za inženýrskou činnost.

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací :	  	02/2025

Termín předání PD pro stavební povolení:	do 30. 4. 2025

Termín předání čistopisu prováděcí PD

vč. pravomocného stavebního povolení:			do 31. 5. 2025

Místo plnění:							V sídle dodavatele

PD převezme: 							XXXXXXXXXXXX

Podkladem pro úhradu je zhotovitelem vystavená faktura se splatností 30 dní ode dne řádného předání faktury do sídla objednateli. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura bude zaslána na adresu sídla nebo elektronicky na e-mail uctarna@plstbk.cz.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Provozně technický náměstek

Psychiatrická léčebna Šternberk

Potvrzuji, že ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. jsem prověřil(a) připravovanou operaci a souhlasím s její realizací.

| Příkazce operace | Správce rozpočtu |
| --- | --- |
| Datum: 24. 2. 2025 | Datum: 24. 2. 2025 |
| Příjmení, jméno:XXXXXXXXXXXXXX | Příjmení, jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Podpis: | Podpis: |

PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem uzavření objednávky a následného smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na www.plstbk.cz .