S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

1. Název školy: Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

Sídlo: Revoluční 1431, 349 01 Stříbro

IČO: 70842515

DIČ: neplátce DPH

Zastoupená: Mgr. Jasmínou Vaňkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 185175607/0300

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: Mgr. Jasmína Vaňková

IDDS: dwkj5pd

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)
2. Bonebite s.r.o.

Sídlo: Ke mlýnu 2, Štěnovice 332 09

IČO: 08502021

DIČ: CZ08502021 – není plátce DPH

Zastoupený: Ing. Tomáš Kostohryz

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu 123-373830277/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku: společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni,

obchodní rejstřík, oddíl c, vložka 38261

IDDS: 2t5c37u
Osoba oprávněna zastupovat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Kostohryz, tel. +420 606 723 823, e.mail: tkostohryz@post.cz

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Kostohryz, tel. +420 606 723 823, e.mail: tkostohryz@post.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I.

Předmět plnění

1) Předmětem díla je: 

Zpracování projektové dokumentace na Školní centrum speciální pedagogické podpory na úrovni DSP + zadávací rozpočet.
Sestávající se z etapy 1: zaměření objektu, průzkumy, zpracování studie a z etapy č.2. zpracování PD + zadávacího rozpočtu, projednání s dotčenými orgány a zajištění stavebního povolení bez správních poplatků.
2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje   

      dílo převzít a zaplatit za jeho řádné provedení.

II.

Termín plnění

Etapa 1. - měsíc od podpisu smlouvy – předpoklad 30.4.2025
Etapa 2. – pět měsíců od odsouhlasení studie zpracované v rámci etapy 1. – předpoklad nejpozději do konec října 2025.

III.

Cena díla

1. Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele byla stanovena a činí:

Etapa 1. ------------44.225,- Kč
Etapa 2. ------------99.000,- Kč

                                 Celkem za dílo:  143.225,- Kč bez DPH
IV.

Úhrada ceny za dílo a platební podmínky

1. Po zpracování a předání etapy 1. bude fakturována částka rovnající se plné výši etapy č.1. Ostatní práce budou fakturovány po zajištění stavebního povolení.
2. Řádně vystavená faktura je splatná do 10 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:  

· označení účastníků,

· bankovní spojení,

· název díla,

· cenu díla včetně specifikace výše DPH,

· razítko a podpis. 

V.

Odpovědní zástupci stran

1. Mimo statutární zástupce organizací uvedené v hlavičce této smlouvy jsou při realizaci díla oprávněni smluvní strany zastupovat:

a) Za objednatele: 

ve věcech smluvních a technických ve věcech technických: Mgr. Petr Kordík, DiS.
b) Za zhotovitele:

               ve věcech smluvních a technických: Ing. Tomáš Kostohryz. 
Ujednání těchto zástupců je považováno za smluvní, pokud statutární zástupce uvedený v hlavičce této smlouvy neoznámí druhé straně nejpozději do jednoho týdne od ujednání svůj nesouhlas s rozhodnutím zástupce.

VI.

Záruka a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady svého díla podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, zejména § 560 - 565.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s platbou faktury vystavené v souladu s touto smlouvu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla v souladu s touto smlouvu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové částky bez DPH za každý den prodlení daného prodlení.

3. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel po jejím vyčíslení odečíst z faktury zhotovitele. Objednatel je oprávněn postupovat obdobně i při uplatnění nároku na náhradu škody. 

VIII.

Ostatní ujednání

1. Od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě jejího závažného porušení jednou ze smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, není však dotčen nárok na náhradu škod vzniklých jejím porušením.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, event. jimi zmocněnými osobami jednajícími za účastníky v souladu s touto smlouvu.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva jakož i vztahy ze smlouvy vyplývající se řídí režimem občanského zákoníku a dalšími předpisy a normami vztahujícími se na způsob provádění předmětu díla.  

Ve Stříbře, dne:
          …………………………………..



        …………………………………

     Objednatel





        Zhotovitel

PAGE  
                                                                                                                                       2/3

