MZE-23691/2025-12122



mzedms029206946

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-23691/2025-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 25. 3. 2025

**Prodloužení termínu dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No865\_EPH\_NOVELANS\_(Z39490-1)**

Vážený pane xxx,

tímto vás žádáme o prodloužení termínu dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No865\_EPH\_NOVELANS\_(Z39490-1) nově do **30.04.2025**.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace přenosu dat z ÚKZÚZ nastaly neočekávané problémy při prostupu do prostředí MZe, které se podařilo na straně MZe vyřešit až minulý týden. S ohledem na toto neplánované zdržení, dočasného přesunu kapacit na řešení vývoje PZ 892 a nezbytnosti poskytnou dostatek času na otestování, případně odzkoušení v pilotním provozu navrhuji nový termín pro dodání plnění PZ 865 do 30.4.2025

S pozdravem

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru

**Přílohy**