**SMLOUVA O DÍLO**

**č. j. 268/17**

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

* 1. (Firma či jméno a příjmení): Základní škola Uničov, Pionýrů 685

sídlo: Pionýrů 685, 783 91 Uničov

IČO: 64627501

zastoupen/a: Mgr. Marie Žitná, ředitelka školy

(dále jen „**objednatel**“)

a

* 1. (Firma či jméno a příjmení): Miroslav Ďurica

sídlo: Tři Dvory 18, 784 01 Litovel

IČO: 13000039

zastoupen/a: Miroslav Ďurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“ či jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana“** či jako „**Strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „**smlouva**“)

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení opravy podlahy velké tělocvičny ZŠ Uničov, Pionýrů 685 (dále jen „dílo“) v rozsahu: broušení parket, lištování, lakování a dokončovací práce.

# II. Termín provedení a předání díla

1. Dílo bude zahájeno dne 17. 7. 2017 a zhotoveno dne 17. 8. 2017 a téhož dne předáno objednateli.
2. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

# III.Cena díla a způsob placení

1. Stanovená nabídková cena díla činí včetně DPH Kč 166 697,00.
2. Objednatel poskytne dodavateli zálohu do výše maximálně 45% z celkové ceny realizovaného díla po sjednání smlouvy a zahájení prací. Záloha bude zaslána objednatelem na účet dodavatele do 14 dnů po zaslání zálohové faktury.
3. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel, a to po převzetí díla a následném zaslání faktury dodavatelem do 14 dnů. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného předání díla.
4. Součástí faktury bude soupis prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce (kalkulace ceny díla). Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.

**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel bude při provádění rekonstrukce postupovat s odbornou znalostí, zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy a technické normy.
2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a použije při zhotovení díla jen prvotní materiály a výrobky.
3. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za škody, které vzniknou v důsledku provádění rekonstrukce, dále je povinen udržovat při realizaci čistotu, pořádek a bezpečnostní předpisy.
5. Zhotovitel umožní objednateli vykonávat technický dozor.
6. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel, a to včetně ceny a termínu realizace. Pro stanovení ceny budou podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.
7. Případné změny podkladů provedení díla budou zhotovitelem projednány během realizace díla a budou řešeny formou dodatků k této smlouvě.
8. Zakázka bude převzata pouze bez vad a nedodělků.

**V. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této smlouvy způsobem sjednaným v této smlouvě.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo podle okolností vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. U víceprací většího rozsahu musí objednatel dohodnout dopředu případnou změnu lhůty práce. Rovněž cenové podmínky musí být předem dohodnuty.
4. Objednatel umožní přístup do objektu na základě předem stanovené domluvy.
5. Objednatel provede před zahájením realizace díla poučení BOZP v objektu školy.

# VI. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu **36 měsíců** od předání díla mimo zařízení, na které uvádí délku záruky výrobce.
2. Záruční doba týkající se díla počíná běžet okamžikem předání díla. Po reklamaci vad ze strany objednatele v záruční době sdělí zhotovitel do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, popř. z jakých důvodů reklamaci neuznává.
3. Závady, které nebrání užívání předmětu zakázky, budou při předání díla uvedeny v zápise

o předání díla a bude uvedena doba jejich odstranění.

# VII. Ostatní ujednání

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, platí ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

# VIII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Uničově dne 17. 7. 2017

Mgr. Marie Žitná Miroslav Ďurica

……………………………………. ................................................

objednatel zhotovitel